G347 横埠新后河桥及连接线工程施工

招 标 文 件

招标编号：GC2022

招标人：铜陵市公路管理服务中心

招标代理：铜陵兴业建设项目管理有限公司

日期：2022年5月

目  录

第 一 卷	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评 标 办 法	31

第四章  合同条款及格式	43

第五章  工程量清单	46

第 二 卷	48

第六章 图纸	49

第七章  技术规范	50

第八章 工程量清单计量规则	52

# 第 一 卷

## 第一章  招标公告

第一章 招标公告

G347 横埠新后河桥及连接线工程施工招标公告

招标编号：GC2022

一、招标条件

1.工程名称：G347 横埠新后河桥及连接线工程施工

2.项目审批机关名称：铜陵市发展和改革委员会

3.招标人：铜陵市公路管理服务中心

4.资金来源：上级拨款及地方自筹（由铜陵市和无为市负担各自境内项目投资资金）

5.交易项目性质：道路运输业

二、工程概况与招标范围

1.工程实施地点：铜陵市与无为市交界处（新后河）

2.标段划分：1个标段

| 编号 | 标段 名称 | 建筑规模 | 招标控制价(元) | 招标范围 | 工期(天) | 实施地点 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001001 | G347横埠新后河桥及连接线工程 | 本项目包括新后河大桥及连接线工程建设，项目路线全长627m，桥长436m，道路191m。建设规模如下：新后河大桥为装配式预应力混凝土小箱梁桥，桥梁斜交角度20度，桥梁类别为大桥，桥梁设计等级一级，环境类别I类，标准轴载BZZ-100，桥涵设计荷载采用公路-Ⅰ级，孔数x跨径（孔径-m）为3x35+（35+40+35）+ （35+40+35）+3x35；公路道路等级一级，设计时速80KM/H，双向四车道，采用沥青混凝土路面。包含施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、砼拌合站、水稳拌合站、预制场地、钢筋加工区、仓库与储料场、医疗卫生与消费设施等驻地建设。 | 约7000万元 | 本项目全线的路基路面工程、桥涵工程、防护排水工程、绿化工程及交通工程等工作内容，详见设计图纸。 | 450 | 铜陵市与无为市交界处（新后河） | 2022年6月 |

三、投标人资格要求

3.1投标人资质要求： 投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，具备公路工程施工总承包二级及以上资质或桥梁工程专业承包二级及以上资质。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2投标人业绩要求：投标人自2017年1月1日至今（以工程交工时间为准）至少完成过1个类似工程的施工业绩。

3.3项目经理要求：项目经理需具备公路工程专业一级注册建造师职业资格；具备交通行政主管部门颁发的有效的安全生产三类人员B类证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.4项目经理业绩要求：投标人拟派项目经理以项目经理身份至少完成过1个类似工程的施工业绩。

3.5项目总工要求：投标人拟委任项目总工须具备公路工程相关专业高级职称，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.6项目总工业绩要求：投标人拟派项目总工以项目经理身份至少完成过1个类似工程的施工业绩。

备注：

①“类似工程”是指：单项一级及以上公路新建（或改扩建）工程（至少含有1座大桥），或单项一级及以上公路大桥新建（或改扩建）工程。

②“公路工程相关专业”职称，包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路桥梁、交通土建、隧道（地下结构）工程专业。

③“项目经理或项目总工在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离”的认定：在合同签订前，中标人拟任项目经理或项目总工应取得现任职项目业主具同意其撤离的证明文件原件，合同签订后30日内完成在“全国公路建设市场信用信息管理系统”的人员注册，否则视为不能履约，招标人有权取消中标单位中标资格，已签订合同的有权无条件解除合同，若对招标人造成损失的，中标单位无条件予以双倍赔偿。

3.6本次招标不允许联合体投标；资格审查采取资格后审进行。资格后审查将在开标后由评委会审查。

3.7受到招投标行政主管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人或项目项目经理不得参与投标。

3.8投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标：

（1）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

（2）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

（3）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。

3.9有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人或拟派项目经理（项目负责人）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）投标人有行贿犯罪行为的；

（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

（4）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；

（5）投标人或项目经理受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的。

四、招标获取方式

1.所有招标内容均以全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）公布的该工程招标公告、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中建设工程“招标公告”、“补充公告”信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

2.根据电子招投标的需要，请各潜在投标人在企业库登录系统注册登记并办理电子数字证书。具体方法详见全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市，网址：ggzyjyzx.tl.gov.cn）。

3.此项目为电子招标投标项目。电子招标投标的项目，投标人须从系统递交加密后的电子投标文件，开标当天投标单位应按照招标文件的要求在规定时间内完成投标文件的解密工作。

五、发布公告的媒体

本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）上发布

六、重要提示

1.本项目不启用企业信用分。

2.为保证疫情得到有效控制，防止人员聚集带来的疫情扩散，我们谢绝投标人前往开标室参与开标活动。

3.本项目采用不见面开标。不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

4.请各投标人按照本公告规定的投标截止时间前，上传投标文件、提交投标保证金。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后60分钟之内完成解密投标文件（以交易系统时间为准），投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。具体可咨询技术支持0562-5885805。

5.投标人在项目开、评标期间应保持在线状态和授权委托人保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标信息。在评审环节，评标委员会询标及否决通知均线上完成，请各投标人关注系统通知，并在30分钟内在系统进行回复，逾期未回复的，视同认可该结果。

6.如项目需抽取投标报价算术平均值及评标参考值，由招标人代表在开标现场抽取，结果在预中标公示环节公示。

七、联系方式

| 招标人：铜陵市公路管理服务中心 地 址：铜陵市交通大厦 邮 编：244000 联系人：刘工 电 话： | 招标代理人：铜陵兴业建设项目管理有限公司 地 址：铜陵市铜冠商务大厦1015室 邮 编：244000 联系人：钟工 电话：0562-2885626/19956205613 |
| --- | --- |

八、保证金账号

本项目投标保证金可用转账、保函、保证保险等方式缴纳。

本项目支持电子保函，具体开具方法见全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）。

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：铜陵市公共资源交易中心

账号：详见铜陵市公共资源交易网本项目招标公告相关内容。

开户银行：徽商银行安徽省铜陵市狮子山支行

九、附件

十、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1、招标文件获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

2、递交投标文件截止（开标）时间为：详见铜陵市公共资源交易网本项目招标公告相关内容。

3、递交投标文件（开标）地点为：详见铜陵市公共资源交易网本项目招标公告相关内容。

## 第二章  投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实（本项目资金由铜陵市和无为市负担各自境内项目投资资金） |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：450日历天 计划开工日期：2022年7月（以开工令为准） 计划交工日期：2023年10月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：优良 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 无 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.11 | 分包 | □不允许 允许，允许分包的专项工程：交通安全设施工程。 对分包人的资格要求： 交通安全设施工程：交通工程专业承包交通安全设施分项二级及以上资质。 投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发布的有关本次招标的补遗书（澄清与修改）等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：为方便投标人，加强疫情防控，提倡采取在铜陵市公共资源交易系统线上异议的方式，线上异议材料需按规定实行电子签章。请投标人及时在市场主体库注册登记，以免影响线上异议功能的实现。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 对招标文件的修改将在全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）发布；对异议的回复将通过铜陵市公共资源交易系统线上进行，回复按规定实行电子签章，请投标人及时在市场主体库注册登记，以免影响在线查看异议回复。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应关注上述网站，及时下载招标文件澄清，无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件修改将在铜陵市公共资源交易网发出，投标人应自行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应关注上述网站，及时下载招标文件修改，无需确认，无需确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价为含税价。 承包人应提供增值税专用发票。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单电子文件填写工程量清单。 下载网站：铜陵市公共资源交易网站投标人自行下载。 □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 有 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目保证金50万元。保证金形式可以为转账、保函、保证保险中的任意一种。转账形式的保证金必须于开标前，由投标企业注册所在地基本账户汇达至本项目招标公告指定的账号。如采用银行保函或担保，应为见索即付无条件保函。出具保函、保证保险的机构应为在铜陵行政区域内有分支机构的银行、保险公司或铜陵行政区域内经安徽省地方金融监管局备案的融资担保机构。采用纸质形式出具的保函、保证保险扫描件附在投标文件中。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 按铜陵市公共资源交易中心的相关规定执行。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）因投标人原因造成投标文件未解密的。 （2）投标人在招标活动中存在违法违规行为的。 （3）投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 本项目采用网上电子开评标，不需要提供纸质投标文件。 |
| 4.1.2 | 投标文件 | 采用网上电子开评标的项目，不需提供纸质投标文件 （1）加密的电子投标文件。投标人应在投标截止时间前，从网上开评标系统递交加密后的电子投标文件。投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在铜陵市公共资源交易网上下载。 （2）仅中标单位在领取中标通知书时需提供一份正本，四份副本纸质投标文件（必须和电子版投标文件一致）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见网站招标公告 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 解密时间：60分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； 公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 开评标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3个工作日 公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3个工作日 公示的其他内容：无 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或转账形式或保证保险。 履约保证金的金额：10%签约合同价 如采用保函或保证保险，应为见索即付无条件保函 履约保证金提交时间：收到中标通知书后21天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 7.8.3 | 签约合同价的确定原则 | 文末增加： （3）若中标人的投标单价存在严重不平衡报价，招标人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受招标人的要求。 |
| 8.5.1 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：铜陵市公共资源交易监督管理局 |
| 9 | 是否采用电子招标投标方式 | 是 |
| 9.1 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价（招标控制价）、澄清及修改等相关资料均通过电子服务系统发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录电子服务系统查看。 |
| 9.2 | 电子招标 | 本项目采用电子招标投标方式，除招标文件另有规定外，电子招标投标操作要求详见《铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程》。 |
| 9.3 | 报价文件编制格式要求 | （1）投标人已标价的工程量清单采用文件导入的方式，导入电子投标文件。 （2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话：0562-5885805。 （4）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。 |
| 9.4 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | （1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人； （2）投标人应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。且在规定的时间内（逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。 （3）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在评标委员会规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 承包人应在与发包人签订施工合同后按照《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办[2016]22号）要求，开设农民工工资专用账户并报铜陵市人力资源社会保障部门和铜陵市交通运输局备案，发包人在拨付工程款之前，按照同期工程款的2%（预存上限为50万元）拨付至承包人农民工工资专用账户。 |  |
| 10.2 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”、“技术规范”和“工程量清单计量规则”等章节中“发包人”和“承包人”，除特殊约定外，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |  |
| 10.3 | 本项目的实施须严格遵守国家相关土地政策。未经许可，基本农田内严禁取土。承包人的施工便道、场站、驻地建设、取土场、弃土场等临时用地必须复垦且须通过相关部门的验收。 |  |
| 10.4 | 中标人须在领取中标通知书前，向招标代理机构支付招标代理服务费、工程量清单及投标控制价编制费合计7.42万元；上述费用在报价清单中不单列，包含在投标总价中，招标人不再单独计量支付，中标人须在领取中标通知书之前向招标代理机构支付招标代理费。 |  |
| 10.5 | 中标结果将在铜陵市公共资源交易网公示，中标公示中将对中标候选人业绩情况进行公示，具体详见《铜陵市公共资源交易项目业绩公示暂行规定》接受社会监督。 公示结束无异议后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。投标人在收到中标通知书24小时内以书面（传真）形式告知招标人。若经查实投标人在投标过程中围标、串标、提供了虚假资料，招标人将取消其投标和中标资格，其投标保证金不予退还，并将其不良行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。投标单位若对本项目中标公示结果有异议时，应在中标公示期间，可根据《铜陵市公共资源交易中心质疑处理暂行规定》提出质疑。 若中标单位项目经理在合同签订之前无法从项目中撤离或签订合同之后无法进入公路建设市场信用信息管理系统录入的，招标人有权取消中标单位中标资格，已签订合同的有权无条件解除合同，若对招标人造成损失的，中标单位无条件予以双倍赔偿。 |  |
| 10.6 | 1.网上电子开评标技术支持电话：（请咨询江苏国泰软件公司400-998-0000） 2.中标候选人业绩及项目经理经评审符合招标文件要求的业绩情况将在预中标公示中一并公开。 3.电子签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被评委判定为废标。 4.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。 5.疫情防控期间，专家质询、业绩奖项等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均通过交易系统完成，请各投标人关注系统通知，并在30分钟内在系统内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。 |  |
| 10.7 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |  |

附 录：

#### 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质等级要求

1、具备有效营业执照。 2、具备有效的资质证书（见招标公告要求）、安全生产许可证。

#### 附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

无

#### 附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：1、应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件（即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量（须特别载明是否含有桥梁等）”、“项目主要管理人员”、交工时间等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件）。如未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

2、“类似工程”是指：单项一级及以上公路新建（或改扩建）工程（至少含有1座大桥），或单项一级及以上公路大桥新建（或改扩建）工程。

#### 附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求

详见招标文件

#### 附录5  资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

| 人员 | 数量 | 最低资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、项目经理具备资格见公告要求，且必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任项目经理 投标截止时间前半年内连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明拟委任项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构） 2、项目经理业绩要求见公告要求。 |
| 项目总工 | 1 | 1、项目总工具备资格见公告要求，且必须是本单位人员（提供投标人所属社保机构出具的拟委任项目总工投标截止时间前半年内连续三个月社保缴费证明或其他能够证明拟委任项目总工参加社保的有效证明材料，项目总工的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）； 2、项目总工业绩要求见公告要求。 |

注：

1、投标人应按 “投标文件格式”要求提供拟委任的项目经理、项目总工相应证明材料。

2、投标人应附“全国公路建设市场信用信息管理系统”中上述项目经理和项目总工的资历、相关业绩的网页截图复印件，如未提供相关网页截图复印件或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则相关资料不予认定。

3、上述项目经理和项目总工必须是投标人本单位在职人员，投标人应提供投标人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在投标截止时间前半年以内，连续缴费期不低于3个月）。

4、上述项目经理和项目总工个人业绩必须为已交工工程业绩。

5、项目经理应无在岗项目，需符合住建部《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定。

6、上述职称“公路工程相关专业”职称，包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路桥梁、交通土建、隧道（地下结构）工程专业。

7、相关证书证件均可只提供相应扫描件，无需提供原件。

8、其他人员要求详见合同条款相关规定。

投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（本项目不采用）

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得存在下列不良信用记录：

（1）投标人或项目经理受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）投标人有行贿犯罪行为的，此项投标人提供近3年无行贿犯罪记录的承诺即可；

（8）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”，此项以信用铜陵（xytl.tl.gov.cn/）的查询结果为准，具体查询该网站红黑榜下黑榜中的人力资源和社会保障部门发布的信息；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按投规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求的，实为投标文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续，个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

商务文件：

- 投标函（不含报价）；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 项目管理机构；

- 拟分包项目情况表；

- 资格审查资料；

- 其他资料。

技术文件：

- 施工组织设计；

- 其他资料。

报价文件：

- 投标函（含报价）；

- 已标价工程量清单；

- 其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并将已标价工程量清单编入投标文件报价文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的已标价工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照 “评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 3.2.3	本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款规定处理。如果按照合同条款规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权没收其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式， 投标保证金的递交方法见投标人须知前附表。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不予招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户证明的扫描件。

投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图扫描件（如要求）。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http：//glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”、“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理（项目总工）简历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细扫描件）。

“项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图扫描件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图扫描件。除网页截图扫描件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图扫描件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从其他项目撤离的书面承诺原件的彩色扫描件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员简历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明（提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细扫描件）。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2） “投标文件格式”中要求盖单位章或电子签章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外， 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4电子交易系统生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。投标人应按投标人须知前附表的要求递交非加密投标文件光盘。

3.7.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密电子投标文件）

4. 投标

4.1投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

4.1.2如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密的投标文件电子介质（与加密的电子投标文件为同时生成的版本），则投标人应当在投标截止时间前递交密封包装的非加密的投标文件电子介质。非加密的投标文件电子介质及银行保函密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密的投标文件电子介质及银行保函应在封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

4.2.2投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

4.2.5如投标人须知前附表允许开标时递交非加密投标文件电子介质，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件电子介质，招标人不予接收，但不影响其已按招标文件要求从电子交易系统递交的加密电子投标文件的有效性。未从电子交易系统递交加密电子投标文件的，投标人递交的非加密投标文件电子介质将被视为无效。

4.2.6投标人在本章第 5.2 款规定的解密开始规定时间（以电子交易系统解密倒计时为准） 内完成电子投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如投标人须知前附表允许使用非加密投标文件电子介质作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件电子介质，则可导入非加密投标文件电子介质继续开标。若电子交易系统识别出非加密电子投标文件和加密投标文件识别码不一致，电子交易系统将拒绝导入。

4.3	投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。

4.3.2投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知招标人。书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章或电子签章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

### 5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1  项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子交易系统公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2	开标程序

5.2.1	除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）	公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）	由投标人推选的代表检查非加密投标文件电子介质及银行保函原件的密封情况（如有）；

（3）	投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（4）	招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标人成功导入现场递交的非加密投标文件电子介质；

（5）	对商务、技术文件进行开标，按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、质量目标、安全目标、工期及其他内容；如设置了评标基准价系数，还应抽取评标基准价系数； 报价文件在商务、技术文件评审结束前电子交易系统不读取；

（6）	商务、技术文件评审结束后，招标人对通过商务、技术文件评审的投标人报价文件进行开标，按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，计算并公布评标基准价；未通过商务、技术文件评审的投标人报价文件电子交易系统不予读取。

（7）	开标结束。

5.2.2	若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件的报价文件开标中，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况， 其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）	未在投标函上填写投标总价；

（2）	投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）	投标人须知前附表规定的其他情形。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标过程中提出，经招标人在开标过程中核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标过程中公布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，异议与答复应通过电子交易系统进行。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员 重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（5）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金， 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知潜伏表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1	在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2	中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件的，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标文件进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标文件进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

### 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律、法规及相关规定的其他情形。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 11.铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程

11.1注册登记

11.1.1本项目只接受铜陵公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库或企业库）已审核通过的企业投标报名，企业通过铜陵公共资源交易系统（以下简称系统）报名，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《关于启用区域公共资源交易主体信息库及办理CA锁的公告》及《铜陵市公共资源交易系统系统操作手册》。）因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。11.1.2上传企业证件扫描件与基本信息

11.1.2投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中登记企业的基本信息，并上传有关资质信息原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更企业诚信库信息）

11.2办理电子数字证书（CA证书）

11.2.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到铜陵市公共资源交易中心二楼会员窗口咨询办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

11.2.2数字证书到期后投标人必须及时到证书颁发机构续期，并对投标文件重新加密，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使电子证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

11.2.3数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

11.3下载招标文件

11.3.1投标人在期限内登录系统下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

11.4制作投标文件

11.4.1投标人在铜陵市公共资源交易中心网站的下载专区栏目中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

11.4.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

11.4.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

11.5上传投标文件

11.5.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

11.5.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

11.6提交保证金

11.6.1投标保证金账截止时间为招标公告规定的时间。投标保证金必须从投标人基本账户汇入到指定账户。

11.7开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

11.7.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

11.7.2投标保证金汇入账户必须与企业库登记账户及扫描件信息三者信息完全一致（注：企业账户变动请及时更新企业库登记账户），开标前未到达指定账户或账户信息不匹配的投标文件不予接受。

11.7.3投标人现场无法使用数字证书锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的，则拒绝企业继续投标。

11.7.4如因交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，根据招标文件要求启用未加密的电子投标文件作为补救措施，如投标人未在投标截止时间之前开标现场递交未加密的电子投标文件，视为放弃补救措施，未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码必须一致。

11.7.5不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

11.8意外情况的处理

11.8.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

11.8.1.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

11.8.1.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

11.8.1.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

11.8.1.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

11.8.1.5电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

11.8.1.6其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

11.8.2出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向市行政监督部门和公共资源交易管理局报告，经批准同意后，采取以下办法处理：

11.8.2.1项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

11.8.2.2停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

## 第三章  评 标 办 法

- 评标办法

（技术评分最低价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评分相等时，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）若报价相同，则以安徽省交通运输厅2021年度安徽省公路施工企业信用等级评价结果中较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）若得分也相同，则由招标人代表现场抽签决定排序。 |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 本项目不要求 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报价 | 未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理、项目总工业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形 |
|  |  | 公路工程施工资质企业名录情况（如有） | 投标人符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定， |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章投标人须知定，且按招标文件 “投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标报价 | 1、投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 2、投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 3、同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 4、投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化） 已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 5、投标人若填写招标人提供的工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 6、按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 7、投标人若提交调价函，调价函符合招标文件 “投标人须知”要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | - 安全生产费报价符合招标文件要求。已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 |
|  |  | 投标报价偏差 | （1）因投标人原因造成投标报价缺漏的价格累计缺漏总额（高估冒算、多报价格不得抵消缺漏费用，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。凡招标文件工程量清单计量规则规定应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者均视为缺漏项目或费用。 （2）对投标报价存在计算错误的，按本章规定的标准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序（采用固化清单时不进行算术性修正，本条不适用）。 |
|  |  | 其它情形 | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标的情形。 ③法律、法规规定的其它情形。 （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常 评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 （3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件。 （4）法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术、报价文件详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 商务文件评分分值构成： 主要人员：30分； 技术能力：10分； 企业业绩：10分； 履约信誉：25分； 技术文件评分分值构成 施工组织设计：25分。 |
| 2.2.2 | 报价文件详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价＝投标函文字报价 |
| 2.2.4 | 通过商务文件和技术文件详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，选择前7名通过详细评审。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评审依据 |
| 2.2.4（1） | 主要人员 | 15分 | 项目经理满足资格审查条件最低要求得基本分9分， 1、投标人拟派项目经理较资格审查条件业绩最低要求每增加1个类似工程施工业绩加6分，本项最高加6分。 | 30分 | 提供合同扫描件或复印件和全国公路建设市场信用信息查询系统网页截图 |
|  |  | 15分 | 项目总工满足资格审查条件最低要求得基本分9分， 1、投标人拟派项目总工较资格审查条件业绩最低要求每增加1个类似工程施工业绩加6分，本项最高加6分。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 技术能力 | 10分 | 投标人自2014年1月1日至投标截止时间每获得过一个省级及以上公路桥梁相关的公路工程工法得5分，最高得10分。 | 10分 | 提供相关证明材料 |
| 2.2.4（3） | 企业业绩 | 10分 | 满足资格审查条件业绩最低要求得基本分6分： 1、投标人自 2017年1月1日至投标截止时间（时间以项目交工验收时间为准）较资格审查条件业绩最低要求每增加1个类似工程施工业绩加1分，本项最高加2分； 2、投标人自 2017年1月1日至投标截止时间（时间以项目交工验收时间为准）每承担1座单跨跨径不小于40m的大桥新建工程（含公路、铁路、市政工程）施工业绩加1分，本项最高加2分。（注：铁路和市政工程业绩提供交工验收报告和合同，无需提供截图） | 10分 | 提供合同扫描件或复印件和全国公路建设市场信用信息查询系统网页截图 |
| 2.2.4（4） | 履约信誉 | 25分 | 按以下原则确定的公路施工企业信用评价： 等级为AA级的得5分；为A级的得4分；B级及以下不得分： （1）在安徽省交通运输厅发布的2021年度公路施工企业信用评价有评价等级时，直接引用该等级； （2）在上述（1）中没有评价等级时，引用安徽省交通运输厅发布的2020年度公路施工企业信用评价等级。 （3）在上述（1）、（2）中均没有评价等级时，引用交通运输部最新正式发布（截止至本项目投标截止时间前）的公路施工企业信用评价等级。 （4）在上述（1）、（2）、（3）中均没有评价等级时，引用投标人企业注册所在地省级交通运输主管部门最新正式发布（截止至本项目投标截止时间前）的公路施工企业信用评价等级。 （5）在上述（1）、（2）、（3）、（4）中均没有评价等级时，则不得分。 若投标人在上述（1）或（2）或（3）或（4）中有信誉评价但在投标文件未提供信誉评价等级证明材料时，该评分项不得分。 | 5分 | 提供红头文件或网站截图 |
|  |  |  | 1、投标人自2014年1月1日至投标截止时间每获得过公路行业相关国家级奖项（国家级奖项指：国家优质工程奖、李春奖、鲁班奖、詹天佑奖），每提供一个得6分，本项满分12分； 2、投标人自2014年1月1日至投标截止时间每获得公路行业相关省级及以上奖项的，每提供一个得4分，本项满分8分。 备注： ①需提供获奖证书或截图（官网）； ②同一项目获得同一级别奖项只计取一次，同一项目同时获得省级和国家级奖项的可按上述1、2条款各计取一次。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的奖项、荣誉、奖励均无效。 | 20分 | 提供相关证明材料 |
| 2.2.4 （5） | 施工组织设计 | 25分 | 总体施工组织布置及规划；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 | 提供施工组织设计，格式自拟 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施；提供方案的得基本分2分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得3分。未提供不得分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案。提供方案的得基本分3分，评标委员会根据各投标人方案横向比较，最多得4分。未提供不得分。 | 4分 |  |
| 需要补充的其他内容： 施工组织设计得分不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。 |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。如得分相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评审标准

2.2.1分值构成：

商务文件评分分值构成：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 业绩：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表；

技术文件评分分值构成：

- 施工组织设计：见评标办法前附表。

2.2.2商务文件、技术文件评分标准：

商务文件评分标准：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 业绩：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表； 技术文件评分标准：

- 施工组织设计：见评标办法前附表。

2.2.3报价文件详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章规定的标准对商务文件、技术文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

  - 商务文件、技术文件详细评审

评标委员会按本章第规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务及技术得分。

- 按本章规定的评审因素和分值计算出主要人员得分A；

- 按本章规定的评审因素和分值计算出技术能力得分B；

- 按本章规定的评审因素和分值计算出履约信誉得分C；

- 按本章规定的评审因素和分值计算出企业业绩得分D；

- 按本章规定的评审因素和分值计算出施工组织设计得分E；

打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人商务及技术得分=A+B+C+D+E。

评标委员会按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其商务文件和技术文件通过详细评审。

通过商务文件和技术文件初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表规定数量的，均通过投标文件商务文件和技术文件详细评审，不再对投标人的商务文件和技术文件进行评分。

  - 报价文件开标

商务文件、技术文件评审结束后，招标人将按第二章“投标人须知”规定的时间和地点对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行开标。

  - 报价文件初步评审

报价文件开标后，评标委员会依据本章规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。

分析和整理工作的内容和步骤：

- 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

- 投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

- 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；

- 评标委员会审核确认分析和整理工作结果。

除按照第二章“投标人须知”对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按以下规定处理：

- 投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，以投标函填报的为准；

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错， 应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

  - 报价文件详细评审

    - 评标委员会按本章规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

  - 否决投标的其他情形

    - 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

    - 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明或补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会成员名单；

- 开标记录；

- 符合要求的投标人一览表；

- 否决投标情况说明；

- 串通投标情形的评审情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 评分情况一览表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明事项纪要。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

### 第二节 专用合同条款

#### 公路工程专用合同条款(见《公路工程标准施工招标文件》)

#### B. 项目专用合同条款

## 第五章  工程量清单

第五章	工程量清单

投标人自行在安徽铜陵公共资源交易中心电子交易系统下载

# 第 二 卷

## 图纸

（投标人网上自行下载）

## 第七章  技术规范

### A. 公路工程标准施工招标文件技术规范

见《公路工程标准施工招标文件》

### B. 项目专用技术规范

## 工程量清单计量规则

### A. 公路工程标准施工招标文件工程量清单计量规则

见《公路工程标准施工招标文件》