枞阳经济开发区整体投资

建设运营一体化项目第三方检测服务项目

竞争性谈判文件

项目编号：   QT20210282

采 购 人：枞阳恒越实业投资有限公司

代理机构：安徽省天行健招标代理服务有限责任公司

编制时间： 二〇二一年十二月

目录

第一章 竞争性谈判公告	8

项目概况	8

第一条 项目基本情况	8

第二条 申请人的资格要求	9

第三条 获取采购文件	9

第四条 响应文件提交	10

第五条 响应文件开启	10

第六条 公告期限	10

第七条 其他补充事宜	10

第八条 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	11

第二章 供应商谈判须知	12

第九条 总则	12

（一）谈判说明	12

（二）费用	14

（三）知识产权	14

（四）其它说明	15

（五）纪律与保密	15

第十条 谈判文件	17

（一）谈判文件构成	17

（二）时间、币种和计量单位	17

（三）勘察现场和答疑会	18

（四）补遗文件	18

第十一条 响应文件	18

（一）说明	18

（二）响应文件组成	20

（三）响应报价	20

（四）响应有效期	20

（五）履约保证金	21

（六）响应文件份数	22

（七）响应文件的装订、密封及递交	22

（八）响应文件的修改和撤回	22

第十二条 谈判	23

（一）谈判程序	23

（二）谈判小组组建	23

（三）谈判原则	23

（四）响应文件初审	23

（五）谈判程序	25

（六）确定成交候选人	26

（七）其它情况处理	27

第十三条 确定成交人	27

第十四条 授予合同	27

（一）成交通知书	27

（二）签订合同	27

第十五条 供应商需要注意的其它事项	28

第十六条 质疑与投诉	29

第三章 项目需求	30

第十七条 采购内容	30

第十八条 服务期限及地点	36

第十九条 付款方式	36

第四章	37

采购合同	37

第五章  响应文件格式	49

目录	51

第一部分 资格性文件	52

（一）法定代表人身份证明、授权委托书	52

（二）关于资格的声明函	54

（三）承诺函	55

（四）资格文件其它要求提交的材料	57

第二部分 商务部分	58

（一）响应函	58

（二）响应保证函	60

（三）商务条款响应表	62

第三部分 服务内容	63

第四部分 价格部分	64

第五部分 其他部分	66

（一）资料复印件	66

（二） 谈判文件要求提供的资料	66

（三）供应商认为需要提供的资料	66

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况 枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目第三方检测服务项目的潜在供应商应在铜陵市公共资源交易中心网站非进场交易栏目下载本项目谈判文件（含澄清或者修改文件），并于2022年01月07日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 第一条 项目基本情况

（一）项目编号：QT20210282；

（二）项目名称：枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目第三方检测服务项目；

（三）采购方式：竞争性谈判；

（四）工程投资额：约20亿元；

（五）控制价：标准收费×50%。

1、标准收费是指安徽省建设行业质量与安全协会原《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》（建质安协〔2019〕16号）所列的工程质量检测服务费。

2、供应商应报优惠折扣率，报价优惠折扣率不得超过50%，否则按响应无效处理。

3、供应商的最终检测费用=《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》单价×报价优惠折扣率×相应检测项目实际数量（具体数量及规模以业主单位最终确认为准）。检测项目及数量应根据需检测的工程项目现行的检测规范、施工图纸以及工程质量监督管理部门等要求编制检测清单报经甲方确认。

（六）采购需求：枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目检测服务，含桥港、新楼和横埠三个园区内基础设施及公共服务设施项目建设。建设内容包括房建、市政及其它附属配套工程等，具体检测数量及规模以最终业主单位确认为准。具体详见谈判文件；

（七）合同履行期限：6年；

（八）本项目不接受联合体。

## 第二条 申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（二）供应商未被列入黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单。以谈判当日在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准，处罚期限届满的除外。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关政府采购政策；

（四）本项目的特定资格要求

1、具有有效期内的：建设工程质量检测机构资质证书（需同时含有：见证取样检测、主体结构检测、建筑节能检测）；

2、具备排水管道检测与评估作业证书；

3、以上均具有有效期内的省级及以上市场监督管理部门颁发的CMA中国计量认证证书。

4、供应商须在安徽省住房和城乡建设厅公布的检测机构名单中。

## 第三条 获取采购文件

（一）时间：自谈判公告发布之日起至响应文件递交截止时间；

（二）地点：供应商直接在铜陵市公共资源交易中心网站“非进场交易”栏目（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）下载本项目谈判文件（含澄清或者修改文件），此为获取的唯一途径；

（三）方式：网上下载。

（四）售价：0元。

## 第四条 响应文件递交截止时间、地点

（一）截止时间： 2022年01月07日09点00分（北京时间）；

（二）地点：枞阳县公共资源交易中心 一 楼开标 三 厅。

## 第五条 响应文件开启

（一）时间：同响应文件递交截止时间；

（二）地点：同响应文件递交地点。

## 第六条 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜

## 一、响应保证金

| 户名 | 枞阳恒越实业投资有限公司 |
| --- | --- |
| 账号 | 223015048151000002 |
| 开户银行 | 徽商银行枞阳支行 |
| 保证金金额 | 100000元（大写：人民币壹拾万元整） |
| 交款方式 | 须从供应商基本账户转账或汇款，不接受保函、现金形式提交 |
| 交款到账时间 | 同响应文件提交截止时间 |

## 二、鉴于疫情防控工作的需要，现作如下说明：

- 每家供应商仅限一名代表递交响应文件、参加谈判；

- 参与现场谈判的供应商代表体温及其他身体状况正常，携带48小时内核酸检测报告并全程佩戴口罩；

- 参与现场响应文件开启、谈判人员应出示健康码，体温测量正常且健康码核验通过后方可进入现场。请参加人员依据《“皖事通”居民健康登记系统操作说明》（附件）下载皖事通APP并进行信息登记。

## 第八条 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- （一）采购人信息

名称：枞阳恒越实业投资有限公司；

地址：枞阳县枞阳镇长安大道；

联系方式：姚工18815628303。

- （二）采购代理机构信息

名称：安徽省天行健招标代理服务有限责任公司；

地址：枞阳县枞阳镇金山大道（西）42号桐桂苑小区1栋2楼；

联系方式：吴玲15855637069  乔文娟13355564987。

- （三）项目联系方式

项目联系人：姚工；

电话：18815628303。

# 第二章 供应商谈判须知

## 第九条 总则

本谈判文件参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定编制。

### （一）谈判说明

1.资金来源及资金落实情况：银行贷款或自筹资金并已落实；

2.定义

（1）采购人是指枞阳恒越实业投资有限公司；

（2）采购代理机构是指安徽省天行健招标代理服务有限责任公司；

（3）供应商是指响应招标、参加竞争性谈判的法人、其他组织（除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，其它组织的分支机构或分公司不得参加本项目采购活动）或者自然人；

（4）成交人是指经法定程序确定并授予合同的供应商；

（5）货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；

（6）服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象；

（7）书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

（8）书面材料是指纸质材料；

（9）本谈判文件所称的“限价”“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

（10）时限（年份、月份等）计算是指从谈判之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本谈判文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点；

（11）除非本谈判文件另有规定，业绩是指符合本谈判文件规定且已服务完毕的与最终用户签订的合同及谈判文件要求的相关证明。供应商人与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.合格的供应商：

（1）合格的供应商应符合谈判公告中载明的供应商资格；

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 除非谈判文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质、荣誉不得互用；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.合同标的转让与分包

（1）合同未约定或者未经采购人同意，成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让；

（2）合同约定或者经采购人同意，成交人可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明；

（3）成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### （二）费用

1.无论谈判的结果如何，供应商应自行承担其编制与提交响应文件等所涉及的一切费用；

2.采购代理服务费由成交人支付，费用为人民币叁万元整，领取成交通知书前交纳，请各供应商在响应报价时予以考虑到成本费用中。

### （三）知识产权

1.供应商应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或者经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则供应商的最终报价包含了所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；

2.供应商在项目实施过程中采用自有知识成果的，应当在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商应当无偿提供开发接口和开发手册等技术文档；

3.采购人提供所有资料（文字、图纸、电子数据等）均受版权保护，未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。

4.项目完工后，成交人及其相关人员未得到采购人许可，不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则应承担法律责任。

### （四）其它说明

1.采购人向供应商提供有关的数据和资料,是采购人现有能被供应商利用的资料，采购人对供应商由此所作出的任何推论、理解和结论均不负责任；

2.除非有特殊要求，本谈判文件不单独提供本项目场地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商应现场踏勘，供应商一旦响应即视为其熟悉上述与履行合同有关的一切情况；

3.谈判结束后，供应商的价格、业绩等资料已公开解密，由此而引起的法律后果，由供应商自行承担，采购人或者采购代理机构不承担任何法律和经济责任；

4.供应商一旦下载了本项目的谈判文件并按时参加了谈判，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

### （五）纪律与保密

1.供应商的谈判行为应遵守中国的有关法律、法规和规章；

2.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交；

（1）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

①提供虚假材料谋取成交的；

②采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

③与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

④向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑤在谈判采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第①至⑤项情形之一的，成交无效。

（2）有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按响应无效处理：

①不同供应商的响应文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人

②不同供应商的响应文件相互混装；

③不同供应商的响应文件异常一致或者报价是呈规律性差异；

④法律法规规定的其它情形；

3.在确定成交人之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对谈判小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都会导致其响应无效。

## 第十条 谈判文件

### （一）谈判文件构成

1.谈判公告；

2.响应须知；

3.采购人需求；

4.政府采购合同；

5.响应文件格式；

6.补遗文件（如有）。

### （二）时间、币种和计量单位

谈判文件中涉及的时间为北京时间，涉及的币种为人民币，涉及的计量单位为中华人民共和国法定计量单位。

### （三）勘察现场和答疑会

本项目原则上不组织供应商踏勘项目现场，不举行答疑会，供应商认为有必要的可自行踏勘现场。供应商自行踏勘现场的责任、风险和所产生的费用由供应商自行承担。

### （四）补遗文件

1.谈判文件的答疑、补充、修改、澄清等文件统称为“补遗文件”；

2.若补遗文件发布的时间距谈判时间不足3个工作日的，则顺延响应文件递交截止时间和谈判时间。采购人认为补遗文件内容不实质性影响响应文件的编制，则不顺延提交响应文件递交截止时间和谈判时间；

3.谈判文件答疑、补充、修改、澄清等文件（以下简称“补遗文件”）均发布在铜陵市公共资源交易中心网上。补遗文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的文件为准。供应商应自行关注铜陵市公共资源交易中心网站内容，采购人不承担供应商未收到补遗文件而引起的一切后果和法律责任。补遗文件为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等的效力；

## 第十一条 响应文件

### （一）说明

1.响应文件是对谈判文件的实质性响应及承诺文件。

2.除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.谈判文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明响应专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖响应专用章，否则将导致响应无效。

4.供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5.响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

6.谈判文件中要求供应商在提供的证明材料复印件上加盖公章的，供应商在复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

7.供应商不得将本谈判文件里的内容拆开响应，否则视为不实质性响应谈判文件，按响应无效处理。

8.供应商应按谈判文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

9.供应商应对谈判文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则视为不实质响应谈判文件，其响应文件按响应无效处理。

10.响应文件须对谈判文件载明的响应资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整性的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料、证明及数据，按响应无效处理。

11.响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改错漏处,必须由同一签署人签字或盖章加以确认（签署人为法定代表人或委托代理人），否则按响应无效处理。

### （二）响应文件组成

1.资格性文件

2.商务部分

3.服务部分

4.价格部分

5.其它内容

### （三）响应报价

1.响应报价含所有工程的检测费、人员工资、保险费、安全等所有费用、采购代理及相关费用等以及所有涉及项目检测的全部费用。供应商成交后，其成交价款是采购人与其签订本项目合同总价款的依据。

2.响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.供应商的响应报价不得超过最高限价，否则视为无效报价，该响应文件按响应无效处理。

4.除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### （四）响应有效期

1.响应有效期：从响应文件递交截止日起30个日历天。

2.在特殊情况下，采购人在原定的响应有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以同意也可以拒绝采购人这种要求。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长响应保证金的有效期，在延长的响应有效期内，本须知关于响应保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### （五）响应保证金、履约保证金

1、响应保证金应当以应从供应商基本账户转账或汇款，不接受保函、现金形式提交，供应商未按照招标文件要求提交响应保证金的，响应无效。未成交供应商的响应保证金在成交通知书发出之日起5日内无息退还，成交供应商的响应保证金在签订合同之日起5日无息退还。

2、发生下列情况之一的，没收供应商的响应保证金：

（1）供应商在响应有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商拒绝接受其响应文件中已确认的承诺或条款的；

（3）成交人未能在规定期限内签订合同（协议）的；

（4）以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（5）经政府监管部门审核认定的其它违规行为的。

3、履约保证金为人民币壹拾万元整。成交人采用电汇、转账或者网上银行方式缴纳履约保证金的，应在合同签订前从成交人账户支付至采购人指定账户；成交人采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金的，应在合同签订前提交给采购人。履约保证金在无安全事故、合同履行正常等情况下，合同到期并交接完成后凭验收报告全额退还（不计息）。

### （六）响应文件份数

1.响应文件需采用打印件或用不褪色的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本不一致时，以正本为准。供应商的响应文件未注明正本、副本且出现不一致时，按响应无效处理。

2.响应文件的份数：正本壹份，副本叁份。

### （七）响应文件的装订、密封及递交

1.响应文件的装订：胶装。任何由于装订不牢引起的缺、漏、散页等后果由供应商负责。

2.响应文件正本和副本应密封包装，密封袋封口处应加盖公章。封套格式见“响应文件格式”。

3.供应商应按竞争性谈判公告中“响应文件递交截止时间和地点”提交响应文件。

4.响应文件递交截止时间之后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

### （八）响应文件的修改和撤回

1.供应商的响应文件送达后，在响应文件递交截止时间之前，需要修改或撤回其响应文件的，以书面形式向采购人递交通知。在响应文件递交截止时间之后，采购人不接受供应商对响应文件做任何修改及撤回。

2.供应商的修改或撤回通知，应按规定编制、密封和递交，在编制的修改或撤回文件封面和封套应标明“修改”或“撤回”字样。

## 第十二条 谈判

### （一）谈判程序

1.主持人宣布参加本次谈判的有关人员姓名；

2.由供应商或供应商推选的代表检查响应文件的密封情况，当场宣布检查结果并签字确认；

3.宣布响应文件开启顺序。响应文件的开启顺序按供应商递交的响应文件的先后顺序的逆序进行；

4.由现场工作人员当众拆封响应文件并公布各供应商响应文件的份数等内容，无异议后，由采购人代表、供应商的法定代表人或委托代理人和监督人员签字确认；

### （二）谈判小组组建

1.采购人根据相关法律、法规、规章和本谈判文件的规定，结合本项目的特点组建谈判小组。

2.谈判小组专家从专家库中随机抽取。

3.谈判小组成员按法律规定的职责独立开展评审工作，并承担其相应的法律责任。

### （三）谈判原则

谈判小组应遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，采用相同的程序和标准对所有供应商的响应文件进行评估和谈判。

### （四）响应文件初审

谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.响应文件完整性、符合性审查。

响应文件出现下列情形之一的，按响应无效处理：

◆ 供应商不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。

◆ 响应文件未按竞争性谈判文件要求装订的。

◆ 响应文件未按竞争性谈判文件要求交纳响应保证金的。

◆ 未按照竞争性谈判文件要求标志、密封、签署、盖章的。

◆ 未按竞争性谈判文件要求对响应文件编制目录、页码的。

◆ 同一个项目或同一种服务提供了两种及以上备选方案或报价的。

◆ 响应文件没有按照竞争性谈判文件的规定报价的。

◆ 第一轮报价超过最高控制价的。

◆ 响应文件内容不全或内容模糊、无法辨认的，或未按规定的格式填写的。

◆ 在响应文件中隐含有价格变化因素的。

◆ 提供虚假材料的。

◆ 响应文件中含有采购人不能接受的条件或声明的。

◆ 法律、法规以及本竞争性谈判文件规定的其他响应无效情形的。

谈判小组在资格性、符合性审查中，对算术错误修正的原则:

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效；

2.响应文件的澄清

（1）谈判小组有权书面（谈判小组专家签字）要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商必须按照谈判小组通知的澄清内容和时间作出澄清。澄清的内容应以书面形式答复，该答复内容应经供应商的法定代表人或委托代理人签字认可，作为响应文件内容的组成部分。若该供应商未在规定时间内作出澄清，其响应文件按响应无效处理。

（3）谈判小组并非对每个供应商都提出澄清要求。

### （五）谈判程序

1.谈判小组对完整性、符合性合格的供应商进行谈判，谈判前由谈判小组组长主持，归纳各谈判小组其它成员意见，形成谈判要点。

2.竞争性谈判以竞争性谈判文件递交的先后顺序确定首轮报价顺序，由本项目谈判小组与各供应商进行谈判和报价。在正式谈判前，先对各供应商的响应性进行完整性、符合性审查，各供应商只有在进行完整性、符合性审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判：

（1）供应商向谈判小组作陈述。供应商须结合谈判文件要求，对技术、报价组成等向谈判小组专家进行陈述。

（2）谈判小组依据谈判要点，结合谈判小组的书面意见和供应商陈述情况，与供应商进行谈判；

（3）谈判结束后，由谈判小组组长主持，结合谈判整体情况，对采购项目的服务内容和要求进行统一调整，调整的内容由采购人确认后，将调整意见通知所有参与谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应承诺。如采购项目的服务内容和要求进行了调整，则进行第二轮谈判；若采购项目的服务内容和要求没有进行调整，则不进行第二轮谈判，直接进行第二轮报价。

（4）第二轮报价（最终报价）

A 各供应商以谈判后的书面承诺为基础，进行第二轮报价即最终报价；

B 第二轮报价采用书面方式，供应商应按照谈判小组确定的最终报价时间统一报价并予以密封，递交至谈判小组；

（5）报价的澄清

第二轮报价结束后，谈判小组须对各供应商的最终报价的合理性进行审核。如谈判小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权通知该供应商限期作出书面解释或提供相关证明材料。若该供应商未在规定期限内做出解释或做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

### （六）确定成交候选人

在符合采购人的需求情况下，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照折扣率由低到高的顺序推荐3名成交候选人，折扣率最低的为第一成交候选人；折扣率次低的为第二成交候选人；折扣率第三低的为第三成交候选人。折扣率最低并且相同的，由采购人以抽签的方式确定成交候选人排序，先抽取的排序在前。

### （七）其它情况处理

1.对漏（缺）报项、多报项及赠送项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视为供应商所谈判的范围、数量明显不能满足谈判文件的要求，属负偏离，按响应无效处理；对多报项及赠送项的价格在评审时不予核减，全部进入评审价评议，多报项及赠送项一般不作为评审因素。

2.谈判截止时间结束后，参加谈判的供应商不足三家的、在评审期间出现符合专业条件的供应商的不足三家的、对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家的，终止本次竞争性谈判采购活动。

## 第十三条 确定成交人

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后折扣率最低的原则确定成交人，即第一成交候选人为成交人。若对成交人有异议，经核实属实，取消其成交资格，采购人可以按成交候选人顺序确定第二成交候选人为成交人，或者重新组织采购。

## 第十四条 授予合同

### （一）成交通知书

1.采购代理机构按成交结果对正式确定的成交人发出成交通知书。

2.成交通知书是签订合同的依据。如果成交人没有按竞争性谈判文件的规定执行，取消成交人的成交资格。

### （二）签订合同

1.谈判文件、供应商的响应文件以及补遗文件（如有）、成交通知书、履约保证金等是签订合同的依据。

2.成交人应持采购代理机构发出的成交通知书，按照其响应文件中承诺的条件，在法律规定的时间内与采购人签订合同。由于成交人自身原因未及时签订合同的，采购人可以视为成交人放弃成交资格。在此种情况下，采购人可以按成交候选人顺序将本项目授予下一个成交候选人，或者重新组织采购。

3.谈判文件所附合同是采购人与成交人签订合同的基本条款，供应商应认真阅读，在没有实质性违反谈判文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交人不得以此为由拒绝签订合同。

4.合同签订后不允许供应商将合同转让给第三人。

## 第十五条 供应商需要注意的其它事项

（一）响应文件的开启行为本身不作为证明响应文件有效的依据。

（二）供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则其后果由供应商自负。

（三）从响应文件开启时至宣布评审结果之前，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则其响应文件按响应无效处理并追究法律责任。

（四）谈判小组不向未成交方解释未成交原因，供应商的响应资料一律不予退还。

（五）本谈判文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

## 第十六条 质疑与投诉

（一）供应商认为响应文件内容、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在规定时间内提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名并由法定代表人或者主要负责人签字、盖章并加盖公章。

（二）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。按照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其做出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

# 第三章 项目需求

## 第十七条 采购内容

一、项目概况

安徽枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目实施范围为：桥港、新楼和横埠三个园区内基础设施及公共服务设施项目建设。建设内容包括房建、市政及其它附属配套工程。现对该项目拟采购一家工程检测单位，要求服务机构对本项目所有建设内容进行第三方检测,满足项目检测需求。

- 人员、实验室及检测仪器配置及要求

| 岗位 | 专业及资格要求 | 主要检测人员 配额 |
| --- | --- | --- |
| 拟任项目负责人 | （1）具有高级工程师及以上职称； （2）试验检测师或检测人员岗位证书。 | 1人 |
| 检测工程师岗位 | （1）具有中级工程师及以上职称； （2）试验检测师或检测人员岗位证书。 | 4人 |
| 检测员岗位 | （1）具有助理试验检测工程师或检测人员岗位证书。 | 10人 |
| 合计 |  | 15人 |

（一）人员配置及要求

- 以上人员均不允许外聘、返聘；

2、处罚条款（打卡考勤）：

2.1、项目负责人不到岗按5000元/天罚款；

2.2、工程师不到岗2000元/天罚款；

2.3、检测员不到岗1000元/天罚款；

2.4、以上所有到岗人员必须与响应文件提交人员一致且提供公司社保证明；

（二）实验室配置及要求：

3个园区各配置1个现场实验室。

（三）仪器配置及要求：

每个实验室均需配备钢筋拉力机、混凝土压力机、沥青试验机及现场需要的实验器材。

二、检测项目、数量及频率满足下列要求

（一）见证取样检测范围

1.水泥物理力学性能检验；

2.砂、石常规检验；

3.混凝土、砂浆配合比；

4.简易土工试验；

5.混凝土掺加剂检验；

6.沥青、沥青混合料检验；

7.排水管材、检查井盖座；

8.级配碎石原材料及混合料检测；

9.防水卷材检测

10.国家规定必须实行取样和送检的其它试块、试件和材料。

（二）第三方试验检测项目

1.土：液限塑限、最大干密度、最佳含水量；

2.集料：颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量；

3.水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

4.水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、抗 压弹性模量、抗折弹性模量；

5.沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性；

6.沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计；

7.钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

8.道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、铸铁检查井盖座等；

9.结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷等；

10.地基基础：地基承载力；

11.管材（PE 管等） 检测；

12.交通：交通标志、标线等道路交通安全设施相关检测

13.涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测等；

14.电缆需检测截面积、绝缘度、铜芯量、 20 摄氏度导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、 绝缘体老化前断裂伸长率、绝缘体老化前抗张强度、平均厚度等技术参数；

15.未述及项目按国家相关规范及采购人要求执行；

检测数量及频率按照国家相关规范的规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上为规范范围的100%；施工过程中，委托人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。

三、检测要求：

1．合同签订后三日内，检测单位须编制切实可行的检测方案报采购人审批，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对采购人方负责，严禁听从监理单位与施工单位，否则，予以合同价10%-50%进行处罚,直至终止合同。

2．检测单位必须派专职人员现场取样，检测数量及频率除按照国家及地方相关规范的规定取定，还包括建设单位对工程质量有怀疑的部位需要增加检测项目。

3．检测单位必须派员随时随地跟踪检测，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

4．检测单位的检测结果，要第一时间以正式书面形式报送采购人及监理。

5．检测单位须定期向采购人汇报月度检测内容及下一步工作计划，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

6．检测单位人员要服从采购人的协调与安排，及时完成采购人临时指派的其他检测任务，否则直接终止合同。

7．检测单位须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学；确保出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

8．抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查； 。

9．检测单位所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

10．检测机构不得转包和违规分包检测业务。转包是指检测机构将其承包的检测项目部分或者全部转包给其他检测机构的行为。对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低或本机构设备临时出现故障需要由其他检测机构进行该项目参数检测的，按分包检测对待。分包方须具备相应的资质、能力。检测项目需要分包时，应将分包事项以书面形式征得委托方同意。分包部分收费标准仍执行检测机构响应报价。

11．对于成交人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，成交人须制定解决方案，确保完成所有检测项目。

12．成交人必须要在工地挂牌建立工地试验室；配备相应的检测仪器设备，试验检测人员必须24小时驻场办公。

13．拟参加本项目的具体进场人员及常驻工地试验室人员数量要求服从采购人安排。

14．抽检项目均应在在验收前完成检测，数量以实际发生并经采购人审核确认为准，以上内容含外观检测、资料检查。

15．要求成交人必须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学。

16．成交人必须派员随时随地跟踪检测，及时反馈书面检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要；

17．成交人须编制切实可行的检测方案报采购人审批，并按审批后方案认真检测，成交人只对采购人负责，严禁听从监理单位与施工单位，否则，予以重罚直至终止合同。成交人人员要服从甲方的协调与安排，及时完成甲方临时指派的其他检测任务。

18．成交人须保证本公司出具的实验数据检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

19．试验检测单位必须确保其各项检测数据真实有效，并能准确反映检测项目的质量情况。现场取样须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全路段过程检测，乙方违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任。

四、人员配备要求

实际工作中，如果采购人（委托人）认为需要增加人员的，成交人必须根据需要予以增加，不得拒绝，否则采购人（委托人）将进行违约处罚每次5000元，未经采购人（委托人）同意，严禁更换项目负责人，否则处违约金20万元，确需更换的，需经过采购人（委托人）同意后方可更换，所更换的项目负责人不得低于竞争性谈判文件要求，并处违约金10万元/次。所有检测人员（含项目负责人）出勤率为100%，离开施工现场必须按照规定向采购人（或委托人）请假批准，否则视为脱岗，项目负责人每发生一次处违约金5000元/次，检测工程师每发生一次处违约金2000元/人次，检测员每发生一次处违约金1000元/人次，直至清退出场。在本工程施工期间，项目负责人必须全力服务于本项目，不得参与响应承接新的检测任务，否则采购人（委托人）有权终止合同。

五、业绩要求

供应商应具有完成本项目的能力，响应文件中需提供类似项目业绩合同/协议或中标/成交通知书。

## 第十八条 服务期限及地点

（一）服务期限：6年；

（二）服务地点：采购人指定地点。

## 第十九条 付款方式

检测费用按照实际发生检测项目、项目单价、检测数量、响应报价成交费率等按实计算，按单个子项目竣工验收后支付实际检测费用的90%，决算审计结束后支付到97%，余款3%作为质保金，待质保期期后无息返还。本项目质保期为1年，质保期从工程竣工验收合格之日起。

# 第四章

# 采购合同

- 枞阳经济开发区整体投资

- 建设运营一体化项目第三方检测服务项目合同

- （项目编号：_______）

委 托 人 （甲方）：

检测机构 （乙方）：

第一条 项目概况

第二条 合同期限：六年，从    年  月  日起至    年  月  日止。

第三条 本项目人员配备

本项目任命          为项目负责人（具有高级工程师职称且具有试验检测师资格证书）。

乙方人员、实验室及检测仪器配置

（一）人员配置

| 岗位 | 专业及资格要求 | 主要检测人员配额 |
| --- | --- | --- |
| 拟任项目负责人 | （1）具有高级工程师及以上职称； （2）试验检测师或检测人员岗位证书。 | 1人 |
| 检测工程师岗位 | （1）具有中级工程师及以上职称； （2）试验检测师或检测人员岗位证书。 | 4人 |
| 检测员岗位 | （1）具有助理试验检测工程师或检测人员岗位证书。 | 10人 |
| 合计 |  | 15人 |

根据项目实际和甲方要求，乙方应相的调整人员、实验室及检测仪器配置。

- 乙方参加检测项目的检测人员总人数不少于 15 人，具体进场人员及常驻工地试验室人员数量应服从甲方安排。

- 乙方配置的人员不得外聘、返聘；

- 乙方到岗人员应与响应文件所列人员一致，且提供乙方社保证明；

4、检测负责人及检测人员必须人员固定，不得更换，应现场驻点办公。

3、乙方试验检测人员必须24小时驻场办公。

5、对乙方人员到岗情况进行打卡考勤，缺勤的按下列条款处罚：

5.1、项目负责人不到岗，按5000元/天罚款；

5.2、工程师不到岗，按2000元/天罚款；

5.3、检测员不到岗，按1000元/天罚款；

（二）实验室配置及要求：

乙方应在桥港、新楼和横埠三个园区工地各建立一个实验室并挂牌运行。

（三）仪器配置及要求：

每个实验室均需配备钢筋拉力机、混凝土压力机、沥青试验机及现场需要的实验器材。

第四条 检测内容、业务量及检测要求

一、检测内容

（一）见证取样检测范围

1.水泥物理力学性能检验；

2.砂、石常规检验；

3.混凝土、砂浆配合比检验；

4.简易土工试验；

5.混凝土掺加剂检验；

6.沥青、沥青混合料检验；

7.排水管材、检查井盖座；

8.级配碎石原材料及混合料检测；

9.防水卷材检测

10.国家规定必须实行取样和送检的其它试块、试件和材料。

（二）第三方试验检测项目

1.土：液限塑限、最大干密度、最佳含水量；

2.集料：颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量；

3.水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

4.水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、抗压弹性模量、抗折弹性模量；

5.沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性；

6.沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计；

7.钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

8.道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、铸铁检查井盖座等；

9.结构混凝土： 强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷等；

10.地基基础：地基承载力；

11.管材（PE管等）检测；

12.交通：交通标志、标线等道路交通安全设施相关检测

13.涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测等；

14.电缆需检测截面积、绝缘度、铜芯量、20摄氏度导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘体老化前断裂伸长率、绝缘体老化前抗张强度、平均厚度等技术参数；

15.未述及项目按国家相关规范及采购人要求执行；

检测数量及频率按照国家相关规范的规定进行，第三方检测数量及频率必须要满足工程竣工验收需要。施工过程中，甲方有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。

二、业务量及检测要求

1．乙方应于合同签订后3日内编制切实可行的总体检测方案，单个工程项目正式开工前7个工作日内编制工程项目检测方案。总体检测方案和单个工程项目检测方案应报甲方审批，方案审批后，乙方应严格按甲方审定的检测方案开展检测工作。审定的检测方案作为本合同的附件。

2．乙方只对甲方负责，严禁听从监理单位与施工单位，否则，予以合同价10%-50%进行处罚,直至终止合同。

3．乙方应派专职人员现场取样，检测数量及频率除按照国家及地方相关规范的规定取定，还包括建设单位对工程质量有怀疑的部位需要增加检测项目。

4．乙方应派员随时随地跟踪检测，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

5. 乙方应对人行道板、砼制品、管材、水泥、沥青、格栅、沥青抗车辙剂、防水卷材、油漆等主要原材料进行抽样检测试验。

6. 乙方对所有标准试验、沥青配比试验进行独立试验检测。

7．乙方的检测结果，应在第一时间以正式书面形式报送甲方及监理。

8．乙方应期向甲方汇报月度检测内容及下一步工作计划，以便使试验检测工作更好地服务于工程施工。

9．乙方人员应服从甲方的协调与安排，及时完成甲方临时指派的其他检测任务，否则甲方有权终止合同。

10．乙方应根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学，确保出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对其出具的所有试验报告负法律责任。

11．抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查。

12．乙方所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

13．乙方不得转包和违规分包检测业务。转包是指乙方将其承包的检测项目部分或者全部转包给其他检测机构的行为。对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低或本机构设备临时出现故障需要由其他检测机构进行该项目参数检测的，按分包检测对待。分包方须具备相应的资质、能力。检测项目需要分包时，应将分包事项以书面形式征得甲方同意。分包部分取费标准仍执行乙方响应报价。

14．乙方对所有检测结果负总责，因在从业范围内无法满足某一项目检测时，应及时制定解决方案，确保完成所有检测项目。

15．乙方应配备相应的检测仪器设备。

16．抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经甲方审核确认为准，以上内容含外观检测、资料检查。

17．乙方应根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学。

18．乙方应派员随时随地跟踪检测，及时反馈书面检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要；

19．乙方应保证其出具的实验数据、检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对出具的所有试验报告负法律责任。

20．乙方应确保其各项检测数据真实有效，并能准确反映检测项目的质量情况。现场取样须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全路段过程检测，乙方违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，甲方将依据国家有关规定，追究其责任。

21．乙方人员应服从甲方的协调与安排，及时完成甲方临时指派的其他检测任务。

第五条 本合同依据下列文件签订

1．《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2．国家及地方有关法律、法规和规章。

3．本项目的谈判文件。

第六条 检测费用及支付方法

1、检测费：按照检测项目∑检测单价×成交检测成交折扣率结算。检测费折扣率为     %，检测费折扣率一次性包死，不因具体项目增减而调整。结算的工作量以实际发生检测数量为准。本合同检测费暂定金额：      人民币。

收费标准的选用顺序：

（1）安徽省建设行业质量与安全协会原《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》（建质安协〔2019〕16号）；

（2）建质安协〔2019〕16号的收费标准中列入的，参照甲方主管部门相关收费标准按照成交折扣率折扣。

本合同未提及的检测项目，由建设单位、监理单位、跟踪审计、乙方共同询价确定检测单价。

2.响应文件中确定的乙方检测折扣率不再根据项目及工程量的增减或取消，以及工程工期的调整而变动。因项目及工程量的减少或取消，造成概算总额降低，此风险由乙方承担，甲方不承担乙方由此减少的任何费用、不支付乙方任何补偿。

3. 乙方在其从业范围内无法满足某一项目检测，经甲方同意，乙方可自行委托具有相应资质的单位承担，费用由乙方承担，甲方只与乙方按本合同约定结算。

5.本条第1项所述的检测费暂定金额，是甲方按照批准后的检测方案和项目概算暂定的合同价款，最终以实际发生的检测量结算检测费。

6.支付方法：检测费用按照实际发生检测项目、项目单价、检测数量、响应报价的成交折扣率等进行计算。单个子项目竣工验收后支付实际检测费的90%，决算审计结束后检测费支付到97%，余款3%作为质保金，待质保期期后无息返还。质保期为1年，单个子项目质保期从工程竣工验收合格之日起计算。结算时，乙方提供增值税发票，甲方在15日内将检测费用转入乙方指定的账户。乙方的开户行名称、账号：

单位名称：

开户银行：

银行帐号：

第七条 质量标准

质量达到国家规范规定的标准。

第八条 双方的责任

1．甲方应向乙方提供施工图纸等有关资料、文件。除甲方能够提供的资料外，其余资料由乙方自行收集，乙方应对其完整性、真实性及时限性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测。

2．乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。甲方对乙方提交的报告书，未经乙方同意，不得复制或用于本合同以外的项目。

3．乙方派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等事宜，由乙方自行解决，甲方不予提供。

4．乙方应保证足够的技术力量，按照双方约定的时间提交完整合法的检测资料，并对工程缺陷提供合理建议。

5．根据检测分析的结果，乙方出具正式的检测技术报告，对其出具的报告真实性、合法性和公正性负法律责任。乙方向甲方提供的检测技术报告一式伍份，甲方增加报告份数，应提前告知，增加的份数加收成本费。

6．乙方应按相关法律、法规、技术标准与规范履行执业程序，不得从事违背法律法规和损害甲方的活动，对项目工程质量检测工作负责并承担相应的责任。如因乙方自身原因造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

7. 乙方对甲方要求全程监控检测的项目必须做好服务工作。

8．乙方应对检测结果不合格的工程项目，应及时通知甲方和监理单位。

9．乙方在检测过程中的安全责任自负，甲方概不负责。

第九条 其他

1.经乙方检测合格的工程，在工程质量抽检中质量监督部门鉴定为不合格，每发现一次，按检测合同价的10%扣罚乙方检测费，两次以上的，甲方有权终止合同，并报建设主管部门列入黑名单，以后不得参与甲方所有项目的采购、招标活动。

2.凡在工程质保期内出现的墙面开裂脱落、路面下沉、开裂等重大质量事故，甲方有权扣罚乙方余下的检测费用，并依据国家有关规定，追究其责任。

3. 乙方应根据施工及检测规范要求及时进行检测，不能影响施工进度，并保证检测报告的及时反馈，每周向甲方上报一次检测报告。因检测工作影响工程施工进度及其它损失的，追究乙方的相应责任，并处以10000元/项/天罚款。

4. 乙方应确保检测数据的客观性、正确性。如发现有弄虚作假行为，每发现一次，甲方对乙方处罚10000元，性质恶劣的甲方有权终止合同并拒付检测费用。

5. 乙方应按甲方批准的检测方案和检测频率进行检测，达不到约定的检测量，甲方根据检测收费标准扣减相应的费用。

6.检测人员无相关专业技术资格证书，处罚违约金5000元/人次；擅自变更检测试验人员或人员缺岗不到位，处罚违约金1000元/人次；擅自更换检测试验负责人，处罚违约金为合同价款的20%。累计发现三次以上，甲方有权解除本合同。

7. 乙方应严格按照检测方案开展检测试验工作。如发现检测频率不足、检测结果未及时上报、职责缺位或对存有明显重大质量安全隐患的部位环节未能进行检测的，处罚违约金5000元/次。

8.检测期限按施工合同工期执行，工程施工延期的，不增加任何相应的延期费用。

9. 乙方需建立现场实验室，且必须满足现场工程试验需要。

第十条 履约保证金

为保证合同履行，乙方应在合同签订前向甲方缴纳履约保证金人民币壹拾万元整。履约保证金在无安全事故、合同履行正常等情况下，合同到期并交接完成后凭验收报告全额退还（不计息）。

第十一条 违约责任

1．因甲、乙双方各自的原因给对方造成经济损失，由甲、乙双方各自方承担相应的法律责任和经济责任。

2．在合同履行期间，一方擅自终止或解除合同，应按合同价款的10%向对方支付违约金。

第十二条 解决争议的方法

本合同在履行过程中如发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成时按以下第（  ）种方式解决：

1．提交铜陵仲裁委员会仲裁。

2．向甲方所在地人民法院诉讼。

第十三条 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

第十四条 本合同未尽事宜，届时由双方协商解决，达成的补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：            （公章）

法定代表人或委托代理人：

乙方：            （公章）

法定代表人或委托代理人：

合同签订地：

合同签订日期：        年     月     日

# 第五章  响应文件格式

- 封套格式

- 枞阳经济开发区整体投资

- 建设运营一体化项目第三方检测服务项目

- 响 应 文 件

项目编号:

供应商名称：                   （加盖公章）

供应商地址：

联  系  人：

联系号码：

- 封面格式

响  应  文  件

- 正本/副本

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

- 供应商名称：               （加盖公章）

- 联  系  人：

- 联 系 方 式：

- 日      期：     年      月      日

## 目录

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 第一部分 资格性文件

### （一）法定代表人身份证明、授权委托书

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：                  系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

本人                 （姓名） 系                   （供应商名称） 的法定代表人， 现委托         （姓名）为我方的代理人，以我方的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）         响应文件、签订合同和处理有关事宜。

代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予以承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。

委托期限：     （委托期限不得少于90天）         。

代理人无转委托权。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年       月       日

附：法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件（正反面）

### （二）关于资格的声明函

枞阳恒越实业投资有限公司：

贵方以竞争性谈判方式采购“（项目名称、项目编号）”，我单位在响应文件中提交的资格资料和承诺是准确、真实、有效的。如有虚假，自愿承担相应的法律责任。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

### （三）承诺函

枞阳恒越实业投资有限公司：

本公司作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具备以下条件【《政府采购法》第二十二条】：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

### （四）响应保证金汇款凭证

### （五）资格文件其它要求提交的材料

- 营业执照或事业单位法人证书；

- 资质证书；

## 第二部分  商务部分

### （一）响应函

枞阳恒越实业投资有限公司：

我方收到贵方关于“          ”（项目编号：     ）的谈判文件，完全理解谈判文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）已获得授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括： 1.资格性文件；2.商务部分；3.服务部分；4.价格部分； 5.其它内容。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.我方的响应文件在响应文件递交截止日后30个日历天内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括补遗文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权利。

4.我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

7.我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按谈判文件规定向代理机构交纳代理服务费。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

电子邮件：

电话：

办公地址：

日期：

### （二） 响应保证函

枞阳恒越实业投资有限公司：

根据采购项目名称为：“（项目名称）”（项目编号：     ）的谈判文件的要求，本人代表供应商        （供应商名称）参加谈判，并提交响应文件。同时自愿向贵公司做出如下响应保证：

1.同意自行承担谈判所发生的一切费用；

2 .除我单位谈判需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

3 .保证在参加本次谈判工作的全部过程中，不违反有关法律法规和安徽省政府采购管理相关规定；

4 .我单位保证在上述谈判文件规定的时间准时参加谈判；

5.如获成交，我单位保证自贵公司在网上发布成交公告之日起15日内，按照上述谈判文件的规定向贵公司缴交成交代理服务费后，领取成交通知书；若我单位不按谈判文件规定缴纳成交代理服务费，视为我单位自动放弃包括成交权在内的本次谈判中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我单位发出成交通知书；

6.保证在领取成交通知书后，严格按照上述谈判文件的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

7.保证对相关法律法规及上述谈判文件中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我单位有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我单位列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我单位已明确理解了上述条款的含义并确保履行。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

- （三）商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否 响应 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于30个日历天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | …… |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1  对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2 供应商响应文件其它商务内容与本表内容不一致时，以本表内容为准。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

## 第三部分 服务内容

格式自拟

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

## 第四部分 价格部分

第一轮报价表

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 响应范围 | 全部 |
| 检测费折扣率 | 折扣率： % |
| 备 注 |  |

注：折扣率须为整数！

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

- 最终报价表

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 响应范围 | 全部 |
| 检测费折扣率 | 折扣率： % |
| 备 注 |  |

备注：

1.最后报价承诺书不需要装订在响应文件中；

2.最后报价表应单独打印，于谈判结束后当场填报。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称：

日期：      年   月   日

## 第五部分 其他部分

### （一）资料复印件

### （二） 谈判文件要求提供的资料

1、人员证书及社保证明

2、业绩证明材料

### （三）供应商认为需要提供的资料