项目编号：20××-CG-Ｆ-××

枞阳县医养结合补短板项目跟踪审计单位

招标文件

| 采购人 | ： | 枞阳县卫生健康委员会（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | ： | 安徽商安工程咨询有限公司 |

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标人

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的提交

（六）开标

（七）评标、定标

（八）废标

（九）投标无效

（十）评标办法

（十一）合同的签订、履行及验收

第四章  项目需求

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式

（一）资格、技术及商务部分

（二）报价部分

# 第一章

# 招标公告

项目概况

枞阳县医养结合补短板项目跟踪审计单位  采购项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取采购文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2020-CG-H-××

项目名称：枞阳县医养结合补短板项目跟踪审计单位

采购方式：　公开招标

预算金额：　/

最高限价：采用报结算费率（%）的方式，最高投标限价为0.35%（暂以本项目EPC总承包中标金额453056089.53元为计算基数，最高投标限价金额为158.55万元

采购需求：本项目主要建设内容包括15个乡镇卫生院及向阳社区卫生服务中心的新、改扩建工程，包括医疗用房、养老用房、原业务及医疗用房等主体工程新、改建，给排水、供配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理设施等公用及附属设施的新、改建。新建医疗用房面积约40850平方米（其中，汤沟镇中心卫生院医疗综合楼已开工建设面积4489.03平方米、向阳社区卫生服务中心医疗综合楼已开工建设面积4127平方米，以上面积共8616.03平方米不纳入此次招标范围），新建养老用房面积约54000平方米，改造原有医疗及业务用房面积约27962平方米。本项目EPC总承包中标金额453056089.53元。本次招标内容：包括但不限于预算清单控制价审核、图纸会审、设计变更、合同跟踪、材料设备价格、隐蔽工程、索赔、进度款支付、结算进行全面控制，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后至工程缺陷期结束

标段（包别）划分：一个标段

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（非）专门面向中小企业采购

3.本项目的资格要求：

（1）投标人资格要求：工程造价咨询企业乙级及以上资质；

（2）投标人业绩要求：自2016年1月1日以来，须具备一个公共建筑跟踪审计项目业绩。【业绩的项目规模不小于总建筑面积4万平方米或投资金额不少于2亿元】。

注：提供合同等证明材料的扫描件（需体现关键评审要素），时间以合同签订日期为准。全过程咨询服务项目内容包含跟踪审计的予以认可。

- 拟派项目负责人业绩要求：自2016年1月1日以来，须具备一个公共建筑跟踪审计项目业绩。【业绩的项目规模不小于总建筑面积4万平方米或投资金额不少于2亿元】。

注：提供合同等证明材料的扫描件（需体现关键评审要素和项目负责人信息；证明材料未体现项目负责人的，需提供业主单位证明）。时间以合同签订日期为准。全过程咨询服务项目内容包含跟踪审计的予以认可。

4．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：2021年  月  日至2021年  月  日 （提供期限自本公告发布之日起10日内。若项目发布补充公告，自补充公告发布之日起5个工作日内）

地点：自铜陵市公共资源交易网免费下载（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）

方式：本项目只接受铜陵市公共资源电子交易平台已入诚信企业库的企业参与投标。投标单位应及时办理入库手续，在中心网站（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）自行免费下载采购文件，中心不收取任何费用。（诚信企业库登记注册联系方式：0562-5885809、5885810）因未及时办理入库手续导致无法参与投标的，责任自负。

采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本招标文件具有同等效力。

售价：不收取费用

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：     年     月     日     时    分

开标地点：枞阳县公共资源交易中心  楼  号开标室。

提交投标文件截止时间：同开标时间

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求；

3、本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后30分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　  枞阳县卫生健康委员会

地址：　安徽省枞阳县枞阳镇湖滨路28号

联系人：　　　王先生

联系方式：　　13866089608

2.采购代理机构信息

名 称：　   安徽商安工程咨询有限公司

地　址：　　　枞阳县银塘商业中心

联系人：　　　　  余工

联系方式：　  　18956260399

3.项目联系方式

项目联系人：　　   王先生

电　话：　　　　13866089608

八、投标保证金

| 户 名 | 枞阳县公共资源交易中心 |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 | 徽商银行枞阳县分行 |
| 保证金金额 | 人民币叁万壹仟元整（￥31000.00元）； |
| 交款方式 | 投标人须从单位基本账户转账或汇款，或者以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受现金形式。 |
| 交款到账截止时间 | 同投标截止时间 |

附件：（见招标文件）

项目采购需求

## 第二章 投标人须知一览表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高投标限价 | 采用报结算费率（%）的方式，最高投标限价为0.35%（暂以本项目EPC总承包中标金额453056089.53元为计算基数，最高投标限价金额为158.55万元），大于该最高限价的投标作无效标处理。 |
| 2 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 服务期（达到可验收状态所需的所有时间） | 合同签订后至工程缺陷期结束 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 对采购文件质疑的提出及提交方式 | 供应商知其权益受到损害之日起七个工作日内，如有质疑用书面形式签章后送达至安徽商安工程咨询有限公司（地点：枞阳县银塘商业中心）并及时通过邮件发送至305696475@qq.com邮箱，逾期不予受理（不得署名）。 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 不接受 |
| 9 | 投标保证金 | 具体金额见招标公告 |
| 10 | 标段划分 | 本项目有 1 个标段。 |
| 11 | 中标候选人的推荐 | 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按总得分由高到低排序推荐出 3 名作为中标候选人。为保证工程总承包项目编制与审核分离，本项目与预算编制项目，先开标的项目已推荐排名第一的中标候选人的，不得推荐为后开标项目的中标候选人。 |
| 12 | 勘察现场的要求 | 投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 勘察现场的方式为自行踏勘。 |
| 13 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 14 | 投标有效期 | 开标后三个月 |
| 15 | 付款方式 | 分阶段支付。对子项目预算编制清单及最高控制价审核完成后付50%；每个子项目竣工验收合格后30日内付至70%；每个子项目竣工结算审核结束后30日内付至97%；余款待工程结算审计清算结束后30日内一次性付清（不计息）。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标人提供的履约保证金为合同价款的5%。保证金形式可以为转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种。 |
| 17 | 投标文件份数 | 采用网上电子开评标的项目： （1）加密的电子投标文件。投标人应在投标截止时间前，从网上开评标系统递交加密后的电子投标文件。 （2）电子投标文件制作要求：投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在铜陵市公共资源交易网上下载。 （3）不需要提供纸质投标文件。 （4）仅中标单位在领取中标通知书前需提供1份正本2份副本纸质加盖单位公章的投标文件（必须和电子版投标文件一致），交代理机构。 |
| 18 | 递交投标文件地点及开标地点 | 见招标公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成标书无法接受。 加密的电子投标文件接收时间为投标截止时间。 |
| 19 | 投标截止时间及开标时间 | 见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。 |
| 20 | 开标解密 | 开标时各投标人应在解密程序开始后 30 分钟内对本单位的投标文件现场或远程解密（以交易系统时间为准）。如电子文件解密失败或者无法导入系统造成评标委员无法评审的，该供应商投标文件按无效标处理，责任由投标单位自行承担。 |
| 21 | 文件澄清、投标否决通知 | 投标人应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、投标否决等通知消息，并通过系统接受评标委员会发起的询标和通知，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。 |
| 22 | 费用承担 | 投标人参加投标活动发生的一切费用均自理 |
| 23 | 合同签订时间 | 采购人通知领取中标通知书后，中标人应在3日内领取中标通知书，领取后30天内与采购人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，采购人有权取消中标资格，重新招标。 |
| 24 | 政府采购政策 | 一、绿色节能环保 货物采购应当尽可能的体现绿色节能环保要求，本项目中如有属于绿色节能环保强制部分的，必须采购绿色节能环保产品，非强制部分，采用综合评分法的则在得分且投标报价相同时由评委综合评定绿色节能环保情况，根据优劣依次进行排序。采用最低价法的则在报价相同时由评委综合评定绿色节能环保情况，根据优劣依次进行排序。 二、监狱企业。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 三、中小企业材料 依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181 号）、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会转发财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财购〔2012〕42 号）和《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》铜公管〔2020〕11号等有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》（如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供《中小企业声明函》），并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业货物、服务的，视同为中型企业。 注： 1、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 2、享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。 3、如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。 4、联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相应的扶持政策。 5、本项目将对排名第一的中标候选人提供的中小企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。如有对中标供应商提供的中小企业声明函的真实性提出相关质疑的，被质疑人应当在采购人或采购代理机构规定的时间（5个工作日）内提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料，否则取消其成交（候选人）资格。 |
| 25 | 招标采购代理费 支付方式 | 本项目的招标代理费由中标方支付，按采购方约定代理费贰万柒仟叁佰捌拾元整收费。在领取中标通知书前一次性付清，请投标人在报价时充分考虑这一因素，不单独列项。 |
| 26 | 财务联系方式 | 投标保证金联系电话：0562—3226050 |
| 27 | 信用查询 | 详见评标办法 |
| 28 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 29 | 其它 | 如交易系统中相关操作内容与采购文件正文不符的，以采购文件以准。如投标人在文件编制和递交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时与交易中心工作人员（以公告为准）以及中心信息技术部门（5885890）联系。 |

## 第三章 投标须知

### 一、总则

1、本招标文件仅适用于本次公开招标的服务项目。代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行代理，编制招标文件，组织开评标活动。

2、本次招标的服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。无论招标文件是否列明，投标人所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本招标文件所要求的证书、认证、资质、均应当是有权机构颁发，且在有效期内。

### 二、招标文件

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件规定的时间内向采购人和代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5、答疑及招标文件的澄清与修改

5.1投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2投标人对招标文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，按相关规定以书面形式（如传真、信件等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易网”“补充公告”一栏，告知所有投标人，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

6、招标文件的修改

6.1在某些情况下，采购人可能对招标文件进行修改。

6.2采购人对招标文件的修改，将在“铜陵市公共资源交易中心”网站以补充公告的形式通知所有投标人，并对所有投标人具有约束力。

6.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有投标人。

7、电子开评标相关要求

7.1注册登记

7.1.1本项目只接受铜陵市公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库或企业库）已审核通过的企业投标，企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《铜陵公共资源交易中心共享诚信库申报（投标人）操作手册及常见问题解答》）因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更企业诚信库信息）

7.1.2上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中上传所有资质信息及原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（所有基本资料需携带原件于窗口验证后更新，否则评标系统无法读取未被验证的信息。）

7.2办理电子数字证书（CA证书）

7.2.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记入库窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话0562-5885809，0562-5885810）。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

7.2.2.1数字证书到期后投标人必须及时在证书颁发机构网站续期，并对投标文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

7.2.2.2数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

7.3下载招标文件

7.3.1投标人在招标文件获取时间内登录系统完善投标信息、下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，采购人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

7.4制作投标文件

7.4.1投标人在铜陵市公共资源交易网上下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

7.4.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

7.4.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

7.5上传投标文件

7.5.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

7.5.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

7.6提交保证金

7.6.1投标保证金从单位基本账户转账、汇款或者以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受现金形式，保证金到账、保函递交截止时间为招标公告规定的时间。

7.6.2投标保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的，保函复印件或扫描件装入投标文件。

7.7开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

7.7.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

7.7.2投标保证金汇入账户必须与企业库登记账户及扫描件信息三者信息完全一致，开标前未到达指定账户或账户信息不匹配的投标文件不予接受。（注：企业账户变动请及时更新企业库登记账户）以保函形式提交的除外。

7.7.3投标人现场无法使用CA锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的或标书显示携带病毒的，则拒绝企业继续投标。

7.7.4如因采购人CA锁解密失败或交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，可采取以下方式处理:

7.7.5不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

7.8意外情况的处理

7.8.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

7.8.1.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

7.8.1.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

7.8.1.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

7.8.1.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

7.8.1.5电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

7.8.1.6其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

7.8.2出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，采取以下办法处理：

7.8.2.1项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

### 三、投标人

8、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、合格的投标人

9.1合格的投标人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

9.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：

9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

10、勘察现场

10.1投标人应自行对服务场地和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式为自行踏勘。

10.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

10.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11、知识产权

11.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

11.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

12、纪律与保密

12.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

12.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.2.1.2投标人之间约定中标人；

12.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2.1.6法律法规规定的其它情形。

12.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

12.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位（或同一个人）编制；

12.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

12.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；

12.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

12.2.2.5不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

12.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出；

12.2.2.7 法律法规规定的其它情形。

12.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

- 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.签章的效力

招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

15.企业诚信库

15.1为进一步规范招投标行为，提高政府采购工作效率，降5眉目止8.低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快政府采购工作电子化、信息化建设，中心实行投标人企业诚信库制度，并面向全国免费征集。

15.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。企业诚信库中的文字信息必须与扫描件、真实证照完全一致。企业诚信库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。

15.3为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

### 四、投标书的编制

16.投标的语言及度量衡单位

16.1投标人的投标书、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

16.2　除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

17、投标书构成

17.1　投标书应包括本招标文件投标书格式中所规定的全部内容。

17.2　投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。

17.3　投标人不得擅自对招标文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。投标人应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。

18、投标报价

18.1　投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

18.2　投标报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

18.3　投标供应商的报价应包含所投服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

18.4投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.5投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。

19、投标货币：投标须以人民币报价。

20、证明投标人合格的文件

20.1投标人在其投标文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其投标文件的一部分。

20.2投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

21、投标保证金

21.1投标人应按招标文件规定的金额、缴纳时间、缴纳方式缴纳投标保证金，并将（复印件或影印件）作为其投标文件的组成部分。投标人不按招标文件规定提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

21.2　投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，保证金缴纳一般为虚拟账号，因此如有项目流标，原保证金将会在一定的时间内按原渠道进行退还，投标人若参加下一次投标的，应当重新按照新的采购文件要求进行缴纳，否则将视为保证金未予缴纳。

21.3　投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，预中标人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发放后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在采购人与中标人签订合同并缴纳中标服务费后5个工作日内予以退还。

21.4　投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，投标保证金按原缴纳渠道退还至投标人账户。

21.5　有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

21.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

21.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同的；

21.5.3投标人在招标活动中存在违规和违法行为的；

21.5.4投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的；

21.5.5其它法定或招标文件约定不予退还投标保证金的情形；

22、投标书的密封和标记

22.1实现网上电子开标的应在加密的电子投标文件中加盖单位或法人电子印章。

22.2 为了保障电子开评标活动正常进行，供应商须在网上提交加密

电子投标文件。在投标文件规定的投标时间截止前没有提交网上加密电子投标文件的，投标无效。

22.3如果未按规定封装或加写标记或递交，交易中心将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并导致该类别投标文件递交无效。

22.4 投标人应按照招标文件的要求准备投标文件。

### 五、投标书的递交

23.投标文件的递交

23.1加密电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

23.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，加密电子投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

23.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。

23.4实行网上电子开评标的，投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

24、投标文件、投标保证金回单或保函复印件或影印件需一同递交，否则其投标将被拒绝。

25、拒绝的投标书：

采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

26、投标书的修改和撤回

26.1　使用电子开评标的项目，投标人在系统递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回电子标书。

26.2　投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按招标文件要求进行密封、标记和提交。

### 六、开标

27、开标活动将由公证机构全程公证，并应当符合相关法律法规。

28、开标会议

28.1 主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标。

28.2 根据铜陵市公管局、铜陵市财政局《关于在招标采购领域支持

中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》

（铜公管〔2020〕11号），本项目实行全程电子化招投标，交易信息发

布、保证金托管、投标文件远程解密、线上询标、中标通知书发放等业

务均推行网上办理，切实做到“不见面、少聚集”。

28.3 为保证疫情得到有效控制，防止人员聚集带来的疫情扩散，本

项目谢绝投标人前往开标室参与开标活动。请各投标人认真填写投标文

件中的联系方式，保持电话畅通。

### 七、评标定标

29.评标委员会与评标

29.1 评标委员会由采购人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

29.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

30、评标过程的保密

30.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

30.2 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。

31、投标文件的澄清

31.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会通过铜陵市公共资源交易系统要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

31.2 投标人应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并通过系统接受评标委员会发起的澄清要求，在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后加盖电子签章，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

31.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以询标的形式要求投标人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人应在线签章认可。

32、重大偏差和细微偏差

32.1 评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

32.2 投标文件属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理。

32.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

32.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

32.5 经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

33、调整或修正投标报价

调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

34、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

35、投标文件的评审、比较和否决

35.1 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

35.2 在评审过程中,评标委员会可以在线询标的形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行在线回复说明并提供相关材料。

35.3 采购人根据信用查询情况、评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

36、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件 要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选投标人名单排序依次确定其他中标候选投标人为中标人替补，替补最多不超过 2 家。

37、中标通知书

中标人确定后,将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

38、质疑和投诉

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对中标公告有异议的，应在中标公告期限届满之日起七个工作日前提出。关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。

质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。

### 八、废标

39.在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

39.1合格投标人不足规定家数的；

39.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

39.4因重大变故，采购任务取消的。

39.5法律法规规定的其他应该废标的情形。

### 九、投标无效

40、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 十、评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标 文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同时，以价格最低的投标人作为中标候选人，价格相同时按服务方案得分高低进行排序，仍然相同时抽签决定排序。

42、评标程序

评委会应认真研究招标文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

42.1评标委员会首先根据已发布的招标文件核对系统读取的电子招标文件数据评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对电子招标文件数据评审项进行修改。

42.2 评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。

42.3先进行有效性评审，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。评标委员会根据采购文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。

42.3.1评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、 前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定 等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书 面方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的投标文件，评委要提出 充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的， 按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成 员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报 告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为 同意评审报告。

询标函格式如下：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（标段）编号 |  |
| 评标委员会询标内容 |  |
| 投标供应商澄清说明 | 投标人签章： 日期 |
| 审查结论 | £通过。 □不通过。 原因： |

42.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

42.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

42.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

42.3.5评标委员会评审投标文件依据为投标文件以及按采购文件要求递交的其它资料。

42.3.6评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标人的合法权益。

42.4评标委员会发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及集中采购代理机构说明情况。

42.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形第（2）条由投标人提供书面声明放入投标文件。

43、有效性审查

开标后，采购人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

| 序 号 | 项目内容 | 合格条件 | 审核材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 投标人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。 | 提供授权委托书装订入投标文件。（法定代表人参加投标的提供身份证明复印件或影印件，无需投标授权书） |
| 2 | 投标保证金 | 保证金具体应通过下述形式为本次投标提供担保： 按招标文件规定的金额、帐号、帐户、提交形式等要求从投标人单位基本账户转入投标保证金并在招标文件规定的截止时间前足额到达指定账户。 - 金融机构、担保机构出具的保函。 投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致，名称不一致的，投标无效。分公司或子公司或其它途径代缴投标保证金，视同名称不一致。 | 提供银行回单或保函（复印件或影印件）加盖公章放入投标文件。 |
| 3 | 需要提供的投标资格证明资料 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，供应商、法定代表人及拟派项目经理（项目负责人）近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
| 4 | 资质证书 | 具有行业主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质（不含暂乙级） | 提供投标人具有的行业主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质（不含暂乙级）证书复印件或影印件放入投标文件。 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 标书规范性 | 1、在招标文件规定的投标时间截止前有效提交网上加密电子投标文件的。 2、加密的电子投标文件符合招标文件加密、标记、递交等的相应要求。 |  |
| 7 | 标书盖章 | 投标文件盖章符合招标文件的要求。 |  |
| 8 | 标书响应情况 | 质量标准要求、服务期响应、售后服务体系等内容满足招标文件的实质性要求。 |  |
| 9 | 服务要求 | 符合招标文件的要求。 |  |
| 10 | 标识符 | 供应商电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的投标无效。 |  |
| 11 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  |

44、报价部分评审

44.1采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。

44.2评审委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

44.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

44.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

44.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

44.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

44.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格。

44.3.1投标报价高于预算控制；

44.3.2经评标委员会认定低于成本的；

44.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的；

44.3.4投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；

44.3.5按45.2规定的原则进行修正后，投标人不确认的；

44.3.6不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

- 评标办法

（满分 100 分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

评分办法

| 条款号 |  | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.1.1 | 资信标准评分 （35分） | 投标人类似业绩 （9分） | 投标人提供的业绩满足招标公告要求的项目类别、项目规模及主要内容等要求的，每提供一项业绩得3分；本项满分9分。 注：提供合同等证明材料的扫描件（需体现关键评审要素），时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | ## 项目 ## 负责人 ## 类似业绩 ## （6分） | 拟派项目负责人的业绩满足招标公告要求的项目类别、项目规模、及主要内容等要求的，每提供一项业绩得3分；本项满分6分。 注：提供合同等证明材料的扫描件（需体现关键评审要素、需能体现项目负责人信息，证明材料未体现项目负责人的，需提供业主单位证明）。时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | ## 投标人资质评分 ## （3分） | 投标人为工程造价咨询企业甲级资质的加3分，本项满分3分。 备注：提供资质证书等相关资料。 |
|  |  | ## 企业 ## 获奖 ## （6分） | 自2016年 1 月 1 日以来（以表彰时间为准），投标人获得行政主管部门或在国内依法登记注册的造价协会颁发的奖项或荣誉（优秀单位、先进单位、考核优秀、审计项目优秀）。省级及以上表彰的每一个得 3分；市级表彰的每一个得 2 分；本项满分 6分。 注：（1）需提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图或相关证书扫描件，且上述证明材料中须体现投标人名称，否则不得分。 （2）如上述证明材料无法体现投标人名称不得分。 |
|  |  | ## 专业 ## 认证 ## （6分） | 投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，本项满分6分。 注：投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 |
|  |  | 企业信用评价（5分） | 投标人获得中国建设工程造价管理协会工程造价咨询企业信用评价结果等级为 AAA的得5分, AA的得3分,A的得2分;获得省级建设工程造价管理协会工程造价咨询企业信用评价结果等级为AAA的得3分, AA的得2分,A的得1分;就高不就低,不重复计分。本项满分5分。 注：投标人需提供招标公告发布日后网上下载的企业信用等级证书，评审委员会以开标日当天网上公布的信用等级为准。 |
| 46.1.2 | 技术评分标准（55分） | 拟派人员配备 （除项目负责人） ## （25分） | 1、满足拟派人员基本配备的得9分，不满足的不得分，本项满分9分。 2、在满足拟派人员基本配备的基础上，每增加 1 名国家级注册造价工程师（或一级造价工程师）的加 2分，本项满分6分。 3、以上1和2配备人员中具有高级职称，每有一人加2分，中级职称，每有一人加1分，本项满分6分。 4、所配备的人员中，2016年1月1日至今（以表彰时间为准）在工程造价咨询项目中获得市级及以上工程造价主管部门、造价协会表彰的，每有一人加2分，本项满分4分。 注：（1）投标截止前，以上要求的注册造价工程师须正常注册在投标单位； （2）须提供以下证明材料：①专业以“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”网站查询的网页截图为准；②造价师注册证书扫描件；③造价师资格证书扫描件； ④职称证书扫描件；⑤2020 年 9 月以来至投标截止时间前任意连续 6 个月投标单位或分支机构社保缴费证明。⑥以上“4、所配备的人员中”须提供表彰单位的颁奖文件或表彰单位官网文件截图或相关证书扫描件，且上述证明材料中须体现获奖人姓名。 （3）以上证明材料均需加盖投标单位公章，未按规定提交的不得分。 |
|  |  | ## 咨询服务方案 ## （20分） | 评委对投标人综合实力，工程造价咨询服务方案中组织管理、质量管理、进度管理、档案管理、信息管理、等内容进行评审，酌情赋分。 方案完整、针对性强、优秀得15-20分；方案较完整、有一定针对性、优良得10-15分；方案有瑕疵但能基本满足要求、针对性弱、一般得10-5分。不合理或无方案不得分。本项满分20分。 |
|  |  | ## 合理化建议 ## （5分） | 投标人针对本项目提出的建议合理、可行的得5分，其他酌情赋分。无相应内容不得分。 |
|  |  | ## 企业信息化管理(5分) | 建立企业信息化系统，实现办公协同管理、业务管理、成果文件归档等功能。依据系统的全面性、先进性、实用性及运行情况进行评审。 系统完善、功能全面、实用性强的得5分，其他酌情赋分。无相应内容不得分。 备注：需提供企业信息化系统简介及系统登录页面和上述功能的在线页面截图。 |
| 46.1.3 | 投标报价评分标准（10分） | ## 评标价 | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算:投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×10(计算得分时,分值保留小数点后二位,第三位四舍五入) 备注:1、依据财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条或投标报价低于成本价的（含人工工资、社保、税收、办公设施、交通费等），从评标委员会发起询标起不超过30分钟内，应当提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

注：以上评分办法中的证明材料一律加盖投标人单位公章，否则不予认可。

### 十一、合同的签订、履行及验收

46、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。

47、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

48、合同协议书的签订

48.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

48.2 中标人如不按本招标文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

48.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

48.4 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

48.5 采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。

49、履行合同

49.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

49.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

50、考核与验收

50.1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。

50.2采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、专业人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。

50.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

50.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。

## 第四章 项目需求

注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、项目基本情况

本项目主要建设内容包括15个乡镇卫生院及向阳社区卫生服务中心的新、改扩建工程，包括医疗用房、养老用房、原业务及医疗用房等主体工程新、改建，给排水、供配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理设施等公用及附属设施的新、改建。新建医疗用房面积约40850平方米（其中，汤沟镇中心卫生院医疗综合楼已开工建设面积4489.03平方米、向阳社区卫生服务中心医疗综合楼已开工建设面积4127平方米，以上面积共8616.03平方米不纳入此次招标范围），新建养老用房面积约54000平方米，改造原有医疗及业务用房面积约27962平方米。本项目EPC总承包中标金额453056089.53元。本次招标咨询服务内容包括但不限于预算清单控制价审核、图纸会审、设计变更、合同跟踪、材料设备价格、隐蔽工程、索赔、进度款支付、结算进行全面控制。投标人需要工程造价咨询企业乙级及以上资质。

二、采购人提出的需求

【一】重点要求

1.向招标人提出资料需求清单，注明形式要求和时限要求；

2.接收审计资料，做好资料清单登记及信息表；

3.进行现场踏勘，与项目相关承包单位做好沟通；

4.对承包合同、投标文件、招标文件、图纸进行全面熟悉；

5.对施工进度价款、变更签证审计、结算资料进行审核；

6.中标人在合同规定的时间内提交成果送审稿；

7.审核成果文件的格式应严格按照相应的计价规范或定额规定的统一格式。不发生的项目应以空白表格提供；费用为零的，以零填入相应表格。须签字盖章的，按规定签章。

8.审核成果审查：招标人可以委托相关部门或单位，对审核成果进行审查。

9.中标人按招标人需要的成果文件数量印制、签章后交业主单位确认。

10.跟踪审计需要常驻现场服务，每月不少于22天，驻场人员根据投标文件约定。

11.结算审计阶段可能需要按招标人要求驻场服务，具体驻场时间由招标人确定，驻场人员由委托人确定。

【二】工作范围

（一）跟踪审计的工作范围

跟踪审计是对施工全过程的造价管理及控制。包括但不限于预算清单控制价审核、图纸会审、设计变更、合同跟踪、材料设备价格、隐蔽工程、索赔、进度款支付、结算进行全面控制。在建设项目施工阶段，跟踪审计的主要内容包括：

（1）合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作）；

（2）施工阶段造价风险分析及建议；

（3）计算及审核工程预付款和进度款；

（4）变更、签证及索赔管理（包括变更测算、签证审核、索赔计算或审核）；

（5）材料、设备的询价，提供核价建议；

（6）参与施工现场造价管理；

（7）项目动态造价分析；

（8）工程技术经济指标分析；

（9）审核及汇总分阶段工程结算；

（10）相关结算资料收集整理。

（二）竣工结算审计的工作范围

竣工结算是指根据国家法律、法规、承发包双方合同约定，在承包人完成合同约定的全部工作后，通过审核材料用量、审查隐蔽验收记录、审查工程定额的套用、审查各项费用的计取，对最终工程价款的调整和确定。一般竣工结算审计工作内容：

1. 编制竣工结算

（1）收集及熟悉项目相关资料，对不完善的资料提出意见及建议；

（2）自行组织或参加委托人组织的现场踏勘；

（3）计算工程量及相关费用，形成初稿；

（4）征询委托人意见，调整形成成果文件。

2. 审核竣工结算

（1）对施工单位递交的工程价款计算文件，检查资料的完整性、合规性；

（2）审核编制依据的合法性、时效性及适用范围；

（3）审查编制文件内容、形式与合同约定是否相符，审查结算项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容是否一致；

（4）全面审查工程计量及计价；

（5）组织编审核对、工作协调会等与审核有关的工作；

（6）各方签认审核结论，出具结算审核报告并送达委托人。

【三】人员配备

1、拟派的项目负责人（1人）须为注册造价工程师或注册一级造价工程师。

2、项目小组人员最低配置为10人（含项目负责人）：土建工程审核主管2人，安装工程审核主管2人。造价人员4名，资料员1名。

3、以上人员配备为本项目人员最低配置，投标人可在此基础增加或优化人员配置，但人员数量或相关职业资格不得低于此要求，否则按投标无效处理。

附表：项目人员最低配置一览表

| 岗位 | 要求 | 人员配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有土建专业注册造价工程师或土建专业注册一级造价工程师资格 | 1人 |  |
| 土建工程审核主管 | 具有土建专业注册造价工程师或土建专业注册一级造价工程师资格 | 2人 |  |
| 安装工程审核主管 | 具有安装专业注册造价工程师或安装专业注册一级造价工程师资格 | 2人 |  |
| 造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或造价员或注册二级造价工程师资格 | 4人 |  |
| 资料员 | / | 1人 |  |
| 合计 |  | 10人 |  |

备注：

（1）注册造价工程师的专业以执业资格证书上载明的专业或“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”网站查询为准，投标文件中须提供拟配备的项目负责人、土建工程审核主管、安装工程审核主管的执业资格证书和注册证书扫描件或影印件，注册单位须为投标人（注册在投标人各分公司的，视同满足此项），否则不予认可。

（2）投标文件中须提供投标人为拟配备的项目负责人、土建工程审核主管、安装工程审核主管自2020 年 9 月以来至投标截止时间前任意连续 6 个月投标单位或分支机构社保缴费证明。

（3）造价人员须具有相关专业的从业能力，鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，评审过程中不对造价员证书时间有效性进行评审。招标人有权对中标人进场服务前核查所有人员资质情况。

【四】报价要求

本项目报总价，报价包含为完成本项目的全部费用价格（含清单控制价编制审核费用）招标人后期不再追加任何费用。

三、 项目要求

（一）项目地点： 枞阳县境内     ；

（二）项目期限：自合同签订之日起至项目竣工验收后缺陷期结束；同时配合完成相关主管部门的审查及外审工作。

四、付款方式

分阶段支付，对子项目预算编制清单及最高控制价审核完成后付50%；每个子项目竣工验收合格后30日内付至70%；每个子项目竣工结算审核结束后30日内付至97%；余款待工程结算审计清算结束后30日内一次性付清（不计息）。

## 第五章  安徽省建设工程造价咨询合同

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：                        

咨询人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：             。

2. 工程地点：             。

3. 工程规模：                     。

二、咨询业务范围

                               

                               。

三、咨询期限

计划开始日期：         年     月     日。

计划结束日期：         年     月     日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合

标准。

五、咨询酬金

人民币(大写)                           (¥         元)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于          年       月      日签订。

九、签订地点

本合同在                                           签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                           生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人    份，咨询人    份。

委托人：  (公章)                  咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地    址：           地    址：  

邮政编码：             邮政编码：

电    话：         电    话：

传    真：         传    真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账    号：             账    号：

第二部分：通用合同条款

参照（ＷＦ－2014－05）《安徽省建设工程造价咨询合同》（示范文本）通用合同部分

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：               。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的标准规范包括：            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：             

                   。

1.6 联络

1.6.1委托人和咨询人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人接收文件的地点：           ；

委托人指定的接收人为：                    ；

委托人指定的电子邮箱：                                  。

咨询人接收文件的地点：                    ；

咨询人指定的接收人为：                  ；

咨询人指定的电子邮箱：                                  。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                          。

委托人对委托人代表的授权范围如下：         

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：

委托人向咨询人提供资料的期限为：     

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定：                             。

2.4 答复

2.4.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：                               。

2.4.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：                             。

3. 咨询人

3.2 项目负责人

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

造价工程师注册证书号：          ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下： 

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限：                                           。

咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任：                                                      。

3.3.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任：      。

3.3.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求：                                      。

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

                                                         。

3.3.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任：          。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括：          。

5. 咨询期限

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

（6）因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形：          。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为：                                     。

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：                           。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

（3）因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形：         。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数      。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限：                               。

5.3.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，                           。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：

。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：

。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：                                             。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

咨询酬金其他计算方式：                                  。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

（1）基本酬金比率：                                    。

（2）绩效酬金比率：                                    。

7.2 预付酬金

预付酬金支付比例或金额：                               。

预付酬金支付期限：                                     。

委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式：             。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额：                 。

咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限：                。

7.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限：                                。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限：           。

7.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限：         。

7.4.3 委托人完成酬金支付的期限：                       。

8. 变更

8.1 变更的范围

（4）变更的其他情形：                          。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法:              。

变更引起咨询期限调整的计算方法:                    。

8.3 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率：                       。

合理化建议奖励的其他计算方法：                    。

9. 违约

9.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定：                。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的

约定：

。

9.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：

。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：

。

10. 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

11.争议解决

11.1 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

向                     人民法院起诉。

12.补充条款

本合同附件内容为合同的有效组成部分，不一致的地方以附件所述为准

## 第六章 投标文件格式

投  标  书

项目编号：

项目名称：

投标人：（投标人电子签章）

年   月   日

目　　录

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、投标授权书

3、投标函

4、项目实施方案

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

6、诚信承诺书

7、售后服务

8、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）

9、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）

10、其他证明材料

二、报价部分

1、报价表

2、中小企业材料

- 资格、技术商务部分

1、需要提供的资质证明文件（复印件或影印件）

2、投标授权书

投 标 授 权 书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人电子签章：

日    期：________________

3、投标函格式

投 标 函 格 式

致         （采购单位名称）：

1、根据贵方                 采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标单位的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3、至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

5、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

6、我方同意按照采购文件的要求，向贵方递交投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

7、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

投标人电子签章：

日    期：________________

4、项目实施方案

（1）投标人简介

（不超过1000字）

（2）项目实施方案

（详细说明）

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

| 类别 | 姓 名 | 职 务 | 职称或执业资格 | 学 历 | 证 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名 称 | 号 码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

（2）其他证明。

6.诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

致招标人：___________________

我单位在参加______________________项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

- 确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

- 不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

- 不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

- 在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

- 中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

- 在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（服务期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

- 至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标处罚期内。

- 自投标截止之日计算，我公司近3年内无行贿犯罪记录、我公司及拟派项目总监理工程师（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：      盖章  （电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：       （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

年   月    日

7、售后服务

售后服务能力一览表

| 详细地址 | 服务人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |

8、业绩一览表（如有）

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

业绩一览表

| 序号 | 业绩名称 | 业绩金额 | 甲方 | 乙方 | 业绩签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、业绩合同（如有）

10、招标文件要求的其它材料

二、报价部分

1、投标报价表

（1）根据招标文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

（2）我方承诺报价不高于同类服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 服务期（天）： |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：________________

日    期：_____________

2、中小企业材料

依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181 号） 、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财购〔2012〕42 号）、《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》铜公管〔2020〕11号等有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》（如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供《中小企业声明函》），并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

注：

（1）享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。（享受政策必须填写表一及表二，如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供表二）。

（2）如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。

(3）本项目将对排名第一的中标候选人提供的中小企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。 如有对中标供应商提供的中小企业声明函的真实性提出相关质疑的，被质疑人应当在采购人或采购代理机构规定的时间（5个工作日）内提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料，否则取消其成交（候选人）资格。

中小企业产品投标声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库〔2011〕181 号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财购〔2012〕42 号）和《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》铜公管〔2020〕11号的规定，本公司参加        采购活动(项目编号： ）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 （人民币：元） | 小计（人 民币：元） | 价格扣除比例（3%、5%或10%） | 扣除后的价格小计（人 民币：元） | 生产厂商 名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供生产厂商《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

(1)非中小企业产品投标，不需要填写此件。

(2)表中所列产品应为投标人满足本招标文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、 小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小企业折扣政策。

3)如投标人仅提供服务，可不填写生产厂商名称、不提供生产厂商《中小企业声明函》。

投标人电子签章：_______________                                  日    期：________________

（2）中小企业声明函（本声明函由投标人及生产厂家分别填写并盖企业公章，电子投标文件中生产厂家的声明函可用扫描件、照片等形式。非中小企业产品投标，不需此件。如投标人仅提供服务，可不提供生产厂商《中小企业声明函》。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库{2011}181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物、由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人盖章：

日期：