铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程

招 标 文 件

项目编号：2021-RD-018

招  标  人：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司

招标代理机构：安徽仁达建设工程咨询有限公司

二〇二一年七月

目    录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    合同专用条款

第四章    投标文件格式

第五章    评标办法

第一章 招标公告

招标编号：2021-RD-018

一．招标条件

1.工程名称：铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程

2.招标人：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司

3.资金来源：政府资金

4.项目交易性质:土方工程

二．工程概况与招标范围

1.工程实施地点：东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块

2.建设规模：本工程为铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程主要内容为运土回填、挖运淤泥等。土方量约为10万立方米，清淤方量约为1万立方米（取土土源及运距投标人自行考虑）。招标控制价为2461800.00元。（含暂列金额为22万元）。。

3.计划工期：50日历天。

4.招标范围：本工程为铜陵经开区东部园区桐国路以南，皖江大道以西地块场地平整工程，按铜陵经开区周围道路标高要求，实施场地平整工作，含运土回填和清淤等工程。具体详见图纸及招标清单。

5.标段划分：一个标段。

三．投标人资格要求

1.投标人资质要求，需具备下列条件:

具有独立承担民事责任能力的企业法人，具备有效的企业法人营业执照，且具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

2.投标拟派项目经理（建造师）需具备下列条件:

具有建筑工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

3.本次招标 不允许 联合体投标；资格审查采取 资格后审 方式进行。

4.受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人或项目经理不得参与投标。

5.投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标：

（1）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

（2）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

（3）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。

6.有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人或拟派项目经理（项目负责人）被人民法院列入失信被执行人的，不得推荐为中标候选人；

（2）投标人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪记录的。

四．招标文件的获取方式

1、报名方式：凡有意参加投标者，持投标单位介绍信并于2021年07月06 日至2021年07 月 13 日，每日上午9时至11时、下午3时至5时（北京时间，下同），在安徽仁达建设工程咨询有限公司（详细地址：铜陵市大学生创业园二楼37号）报名并获取招标文件。

2.文件及有关招标资料工本费为0元/份。

五.发布公告的媒体

本招标公告在“国家级铜陵经济技术开发区”网站发布。

六、重要提示：本项目启用企业信用评价评审。

七．联系方式

| 招标人: 铜陵大江工程建设有限公司 地址：铜陵经济技术开发区 邮编：244000 联系人：谢先生 电话：0562-2681961 | 招标代理人：安徽仁达建设工程咨询有限公司 地 址：铜陵市大学生创业园二楼37号 邮 编： 244000 联 系 人：吴女士 电 话：0562-2659253 18356281468 |
| --- | --- |

八．投标保证金

| 户 名 | 安徽仁达建设工程咨询有限公司铜陵分公司 |
| --- | --- |
| 账 号 | 1308 0291 0920 0033 906 |
| 开户银行 | 工行铜陵分行牡丹支行 |
| 保证金接受方式 | 银行转账或电汇，汇款人或转账人必须和投标单位名称一致。（需备注项目名称） |
| 金额 | 4.5万元 |
| 交款到账截止时间 | 同投标截止时间 |

九.附件：招标文件

十.投标截止时间及地点、开标时间及地点：

1、投标截止时间及开标时间：2021年  07  月 14 日 上午9 时 00 分。

2、投标截止地点及开标地点：铜陵市大学生创业园二楼37号（会议室）

## 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程 |
| 2 | 建设地点 | 东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块 |
| 3 | 建设规模 | 具体详见招标公告、招标文件中所载明内容 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 具体详见招标文件中所载明内容 |
| 7 | 工期要求 | 50日历天 |
| 8 | 资金来源 | 政府资金 |
| 9 | 投标人资质要求 | 详见招标公告 |
| 10 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 11 | 工程计价方式 | 采用 全费用综合单价 报价法 |
| 12 | 暂列金额 | 暂列金额 22万元 ，不计税金。 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 保证金 | 保证金金额：4.5万元,详见招标公告 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本。中标单位领取中标通知书时递交两份副本投标文件。 |
| 16 | 投标人的替代 方案 | 无 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标地点及时间 | 详见招标公告 |
| 19 | 评标方法及标准 | 见评标办法 |
| 20 | 履约担保金额 | 合同签订前，中标人须向招标人交纳中标价2%的履约保证金，合同期满后一个月内无息退还。 |
| 21 | 重要提示1 | 1、土源及运输方式由投标人自行解决，综合考虑相关费用。 2、施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》等部、省和铜陵市的相关规定、标准（相关文件表述不一致时，以高要求为准）。如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%违约金。 3、施工用水、用电、施工区域围挡、排水等由承包人自行解决，费用已包含在总价中，不再另行计取费用。 4、施工中应加强对施工范围内基础设施的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。 5、施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》。 6、工程管理按铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司相关工程项目管理规定（开政[2017]29号、开政[2017]30号、开总[2017]10号）执行。 7、场外土源必须符合回填土要求（不得含有石块、腐质土、淤泥以及垃圾等杂物），若实施过程中未按此要求执行，一经发现扣除50%履约保证金，中标人同时承担合同价款10%的违约金，并立即进行整改。如回填土经检测为固废或危废，施工单位承担相应的环保责任。 8、投标人必须自行踏勘现场，对现场可能需要实施的施工便道，场内、外排水发生额外措施费等外部不利施工的其他因素，在投标报价内综合考虑，中标后一律不予额外增加费用。同时投标人投标前必须确定土源，中标后不得以等待土源延误工期。投标前潜在投标人须充分了解项目情况，包括征迁进展，报价综合考虑项目风险费用。 9、中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 10、本项目正在进行征迁工作，若因征迁原因导致工期延误的，招标人给予工期顺延，但中标人不得因此要求调整任何工程价款。 11、投标人的投标报价中包含扬尘监控和远程监控系统所涉及的一切相关费用，由投标人自行承担。 |
| 22 | 重要提示2 | 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的，除不予退还投标履约保证金外，一年内禁止参与经开区400万元以内小额工程投标。 |

### 二、投标须知

#### （一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项 。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项 。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

4、合格的投标人

4.1 本招标工程投标人资质要求详见本须知前附表第9项。

4.2 本工程不允许以联合体形式投标。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第10项所述，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推轮、理解和结轮均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

6.2本项目招标代理费由招标人支付。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    合同专用条款

第四章    投标文件格式

第五章    评标办法

7.2 除7.1内容外，招标人在招标文件规定的招标答疑时间之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。投标人在收到该澄清文件后应立即以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在公告网站进行公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2 招标文件的修改将在公告网站进行发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）企业营业执照

（4）企业资质证书

（5）企业安全生产许可证书

（6）项目经理资格证书及安全考核证书（B证）

（7）施工组织设计（格式自拟）

（8）投标保证金银行回单

（9）投标函

（10）诚信承诺书

（11）扬尘污染防尘承诺书

（12）工地监控承诺书

（13）投标报价表

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

13.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

13.3投标人的投标报价包含了为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、运输及措施费等一切可能发生的费用。

14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

16.1投标人应按要求提交投标担保，接受投标保证金的银行及帐号详见招标公告。任何未按上述规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

16.2对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。排名第一的预中标候选人的投标保证金将在合同签订后五日内退还（不含利息）。

16.4投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

16.4.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

16.4.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

16.4.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

16.4.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

17、投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投标文件的提交

18、投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的装订要求正本与副本分别装订，投标文件应采用胶装方式装订，不得活页装订。

18.2投标人应将所有投标文件的正本与副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。

18.3在投标文件密封袋上均应：

18.3.1写明招标人名称和地址；

18.3.2注明下列识别标志：

(1)  招标工程项目编号；

(2)  工程名称；

(3) 2021年  月  日  午   时   分开标，此时间以前不得开封。

18.4 如果投标文件没有按本投标须知第18.1款、第18.2款和第18.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19、投标文件的提交

19.1 投标人的替代方案：无

19.2投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20、投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

20.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的投标文件

21.1 招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条、19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### （五）开    标

23、开标

23.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第24条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23.3 开标程序：

23.3.1 开标由招标代理机构主持；

23.3.2招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

23.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

24.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

24.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

#### （六）评   标

25、评标委员会与评标

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

26、评标过程的保密

26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27、投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

28、投标文件的初步评审

28.1 开标后，经招标人审查符合本须知第24条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

28.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29、投标文件计算错误的修正

29.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

29.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

30、投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

30.4 评标方法（见第五章）

#### （七）合同的授予

31、合同授予标准

31.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.1款所确定的中标人。

32、招标人拒绝投标的权力

32.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33、中标通知书

33.1 中标人确定后，招标代理单位将依法向中标单位发放中标通知书。

34、合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35、履约担保

35.1合同签订前，中标人须向招标人交纳中标价2%的履约保证金，合同期满后一个月内无息退还。

第三章 合同专用条款

1、工程款支付时间：

工程完工经验收合格，竣工资料齐全、正确、有效、交付后付至合同价的60%，提交竣工结算后支付至合同价款的80%（不含暂列金额），竣工决算经审计部门审计后付至审定价的100%。

2、合同价格形式：

①采用固定单价合同：A、本工程采用固定单价合同，风险范围以内的综合单价不予调整。B、人工、材料、机械费用的市场价格变化一律不予调整，但不可抗力风险，双方协商决定。C、图纸设计范围内内容和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用不予调整。 D、在本工程建设期间内遇到国家下发的政策性调整文件一律不予调整。E、暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定，此部分费用招标人将在中标人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回。

风险费用的计算方法：已考虑，不再另行计取。

②风险范围以外合同价款调整方法：

A、合同价款：本工程采用固定单价合同，投标人一旦中标，其投标清单综合单价不变。

B、合同价款调整因素：经甲方书面认可的工程量的递增减、设计变更及现场变更、隐蔽工程洽商等均予以调整。

C、由于以上因素造成的工程造价调整，按照下述方法（程序）计算：

控制价清单已有适用的综合单价，按清单已有的综合单价确定；控制价清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；控制价清单中没有适用或类似的综合单价，乙方依据控制价编制原则编制报价（对于清单及施工同期信息价中无可参考的材料价格需经招标人核价）。所有调整价款按照中标价与控制价下浮比例同比例下浮。

D、承包人应当在C条款情况发生后14天内，将造价调整原因、造价组成依据、工程量计算书等以书面形式通知甲方，甲方确认调整工程量后作为追加合同条款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工审计后进行结算。

E. 场地平整土方工程量以实际验收工程量结算。

F、未尽事宜双方协商执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 提供完整的竣工资料肆套(含竣工图、影像资料，其中二套 是原件)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的（含发包人分 包工程资料的整理），扣 2%的工程结算总价作为抵押，直至符合要求为止 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用合同条款

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每周不少于 6 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于 8 小时，项目部主要成员必须每周不少于 6 天常驻现场，每天在岗时间不少于 8 小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每天按人民币  1000 元（￥1000）在当月进 度款中扣罚。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 项目经理不得更换，如需更换，经发包人同意的，并处以 10万元的经济处罚；未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的20%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的 70%与承包人结算。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 执行招标文件 。

3.3工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。工程竣工交付后，由发包人负责，费用由发包人承担 。

3.4 履约担保

承包人是否提供履约担保： 需提供履约担保  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金额为合同价款（不含暂列金）的 2%，履约保证金的退还：竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，28 天后予以无息退还。

- 工期、质量违约处罚

4.1工程质量一次性验收合格，退还质量履约保证金，不合格扣除质量履约保证金，并返修至合格，工期不予顺延；按合同工期完工，退还工期履约保证金，未按合同工期完工，每延误一天给予1000元/天违约处理，并扣除工期履约保证金。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价 2%违约金。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担  。

5.1.2关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用  。

5.2.1 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定 。

5.2.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已计入施工合同中

6.竣工结算审核承包人违约责任：

①承包人应在工程竣工验收合格后二个月内报向招标人报送工程审计资料，每延期一月的按合同价款1%给予承包人违约处罚，在工程结算价款内扣除。

②承包人对上报的决算金额负责。竣工决算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，按经开区开政（2017）30号文规定的处理意见执行。

7.其他约定：

①施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》等部、省和铜陵市的相关规定、标准（相关文件表述不一致时，以高要求为准）。如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%违约金。

②施工用水、用电、施工区域围挡、排水等由承包人自行解决，费用已包含在总价中，不再另行计取费用。

③施工中应加强对施工范围内基础设施的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。

④施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》。

⑤工程管理按经开区、总公司相关工程项目管理规定（开政[2017]29号、开政[2017]30号、开总[2017]10号）执行。

⑥场外土源必须符合回填土要求（不得含有石块、腐质土、淤泥以及垃圾等杂物），若实施过程中未按此要求执行，一经发现扣除50%履约保证金，中标人同时承担合同价款10%的违约金，并立即进行整改。

⑦投标人必须自行踏勘现场，对现场可能需要实施的施工便道，外部不利施工的其他因素，在投标报价内综合考虑，中标后一律不予额外增加费用。同时投标人投标前必须确定土源，中标后不得以等待土源额延误工期。中标人必须在公示结束5日内提交履约保证金、7日内日签订合同，未按规定时间提交履约保证金的不予签订合同，并扣除中标人投标履约保证金。合同签订后立即进场。每延迟一天，中标人承担1000元/天违约金，延迟达7日即终止合同，并扣除其全部合同履约保证金。

8、中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况、征迁等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。若因征迁原因导致工期延误的招标人给予工期顺延，但中标人不得因此要求调整任何工程价款。

第四章  投标文件格式

{招标工程项目名称}         工程招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：          {招标工程项目名称}

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：         年    月     日

### 目    录

（1）法定代表人身份证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）企业营业执照

（4）企业资质证书

（5）企业安全生产许可证书

（6）项目经理资格证书及安全考核证书（B证）

（7）施工组织设计（格式自拟）

（8）投标保证金银行回单

（9）投标函

（10）诚信承诺书

（11）扬尘污染防尘承诺书

（12）工地 监 控 承 诺 书

（13）投标报价表

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日  期：      年     月     日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托     （单位名称）       的    （姓名） 为我公司签署                工程的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：        年龄：

身份证号码：                  职务：

投  标  人：                                   （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

### 企业营业执照

### 企业资质证书

### 企业安全生产许可证书

### 项目经理资格证书及安全考核证书（B证）

### 施工组织设计（格式自拟）

### 投标保证金银行回单

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以商务标中的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、主体分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂列价和甲供材）     %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：

（1）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

（3）我方拟派项目经理无在建工程，否则接受招投标监督管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日        期：      年    月     日

### 诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政主管部门及政府行业监管部门限制投标处罚期内。

九、自投标截止之日计算，我公司近3年内无行贿犯罪记录、我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                        （盖章）

法定代表人：                      （签名或盖章）

### 扬尘污染防治承诺书

我                         （单位名称）作为                            (项目名称) 施工总承包单位项目负责人，对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺:

一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定,认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。

二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。

三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。

四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、扬尘防治负责人、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。

五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。

六、城市建成区施工禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，暂时未建预拌混凝土和砂浆搅拌站的，以及预拌混凝土、砂浆搅拌站不予供应的特种或少量混凝土、砂浆除外。

七、工程按标准要求进行全封闭，建筑垃圾采用洒水降尘清理,现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。

八、重污染天气或四级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。

九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查,对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。

十、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到6个百分之百:

1.施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。

2.施工现场主要场区及道路100%进行硬化。3.出场车辆100%冲洗干净。

4.工程拆除及土方工程实施100%湿法作业。

5.施工现场的土方、散碎物料100%覆盖严密。

6.渣土车辆100%密闭。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

投标单位：   （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日    期：

工 地 监 控 承 诺 书

为加强安全生产管理工作，更好地对扬尘和远程施工现场的安全生产监督、文明施工管理、机械设备管理、指导解决施工技术难题和重大危险源等实施有效的监控有效防范和遏制事故发生，保证履行以下责任，现郑重承诺加下：

一、遵守和执行国家法律法规和标准规范认真按规定，安装视频监控设施，对重大危险源、易发事故的重点部位(基坑开挖放坡、围护和坑边堆载、施工作业面、起重机械等)及现场文明施工进行监控。

二、按《远程视频监控管理实施办法》要求，本项目在施工期内.将落实专人对视频监控设备进行维护、保养确保视频监控设备正常运转。

三、承诺期内，若违反上述承诺内容，依照《远程视频监控管理实施办法》接受处罚,罚款可由招标人直接从工程款划扣。

特此承诺。

投标单位：   （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日    期：

### 投标报价表

| 全费用工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 全费用 综合单价 |  | 全费用 综合合价 |
| 1 | 40103001001 | 运土回填 | 1、土方取土土源及运距：投标人自行综合考虑,投标人应自行考虑土源来源费用； 2、回填土质要求：素土回填，不得含有石块、腐蚀性土、淤泥质土及杂物等； 3、回填前场地需清理杂草、地面附着物及不符合填土要求的一切土质，清理并自行外运； 4、清表物及土方运输过程中需满足相关主管部门的规定，并且运输过程中需保持施工现场及周边环境的整洁、卫生，由此产生的相关费用自行承担，必须满足环保要求； 5、施工过程中遇各类管道进行保护，投标人自行综合考虑此项费用； 6、综合单价中投标人自行综合考虑大型机械费进退场及安全文明防护费、扬尘费、场内、外排水费用、临时便道、施工水电费、场地围挡等其它一切费用； 7、本综合单价中包含了为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、运输、措施费、项目风险费用等一切可能发生的费用（含税金）；8、工程量暂定。 | m3 |  | 100000 |  |  |  |
| 2 | 40101005008 | 挖淤泥、流砂 | 1.土壤类别：淤泥； 2.清理淤泥 3.运距：运距由施工单位自行考虑，但必须运出承接产业转移示范园区规划红线范围外； 4.清理淤泥方式：自行考虑 5.清淤过程：含机械进场的道路硬化、钢板垫层等措施,做好安全防护,保证施工安全（含排水、清淤、翻晒、外运等）； 6.做好淤泥临时堆放、淤泥脱水站、淤泥运输过程中的污染防治工作（含污水、臭气防治等），防止淤泥二次污染； 7.本工程清淤量暂定，实际以现场验收方为准，由监理现场计量，综合单价不再调整（含机械进出场费）； 8、含有或可能有的降、排水费用， 投标人应考虑此项并计入综合单价； 9、本综合单价中包含了为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、运输、措施费、项目风险费用等一切可能发生的费用（含税金）；10、工程量暂定。 | m3 |  | 10000 |  |  |  |
| 6 | 补001 | 暂列金额 | 22万元 | 项 |  | 1 | 220000.00 |  | 220000.00 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目采用全费用综合单价，综合单价中包含了为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、运输、措施费、项目风险费用等一切可能发生的费用（含税金）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖公章）

日  期：     年     月     日

## 第五章   评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法（国家七部委30号令）》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部89令）》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本工程实际制定本办法。

一、评标程序

1、评标委员会由招标人依法组建，成员人数为3人以上单数，由相关工作人员从专家库随机抽取产生。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

2、各投标人应将投标文件正、副本分别盖章密封。

二、废标条件

投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件，不得进入评标：

1、投标文件中的封面、投标函未在相应位置加盖投标人的企业印章以及无企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件必须装入标书内，否则以废标处理）；

2、逾期送达或者未送达指定地点的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交的同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、投标人对工期、质量未承诺的；

6、投标报价大于最高限价A的；

7、有关法律、法规规定的其他废标条件。

三、资格审查部分评审

| 序 号 | 合格条件 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 定性的结论以及 相关情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。 | 企业法人营业执照（副本） | 复印件加盖公章装订在标书内。 |
| 2 | 企业资质证书 | 投标人企业必须具有“招标公告”中规定的资质要求 | 有效的企业资质等级证书 （副本） |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证书 |  |
| 4 | 拟派项目经理资格 | 投标人拟派项目经理（建造师）必须具有“招标公告”中规定的资格要求 | 有效的注册执业资格证书及B类安全考核证书 | 复印件加盖公章装订在标书内。 |
| 5 | 招投标诚信记录及承诺函 | 自投标截止之日不在被限制投标期内/投标诚信承诺 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺函 | 原件装订在 标书内 |
| 6 | 授权委托书 | 按格式要求填写、签章 | 由法定代表人签署并加盖公章 |  |

注:

（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（2）经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。

（3）以上评审内容均应在资信标文件中体现。

5.1.本采用综合评估法（D），按照下表规定的要素对通过上述评审的投标人进行评分。

- 综合评估法D

| 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用标（5分） | 信用得分 | 依据企业在铜陵市住建局的信用评价体系中的分值得分，具体计算公式为：企业信用分*0.05*2.6，计算结果保留2位小数。 | 5 |
| 商务标 （95分） | 报价得分 | 评标基准值得满分95分，报价每高于评标基准值1%扣2分，每低于评标基准值1%扣1分，计算结果保留 2位小数，计算公式为： 95-∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值*（2或1）*100 | 95 |

5.2对施工组织设计实行符合性审查，具体如下：

| 序号 | 评 审 内 容 及 要 求 | 是否合格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 （√） | 不通过 （×） |
| 1 | 不同投标人技术标雷同的审查结论为不合格 |  |  |
| 2 | 人员齐备、专业配套 |  |  |
| 3 | 确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |  |  |
| 4 | 确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 |  |  |
| 5 | 确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |  |  |
| 6 | 确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |  |  |
| 7 | 工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。 |  |  |
| 8 | 施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |  |  |
|  | 技术标是否合格。 |  |  |

注：（1）技术标评审采用定性方法。

（2）合格标准：上述各项技术标必须全部通过，有一项不通过即为不合格。

（3）评标专家对否决的技术标应认真核查，并将具体否决理由在评标报告中载明。

（4）人员配备情况应根据项目特点及招标文件要求阐述各岗位人员的配备数量即可，不需另附人员的资质证书等证明材料。

- 5.3企业信用分的获得

以铜陵市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”公布的开标之日企业信用分为准，对平台尚未录入信用信息的企业，信用分一律按30分计算。

- 商务标评审

以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数。

- 6.1确定参与商务标抽取及平均值计算的报价范围

投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

企业信用分36分以下且排名在后20%的报价不参与报价的抽取和平均值的计算。具体为：按照评标办法5.3的规定获得企业信用分。对企业信用分在36分（不含36分）以下的，按由高到低的顺序排序，信用分排序在后20%（含20%，计算结果如有小数，一律直接舍弃小数后保留整数）的投标人报价不纳入报价的抽取和平均值的计算范围，在后20%信用分线上如有多家投标人信用分并列，其报价均不纳入报价的抽取和平均值的计算范围。例：36分以下投标人20家，按信用分排序后20%的投标报价不纳入报价的抽取和平均值的计算范围的规则，通常应有4家报价不纳入该范围，但如在后20%信用分线上有2家企业信用分并列，该2家均不纳入该范围，实际不参与报价的抽取和平均值的计算范围的投标报价数量为5家。招标代理机构应将开标现场查询及排序结果打印并签字作为档案资料保存。按上述规则不参与报价的抽取和平均值计算范围的投标人其报价有效性不因此受到影响。

- 6.2计算投标报价算术平均值b

设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。

当M≤10时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值）；

当M＞10时，去除n个最高报价和最低报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算），代理机构在开标现场从其他投标报价中随机抽取N个投标报价进行算术平均（抽取方法见下表），算术平均值为b：

| 投标人数量（M） | 去除的报价 数量（n） | 抽取的投标 数量（N） |
| --- | --- | --- |
| 10﹤M≤20 | n=2 | N=4 |
| 20﹤M≤30 | n=3 | N=5 |
| 30﹤M≤40 | n=4 | 凡M>30,N=6 |
| M值以此类推 | n值以此类推 |  |

- 6.3计算评标基准值B

方法：对第一次算术平均b值（含）和招标控制价的84%，85%，86%（开标现场从备选数值中随机抽取确定）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。

- 6.4计算报价得分

按照本章5.1综合评估法表格规定的方法计算报价得分，未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

- 6.5报价异常情况下的处理方法

当所有有效报价均高于A×90%时，属于报价异常情况，本次招标做流标处理。

- 7.企业信用评审

- 7.1投标人不良行为记录

评标委员会现场查询投标人不良行为记录，具体查询铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”，不良行为记录符合招标公告规定情形之一的，信用评审不合格。

- 7.2失信被执行人

对投标人及投标人拟派项目经理（项目负责人），评标委员会现场查询其是否为失信被执行人（查询信用中国网站或中国执行信息公开网），查询结果显示投标人或投标人拟派项目经理（项目负责人）在网站有失信被执行人记录的，信用评审不合格。

- 7.3行贿犯罪记录

评标委员会现场查询自投标截止之日起前三年投标人的行贿犯罪记录情况（查询中国裁判文书网）。查询结果显示投标人前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

- 7.4住建部门“黑名单”

评委现场查询市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

- 7.5拖欠农民工工资“黑名单”

被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）的查询结果为准，具体查询该网站红黑榜下黑榜中的人力资源和社会保障部门发布的信息，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

- 7.6联合体投标及其他情形的处理

7.6.1联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、住建部门黑名单、拖欠农民工黑名单的，视为联合体存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、住建部门黑名单、拖欠农民工黑名单。

7.6.2开标当天如因网络或设备的原因无法查询上述信用信息的，由招标代理机构或招标人在中标候选人公示结束之日对中标候选人进行查询。

7.6.3因企业信用评审导致合格的投标人不足3家的，不影响本次招标的有效性。

7.6.4上述信用查询，也可通过点击铜陵市公管局网站的“信用管理 > 企业信用库 > 联合惩戒信息”跳转至相关网站。

- 7.7查询档案的保存

以上信用情况，投标人需打印相应网站查询截图放入商务标投标文件中。评标现场的查询记录需经评标委员会签字确认，招标代理机构应将其作为评标资料存档。评标现场如因网络或设备原因无法查询的，也应予以记录。

- 8.推荐中标候选人

8.1按照本章5.1综合评估法表格规定的方法计算投标人综合得分后，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的3名中标候选人。综合得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的由代理机构现场抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

8.2当拟推荐的中标候选人报价存在异常低价的，评标委员会应要求投标人在合理时间内（具体时间由评审委员会确定，通常不应少于30分钟）提供相关材料以证明其报价不属于异常低价。如中标候选人在其投标文件中已附相关证明材料且足以证明时，评审委员会不应要求其再次提供，如对其已提供的材料存有疑问或不足以证明时，可要求其补充证明。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

8.3中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。