铜陵市公路工程施工

招标文件示范文本

铜陵市公共资源交易监督管理局

2022年7月

使 用 说 明

一、《铜陵市公路工程施工招标文件示范文本》依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》（8部委20号令）、中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）等编制，适用于铜陵市行政区域内依法必须招标的公路工程项目的施工招标。

二、《公路工程施工招标示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。

三、招标人按照《公路工程施工招标示范文本》第一章的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《公路工程施工招标示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家、安徽省和铜陵市有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

五、《公路工程施工招标示范文本》第三章“评标办法”分别规定了合理低价法、技术评分最低标价法、综合评分法、经评审的最低投标价法等四种评标方法，供招标人选用。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明或者以附件方式在“评标办法”中集中列示投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。

六、《公路工程施工招标示范文本》第四章第一节“通用合同条款”及第二节“A  公路工程专用合同条款”，均应不加修改地直接引用。招标人根据《公路工程施工招标示范文本》编制项目招标文件中 的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要， 对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充、细化， 除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外， 补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。专用合同条款由招标人根据国家、安徽省和铜陵市有关法律法规规定以及招标项目具体情况确定。

七、第五章“工程量清单”由招标人根据《公路工程施工招标示

范文本》、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知” “通用合同条款”“专用合同条款”“技术规范”“工程量清单计量规则”“图纸”相衔接。第五章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。

八、第六章“图纸”由招标人根据《公路工程施工招标示范文本》、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术规范”相衔接。

九、第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量规则”由招标人根据《公路工程施工招标示范文本》、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准， 不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”。

（项目名称） 	标段施工招标

（招标编号：	）

招	标	文 件

招 标 人： 	（盖单位章或电子签章）

招标代理机构：                 （盖单位章或电子签章）

日	期： 	年 	月 	日

目	录

第一章	招标公告

- 招标条件

- 项目概况与招标范围

- 投标人资格要求

- 招标文件的获取

- 投标文件的递交及相关事宜

- 投标截止时间及开标地点

- 评标办法

- 发布公告的媒介

- 联系方式

- 其他事项说明

- 投标保证金账户（选择一家银行进行缴费）：

第二章	投标人须知

投标人须知前附表

附录 1	资格审查条件(资质最低条件)

附录 2	资格审查条件（财务最低要求）

附录 3	资格审查条件(业绩最低要求)

附录 4	资格审查条件（信誉要求）

附录 5	资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

附录 6	资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

附录 7	资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

附录 8	投标文件制作软件导入已标价工程量清单须知和注意事项

投标人须知正文补充细化一览表

1.  总则

  - 项目概况

  - 招标项目的资金来源和落实情况

  - 招标范围、计划工期、质量要求和安全要求

  - 投标人资格要求

  - 费用承担

1.6  保密

  - 语言文字

  - 计量单位

  - 踏勘现场

  - 投标预备会

1.11 分包

1.12 偏离

- 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件的澄清

  - 招标文件的修改

  - 招标文件的异议

- 投标文件

  - 投标文件的组成

  - 投标报价

  - 投标有效期

  - 投标保证金

  - 资格审查资料

  - 备选投标方案

  - 投标文件的编制

4.  投标

  - 投标文件的加密（密封）和标记

  - 投标文件的递交

  - 投标文件的修改与撤回

5.  开标

  - 开标时间和地点

  - 开标程序

  - 开标异议

6.  评标

  - 评标委员会

  - 评标原则

6.3 评标

- 合同授予

  - 中标候选人公示

  - 评标结果异议

  - 中标候选人履约能力审查

  - 定标方式

  - 中标通知

  - 中标结果公示

  - 履约保证金

  - 签订合同

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

  - 不再招标

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

  - 对投标人的纪律要求

  - 对评标委员会成员的纪律要求

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

9.5  投诉

- 需要补充的其他内容

附件：铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程

第三章	评标办法

（第一种：合理低价法）

- 评标方法

- 评审标准

  - 初步评审标准

  - 分值构成与评审标准

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

  - 报价文件初步评审

  - 报价文件初步评审

  - 报价文件详细评审

  - 否决投标的其他情形

  - 投标文件的澄清和说明或补正

  - 不得否决投标的情形

  - 评标结果

第三章	评标办法

（第二种：技术评分最低标价法）

- 评标方法

- 评审标准

  - 初步评审标准

  - 分值构成与评审标准

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

  - 商务文件、技术文件详细评审

  - 报价文件开标

  - 报价文件初步评审

  - 报价文件详细评审

  - 否决投标的其他情形

  - 投标文件的澄清和说明或补正

  - 不得否决投标的情形

  - 评标结果

第三章	评标办法

（第三种：综合评分法）

- 评标方法

- 评审标准

  - 初步评审标准

  - 分值构成与评审标准

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

  - 商务文件、技术文件详细评审

  - 报价文件开标

  - 报价文件初步评审

  - 报价文件详细评审

  - 否决投标的其他情形

  - 投标文件的澄清和说明或补正

  - 不得否决投标的情形

  - 评标结果

第三章	评标办法

（第四种：经评审的最低投标价法）

- 评标方法

- 评审标准

  - 初步评审标准

  - 详细标准

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

  - 报价文件开标

  - 报价文件初步评审

  - 报价文件详细评审

  - 否决投标的其他情形

  - 投标文件的澄清和说明或补正

  - 不得否决投标的情形

  - 评标结果

附件 1 评标价的信誉折算方法

第四章	合同条款及格式

第一节	通用合同条款

第二节	专用合同条款

- 公路工程专用合同条款

- 项目专用合同条款

第三节	合同附件格式

附件一 合同协议书

附件二 廉政合同

附件三 安全生产合同

附件四 其他管理人员和技术人员最低要求

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件六 项目经理委任书

附件七 履约保证金格式

附件八 工程资金监管协议格式

第五章	工程量清单

  - 工程量清单说明（单价合同）

- 工程量清单说明（总价合同）

- 投标报价说明

- 计日工说明（单价合同）

- 其他说明

第六章	图	纸（另册）

第七章	技术规范（另册）

第八章	工程量清单计量规则（另册）

第九章	投标文件格式

投标文件 （商务文件）

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表（如有）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况

（三）投标人近年完成的类似项目情况表

（四）投标人信誉情况表

（五）拟委任的项目经理（项目总工）简历表

（六）项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表

（七）项目经理承诺书

（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表

（九）拟委任的其他管理和技术人员简历表

（十） 拟投入本标段的主要施工机械表

（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

八、其他资料

投标文件 （技术文件）

一、施工组织设计

二、其他资料

投标文件 （报价文件）

一、投标函

二、已标价工程量清单

# 第一章	招标公告

（招标项目名称）施工招标公告（电子招标投标）

- 招标条件

  - 项目名称：

  - 项目审批、核准或备案机关名称：

  - 批文名称及编号：

  - 招标人：

  - 项目业主：

  - 资金来源：

  - 项目出资比例：

- 项目概况与招标范围

  - 招标项目编号：

  - 招标项目名称：

  - 标段划分：

  - 招标项目标段编号：

  - 建设地点①：

  - 建设规模：

  - 合同估算价：

  - 计划工期：

  - 招标范围：

  - 项目类别：

  - 其他：

- 投标人资格要求

  - 投标人资质要求：投标人须具备 	资质。

□投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”

① 多标段项目，第 2.5~2.11 款、第 3 条等内容应分标段分别描述。

中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。①

  - 投标人业绩要求：自    年  月  日以来，投标人须具备 	业绩，以  时间为准。

  - 项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备 	（专业及级别）注册建造师执业资格，具备  行政主管部门颁发的有效的安全生产三类人员B类证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

  - 项目经理业绩要求：自    年  月  日以来，投标人拟委任项目经理须具备    业绩，以

时间为准。

  - 项目总工资格要求：投标人拟委任项目总工须具备 	职称，具备  行政主管部门颁发的有效的安全生产三类人员B类证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

  - 项目总工业绩要求：自    年  月  日以来，投标人拟委任项目总工须具备    业绩，以

时间为准。

  - 投标人其他人员要求②： 	。

  - 投标人主要机械设备和试验检测设备最低要求③： 	。

  - 投标人财务要求： 	。

  - 本次招标 		（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 	。

  - 每个投标人最多可对 	（具体数量）个标段投标；被安徽省交通运输厅评为   信用等级的投标人，最多可对    （具体数量）个标段投标，投标标段超出规定数量的投标人其所有投标均为无效投标。每个投标人允许中    个标。对投标人信用等级的认定条件为：   。(适用于分标段的招标项目)

  - 投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

（2）投标人被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

（3）投标人被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。

  - 投标人具有以下失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）被列入严重违法失信企业名单；

（2）投标人或其拟委任的项目经理被列入失信被执行人名单；

（3）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）投标人有行贿犯罪行为的；

（5）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

（6）投标人或项目经理受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的。

  - 其他要求： 	。

- 招标文件的获取

4.1 获取时间④： 	年 	月 	日 09:00 至 	年 	月 	日 17:00。

① 本段规定仅适用于根据交通部《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求， 招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

②仅对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程设置对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）的最低要求。由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。

③ 仅对于于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程设置对主要机械设备和试验检测设备的最低要求。由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。

④发布招标公告时填写。

4.2招标文件获取方式

4.2.1所有招标内容均以全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）公布的该工程招标公告、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中建设工程“交易公告”、“补充公告”信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

4.2.2根据电子招投标的需要，请各潜在投标人在企业库登录系统注册登记并办理电子数字证书。具体方法详见全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市），网址：ggzyjyzx.tl.gov.cn。

4.2.3此项目（是/否）为电子招标投标项目。电子招标投标的项目，投标人须从系统递交加密后的电子投标文件，开标当天投标单位应按照招标文件的要求在规定时间内完成投标文件的解密工作。

4.2.4招标文件及有关招标资料工本费为0元/份

- 投标文件的递交及相关事宜

□5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间： 	年 	月 	日 	时 	分，集中地点： 		； 投标预备会时间： 		年 		月 		日 		时 		分，地点： 	。

□5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2  投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 	年 	月 	日 	时 	分，投标人应在截止时间前通过全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）（电子交易系统名称）递交电子投标文件。

- 投标截止时间及开标地点

  - 投标截止时间（即开标时间）： 	年 	月 	日 	时 	分。

开标地点：                                                 。

- 评标办法

本项目评标办法采用 	，详见本公告附件。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）、……  发布。

- 联系方式

  - 招标人

招 标 人： 	                 地    址： 	                 邮    编： 	                 联 系 人： 	                 电   话 ：

  - 招标代理机构

招标代理机构：		                 地   址 ：

邮    编： 	                 联 系 人： 	                 电   话 ：

- 其他事项说明：

- 投标保证金账户①：

本项目投标保证金金额为     万元，可用转账、保函、保证保险等方式缴纳。

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：铜陵市公共资源交易中心

账号：

开户银行：徽商银行安徽省铜陵市狮子山支行

年 	月 	日

# 第二章	投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 日历天 计划开工日期： 年 月 日（具体开工日期以开工通知为准） 计划交工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： ； 竣工验收的质量评定： 。 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 资质条件：见附录 1 - 财务要求：见附录 2 - 业绩要求：见附录 3 - 信誉要求：见附录 4 - 项目经理和项目总工资格：见附录 5 - 其他要求①： |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 □接受，应满足下列要求： - 联合体所有成员数量不得超过 家； - 联合体牵头人应具有 资质； - 联合体协议应当明确各成员在合同工程中所承担的专 业工程或工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质；不承担联合体协议中相 |

①对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，招标人还可增加附录 6、附录 7

对投标人的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备提出要求。

|  |  | 关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查； （4）联合体信用等级按联合体成员最低信用等级确定； |
| --- | --- | --- |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 |  |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录① |  |
| 1.4.5 | 公路工程施工资质企业名录 | □采用 □不采用 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： |
|  |  | 形式：通过电子交易系统向招标人提出。 |
| 1.11.1 | 分 包 | □不允许 □允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：对分包人的资格要求： |
| 2.1 | 是否采用网上电子开评标方式 | 本项目采用/不采用网上电子开评标方式。 |
| 2.2 | 构成招标文件的其他材料 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 年 月 日 时 分前。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过电子交易系统提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过电子服务系统发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过电子服务系统发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的相关要求 | （1）计税方法 □一般计税方法 |

|  |  | □简易计算方法 - 发票类型： □增值税专用发票 □增值税普通发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 - 注册地不在铜陵市行政区域范围的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | □投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站：ggzyjyzx.tl.gov.cn □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清 单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | □单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 □否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 □有，最高投标限价 元（其中含暂列金额 元） □有，投标截止时间 15 日前通过电子服务系统发布 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □要求 投标保证金的形式： 银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险、信用保函 投标保证金的金额：人民币 元递交方式： （1）投标保证金的到账截止时间：同投标截止时间。 （2）以银行转账或银行电汇形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。转出保证金的账户与投标人在电子服务系统交易主体信息库（以下简称交易主体信息库，下同）登记的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。投标人单位名称、基本账户发生变更时应及时更新交易主体信息库中资料。 - 转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。 - 如采用银行保函或担保，应为见索即付无条件保函。出具保函、保证保险的机构应为在铜陵行政区域内有分支机构的银行、保险公司或铜陵行政区域内经安徽省地方金融监管局备案的融资担保机构。采用纸质形式出具的保函、保证保险原件由中标候选人在中标候选人公示前递交给招标人或招标代理机构（其余投标人无需递交），保函扫描件附在投标文件中。 - 如采用信用保函，仅信用分得分在45分以上的企业出具信用承诺后可免缴投标保证金，但如在招投标活动中存在招标文件约定的投标保证金不予退还情形时，一年内将不再享受信用保函的政策优惠，详见《关于进一步规范工程建设领域保证金管理切实降低企业负担有关事项的通知》（铜公管〔2022〕93号）》。享受信用保函的信用得分45分以上的企业名单，可在铜陵市住房与城乡建设局网站-铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统中查询，以投标截止日期企业信用得分为准。 注意事项 1（说明：适用于多标段招标项目）： 投标人参与本项目多个标段投标的，应按标段分别递交投标保证金。 注意事项 2（说明：适用于重新招标项目）： ①投标保证金交纳账号采用动态虚拟账号，本次招标的投标保证金账号与前次招标不同，请投标人按照新的账号递交，前次已交纳的投标保证金按规定退还。 ②凡转账到其他项目虚拟账户或本项目前次公告账户的， 投标保证金无效。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）因投标人原因造成投标文件未解密的。 （2）投标人在招标活动中存在违法违规行为的。 （3）投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 年至 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 见招标公告，以 时间为准 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件递交 | 一、非加密电子投标文件由投标人自行确定是否递交。 如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明 和法定代表人的有效身份证件； - 委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 - 投标文件： - 加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过交易中心电子交易平台上传； - 未加密的电子投标文件 1 份（光盘或 U 盘介质），投标人应检查未加密电子文件的可用性和密封性并在开标截止时间前现场递交，电子文件无法读取的责任由投标人自行承担，未做好密封措施的，开标人员应拒收文件。注：加密的电子投标文件为使用交易中心提供的电子标书制作工具软件（在铜陵市公共资源交易网上下载）制作生成的加密版投标文件。 三、文件效力：未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件效力：1、加密的电子投标文件；2、未加密的电子投标文件。 四、使用原则： 1、招标人对文件解密失败，经所有投标人同意后可使用未加密的电子投标文件。 2、投标人解密失败，投标人可使用未加密的电子投标文件。 3、未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料，未加密的电子投标文件无法导入系统的视为无效投标。 - 四、未有效提交文件的后果：在招标文件规定的投标时间截止前未有效提交网上加密电子投标文件的，投标无效；截止招标文件规定的投标时间未有效提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件的投标。 |

| 4.1.2 | 非加密投标文件电子介质(光盘、U 盘等 )及银行保函密封和标记要求 | 非加密投标文件介质封套： 投标人的地址： 投标人名称： (项目名称) 标段投标文件 （非加密投标文件介质） 在 年 月 日 时 分前不得开启 银行保函封套： 投标人的地址： 投标人名称： (项目名称) 标段投标文件 （银行保函） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 递交非加密电子投标文件地点及时间 | 见招标公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成标书无法接受。 加密的电子投标文件接收时间为投标截止时间。 未加密的电子投标文件接收时间为当天，至投标截止时间为止。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □否 □是，退还安排： （采用电子招投标的项目不予退还投标文件。） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：见招标公告 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （3）解密时间： 分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； - 公布投标人名称、标段名称、质量目标、安全目标、工期及其他内容； - 公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 开评标顺序：按每个标段的最高投标限价由高到低依次开 启。① |
| 5.2.4 | 开标过程中宣布不参加评标基准价计算的其他情形 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： ； 评标专家确定方式： 。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选 |  |

①本款仅适用于多标段开标情形。

|  | 人的人数 |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.3 | 多标段中标候选人的推荐方法 | 采用方法一 方法二 方法三 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介公示期限： 日 公示的其他内容： |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | □书面 □数据电文 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | - 形式： 银行转账、 银行电汇、 银行保函 担保机构担保、 保证保险、信用保函。 - 金额：中标金额的 %，被安徽省交通运输主管部门评为 信用等级的中标人，履约保证金金额为中标金额的 %① 。属于铜陵市核准、备案权限的各类国有资金占控股或主导地位的项目，履约保证金不得超过中标合同金额的2%。 - 如采用保函或保证保险，应为见索即付无条件保函。 - 信用保函的开具范围和方法具体见《关于进一步规范工程建设领域保证金管理切实降低企业负担有关事项的通知》（铜公管〔2022〕93号）》。 |
| 10 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 招标文件获取与通知 |  |  |
| 10.1.1 | 图纸获取说明 |  |
| 10.1.2 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价（招标控制价）、澄清及修改等相关资料均通过电子服务系统发布， 投标人应自行下载。投标人应当及时登录电子服务系统查 看。 |
| 10.1.3 | 电子招标 | 本项目采用电子招标投标方式，除招标文件另有规定外， 电子招标投标操作要求详见《铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程》。 |

① 招标人可根据安徽省交通运输主管部门的有关规定，对信用等级高的投标人，给予减少履约保证金金额的优惠。

| 10.2 投标文件的编制要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2.1 | 投标所需资料的提供 |  |
| 10.2.2 | 报价文件编制格式要求 | - （1）投标人已标价的工程量清单采用文件导入的方式， 导入电子投标文件，具体导入须知及注意事项详见须知附录 8 。 - （2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 - （3）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话：。 - （4）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。 |
| 10.3 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | - 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人， （2）投标人应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。且在规定的时间内（逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。 |

，

：

|  |  | - （3）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在评标委员会规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人 不利的解释进行判定。 |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | 招标代理服务费及工程量清单和最高投标限价（招标控制价）编制费① | 本项目代理服务费由： £招标人支付 □中标人支付 招标代理服务费具体金额或计算方法为： 。 |
| 10.5 | 领取中标通知书及合同签订要求 | - 招标文件载明在规定期限内中标人应领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理； - 中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理； - 中标人拟派项目经理和总工如在其他项目上任职，未能按照承诺在合同签订前从其他项目变更至本项目的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”、“技术规范”和“工程量清单计量规 |

①应与招标人委托代理合同约定的收费标准一致。

|  |  | 则”等章节中 “发包人”和“承包人”，除特殊约定外，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| --- | --- | --- |
| 10.7 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； （3）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； （4）按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 10.8 | 招标人补充的其他内容 | 质量保证金由缴纳形式承包人自主选择，可通过转账、保函、保证保险等方式提供。 |

附录 1	资格审查条件(资质最低条件)

投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证

1、具备有效营业执照。 2、具备有效的资质证书（见招标公告要求）、安全生产许可证。

注：投标人需提供的资质等证明材料见本章第 3.5.1 项规定。

附录 2	资格审查条件（财务最低要求）

财务要求①

□无需提供。 □需提供以下材料：

注：除上表特别说明外，投标人需提供的财务证明材料见本章第 3.5.2 项规定。

① 按招标公告规定的财务要求填写。

附录 3	资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：投标人需提供的业绩证明材料见本章第 3.5.3 项规定。

信 誉 要 求

附录 4	资格审查条件（信誉要求）

注：除上述具体信誉要求外，投标人还应满足投标人须知正文第 1.4.4 项的要求，需要提供

的信誉证明材料见本章第 3.5.4 项规定。

附录 5	资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、项目经理具备资格见公告要求，且必须是本 | 目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，审查到岗承诺函 |
|  |  | 单位人员（注册证书注册单位应当与投标人名 |  |
|  |  | 称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委 |  |
|  |  | 任项目经理 （社保时间要求）社保缴费 |  |
| 项目经理 | 1 | 证明或其他能够证明拟委任项目经理参加社保 |  |
|  |  | 的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳 |  |
|  |  | 单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人 |  |
|  |  | 资格的分支机构） |  |
|  |  | 2、项目经理业绩要求见公告要求。 |  |
|  |  | 1、项目总工具备资格见公告要求，且必须是本 |  |
|  |  | 单位人员（提供投标人所属社保机构出具的拟 |  |
|  |  | 委任项目总工的社保缴费证明或其他能够证明 |  |
| 项目总工 | 1 | 拟委任项目总工参加社保的有效证明材料，项 |  |
|  |  | 目总工的社会保险的缴纳单位应当是投标人或 |  |
|  |  | 者投标人不具备独立法人资格的分支机构）； |  |
|  |  | 2、项目总工业绩要求见公告要求。 |  |

注：投标人需提供的项目经理、项目总工的相关证明材料见本章第 3.5.5 项规定。

附录 6	资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

注：投标人需提供的其他管理和技术人员的相关证明材料见本章第 3.5.6 项规定。

附录 7	资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

附录 8	投标文件制作软件导入已标价工程量清单须知和注意事项

1、导入 EXCEL 已标价工程量清单时，请保持表格内的宽度不超过一页。超过一页的部分会被切割开，并自动附到文档最后，造成内容不连贯（也可以通过打印预览查看宽度是否超过一页）。

2、导入 EXCEL 表格的时候，会根据页面布局（横向，纵向）自动转换成 PDF。

3、如果 EXCEL 表中有多个 sheet，导入 EXCEL 时会自动按照 EXCEL 表内的

sheet 顺序逐个导入投标工具并转换 PDF。

投标人须知正文补充细化一览表

投标人须知正文条款内容补充细化如下：

| 条款 编号 | 示范文本中条款内容 | 补充细化后条款内容 |
| --- | --- | --- |

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件， 现对本标段施工进行招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期、质量要求和安全要求

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

    - 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

    - 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

- 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

- 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

    - 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

- 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段的招标代理机构；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

    - 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- 投标人或项目经理受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的；

- 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）投标人有行贿犯罪行为的，此项投标人提供近3年无行贿犯罪记录的承诺即可；

（8）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”，此项以信用铜陵（xytl.tl.gov.cn/）的查询结果为准，具体查询该网站红黑榜下黑榜中的人力资源和社会保障部门发布的信息；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

    - 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。（详见投标人须知前附表规定）

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

  - 投标预备会

    - 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

- 分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

- 接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应 ，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

- 其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 偏离

    - 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

    - 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

    - 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

- 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后， 最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

- 施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

- 投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

    - 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

- 对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以

修正并要求投标人进行澄清；

- 对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受， 投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

- 对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术规范；

- 工程量清单计量规则；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且

澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

      - 商务文件：

- 投标函（不含报价）；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 项目管理机构；

- 拟分包项目情况表；

- 资格审查资料；

- 其他资料。

      - 技术文件：

- 施工组织设计；

- 其他资料。

      - 报价文件：

- 投标函（含报价）；

- 已标价工程量清单；

- 其他资料。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1 商务文件（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1 商务文件

- 目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，发票类型要求为增值税专用发票。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

- 本项目招标采用工程量固化清单，招标人将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并将已标价工程量清单编入投标文件报价文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的已标价工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

- 本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查， 除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

    - 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。工程量清单 100 章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

- 调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

- 工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

- 调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须附在投标文件报价文件其他材料首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未附在投标文件报价文件其他材料首页， 调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

- 若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

    - 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。如果按照合同条款第 16.1.1 项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的， 其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式， 投标保证金的递交方法见投标人须知前附表。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者中标人不提交招标文件所要求的履约保证金的；

- 发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户证明的扫描件。

投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图扫描件（如要求）。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

    - “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“投标人近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件，即包括“项目名称” “标段类型” “合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图扫描件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的， 应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图扫描件。除网页截图扫描件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图扫描件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

    - “投标人信誉情况表”无需附证明材料，投标人的情况说明即为投标的承诺。如情况说明与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

    - “拟委任的项目经理（项目总工）简历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细扫描件）。

“项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图扫描件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图扫描件。除网页截图扫描件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图扫描件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从其他项目撤离的书面承诺原件的彩色扫描件。

    - “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录 6  规定

的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员简历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明（提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细扫描件）。

    - “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

    - 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

    - 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

    - 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门及公共资源交易监督管理部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统及交易主体信用信息。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件的制作应满足以下规定：

- 投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

- 第九章“投标文件格式”中要求盖单位章或电子签章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外， 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

- 投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

- 投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

    - 电子交易系统生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。投标人应按投标人须知前附表的要求递交非加密投标文件光盘。

    - 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密电子投标文件）

- 投标

  - 投标文件的加密（密封）和标记

    - 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

    - 如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密的投标文件电子介质（与加密的电子投标文件为同时生成的版本），则投标人应当在投标截止时间前递交密封包装的非加密的投标文件电子介质。非加密的投标文件电子介质及银行保函密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密的投标文件电子介质及银行保函应在封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

    - 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标  文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

    - 如投标人须知前附表允许开标时递交非加密投标文件电子介质，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件电子介质，招标人不予接收，但不影响其已按招标文件要求从电子交易系统递交的加密电子投标文件的有效性。未从电子交易系统递交加密电子投标文件的，投标人递交的非加密投标文件电子介质将被视为无效。

    - 投标人在本章第 5.2 款规定的解密开始规定时间（以电子交易系统解密倒计时为准） 内完成电子投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如投标人须知前附表允许使用非加密投标文件电子介质作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件电子介质，则可导入非加密投标文件电子介质继续开标。若电子交易系统识别出非加密电子投标文件和加密投标文件识别码不一致，电子交易系统将拒绝导入。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。

    - 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知招标人。书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章或电子签章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1  项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子交易系统公开开标，

所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

  - 开标程序

    - 除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

- 公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

- 由投标人推选的代表检查非加密投标文件电子介质及银行保函原件的密封情况（如有）；

- 投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作①；

- 招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标人成功导入现场递交的非加密投标文件电子介质；

- 对商务、技术文件进行开标，按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、质量目标、安全目标、工期及其他内容；如设置了评标基准价系数，还应抽取评标基准价系数； 报价文件在商务、技术文件评审结束前电子交易系统不读取；

- 商务、技术文件评审结束后，招标人对通过商务、技术文件评审的投标人报价文件进行开标，按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，计算并公布评标基准价；未通过商务、技术文件评审的投标人报价文件电子交易系统不予读取。

- 开标结束。

    - 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件的报价文件开标中，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况， 其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

- 未在投标函上填写投标总价；

- 投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

- 投标人须知前附表规定的其他情形。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标过程中提出，经招标人在开标过程中核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标过程中公布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开

①非不见面开标，投标人须知前附表允许使用非加密投标文件电子介质作为备份的， 应先检查非加密投标文件电子介质的密封情况。

标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员 重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

    - 如允许同一投标人同时为多个标段中的综合得分第一名，可按以下三种方法中的一种推荐中标候选人，具体推荐方式见投标须知前附表：

- 方法一：采用组合低价的方式明确推荐各标段第一中标候选人。例：某投标人01、02标均为第一，组合一为 01标段第一名报价+02标段第二名报价，组合二为 01标段第二名报价+02标段第一名报价，比较两组合报价合计值的高低，选择报价中最低的组合推荐为两个标段第一中标候选人。

- 方法二：按标段号的数字由小到大的顺序推荐第一中标候选人，其他标段不推荐为中标候选人。

- 方法三：按标段最高投标限价金额由高到低的顺序推荐为该标段的第一中标候选人，其他标段不推荐为中标候选人。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

- 中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

- 中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

- 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

- 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

- 提出异议的渠道和方式；

- 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

  - 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金， 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介中标结果。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

    - 签约合同价的确定原则如下：①

- 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

- 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

    - 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

    - 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律、法规及相关规定的其他情形。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

① 如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”的相关规定对投标报价进行修正，则本项不适用。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 11.铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程

- 11.1注册登记

11.1.1本项目只接受铜陵公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库或企业库）已审核通过的企业投标报名，企业通过铜陵公共资源交易系统（以下简称系统）报名，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《关于启用区域公共资源交易主体信息库及办理CA锁的公告》及《铜陵市公共资源交易系统系统操作手册》。）因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。11.1.2上传企业证件扫描件与基本信息

11.1.2投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中登记企业的基本信息，并上传有关资质信息原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更企业诚信库信息）

- 11.2办理电子数字证书（CA证书）

11.2.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到铜陵市公共资源交易中心二楼会员窗口咨询办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

11.2.2数字证书到期后投标人必须及时到证书颁发机构续期，并对投标文件重新加密，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使电子证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

11.2.3数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

- 11.3下载招标文件

11.3.1投标人在期限内登录系统下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

- 11.4制作投标文件

11.4.1投标人在铜陵市公共资源交易中心网站的下载专区栏目中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

11.4.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

11.4.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

- 11.5上传投标文件

11.5.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

11.5.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

- 11.6提交保证金

11.6.1投标保证金账截止时间为招标公告规定的时间。投标保证金必须从投标人基本账户汇入到指定账户。

- 11.7开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

11.7.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

11.7.2投标保证金汇入账户必须与企业库登记账户及扫描件信息三者信息完全一致（注：企业账户变动请及时更新企业库登记账户），开标前未到达指定账户或账户信息不匹配的投标文件不予接受。

11.7.3投标人现场无法使用数字证书锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的，则拒绝企业继续投标。

11.7.4如因交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，根据招标文件要求启用未加密的电子投标文件作为补救措施，如投标人未在投标截止时间之前开标现场递交未加密的电子投标文件，视为放弃补救措施，未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码必须一致。

11.7.5不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

- 11.8意外情况的处理

11.8.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

11.8.1.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

11.8.1.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

11.8.1.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

11.8.1.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

11.8.1.5电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

11.8.1.6其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

11.8.2出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向市行政监督部门和公共资源交易管理局报告，经批准同意后，采取以下办法处理：

11.8.2.1项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

11.8.2.2停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

- 第三章	评标办法

- （第一种：合理低价法）①

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）安徽省交通运输厅 年度安徽省公路施工企业信用等级评价结果中较高信用等级的投标人优先； （3）…… |
|  |  | 最多可中标段数量② |  |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报 价 | 未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

- “合理低价法”第一个信封（商务及技术文件）的评审应采用合格制。

|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理、项目 总工业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 公路工程施工资质企业名录 情况（如有） | 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定，采用银行保函的按要求递交了银行保函原件 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | - 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 - 投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误报价金额单位错误。 - 同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 - 投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化）， 已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 - 投标人若填写招标人提供的工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 - 按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 - 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标 人须知”第 3.2.6 项要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | - 安全生产费报价符合招标文件要求。 - 已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 |
|  |  | 投标报价偏差 | - 因投标人原因造成投标报价缺漏的价格累计缺漏总额（高估冒算、多报价格不得抵消缺漏费用，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。 凡招标文件工程量清单计量规则规定应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。 - 对投标报价存在计算错误的，按本章第 3.2.4 项规定的标 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价 |
|  |  |  | 的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序（采用固化清单时不 进行算术性修正，本条不适用）。 |
|  |  |  | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； |
|  |  |  | ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串 |
|  |  |  | 通投标的情形； |
|  |  |  | ③法律、法规规定的其它情形。 |
|  |  | 其它情形 | （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高价 区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评 |
|  |  |  | 审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布 |
|  |  |  | 流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 |
|  |  |  | - 投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件。 - 法律、法规规定的其它情形。 |

报价文件详细评审标准

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （100 分） | 评标价得分：100 分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 - 评标价的确定： □方法一：评标价＝投标函文字报价 □方法二：评标价＝投标函文字报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额） - 评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.2 项规定开标过程中被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，其余投标人的评标价按以下规则计算平均值： ①投标家数M≤10时，去除按由高到低排序报价高的M×20%（四舍五入取整）家和按由低到高排序报价低的M×10%（四舍五入取整）家后，其余投标报价计算算术平均值b； ②10﹤M≤20时，去除2个最高和2个最低投标报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算，下同），现场抽取4家投标报价计算算术平均值b； ③20﹤M≤30时，去除3个最高和3个最低投标报价后，现场抽取5家投标报价计算算术平均值为b值； ④30﹤M≤40时，去除4个最高和4个最低投标报价后，现场抽取6家投标报价计算算术平均值b； ⑤M>40时，按照上述规律类推，去除相应数量的最高和最低报价，现场抽取投标报价的数量固定为6家，计算算术平均值b。 - 评标基准价的确定 ： □方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 □方法二：将评标价平均值下浮 %，作为评标基准价。 □方法三：招标人设置评标基准价系数 、 、 ，商务、技术文件开标现场随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 £方法四：招标人设置评标参考值系数 K 值① 为 ,按以下公式计算出评标参考值 B：B=A×K+b×（1-K）。设招标控制价 A 值的 % ② 为 C，B 值的 % ③ 为 D，以 C 和 D 中较低者为评标基准值。 评标基准价可由招标人或评标委员会计算，在评标过程中，对招标人计算的评标基准价评标委员会应进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公 式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价偏差率保留 位小数 |  |
| 2.2.4 | 评标价 |  |  | 评标价得分计算公式示例： - 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝100 －偏差率×100× E 1； - 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100 ＋偏差率× 100× E 2。 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1 应大于 E2 |

① 招标人应根据项目具体情况确定评标参考值系数K值，建议在0.14、0.15、0.16、0.17四个数值中确定一个并在此明确。

②建议在84-86之间确定

③建议在95-97之间确定

- 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第

2.2 款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐中标候选人。如得分相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目经理或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评审标准

    - 分值构成：

评标价：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准：

评标价：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对商务文件、技术文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

  - 报价文件开标

商务文件、技术文件评审结束后，招标人将按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行开标。

  - 报价文件初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

    - 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。

    - 分析和整理工作的内容和步骤：

- 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

- 投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

- 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；

- 评标委员会审核确认分析和整理工作结果。

    - 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按以下规定处理①：

- 投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，以投标函填报的为准；

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错， 应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决 其投标。

① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价， 则评标委员会按照本章第 3.3.4 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按本章第 3.3.4（1）目中的投标报价、3.3.4（2）、3.3.4（3） 目中的规定对投标报价进行修正，上述相关条款不适用。

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

  - 报价文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2.4 目规定的评审因素和分值进行打分，并计算出各投标人的综合评估得分（即评标价得分）。

    - 评标价打分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

  - 否决投标的其他情形

    - 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符， 使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

    - 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明或补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会成员名单；

- 开标记录；

- 符合要求的投标人一览表；

- 否决投标情况说明；

- 串通投标情形的评审情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 评分情况一览表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明事项纪要。

第三章	评标办法

- （第二种：技术评分最低标价法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）安徽省交通运输厅 年度安徽省公路施工企 业信用等级评价结果中较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）…… |
|  |  | 最多可中标段数量 |  |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报 价 | 未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理、项目总工业绩要 求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 公路工程施工资质企业名录 情况（如有） | 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定，采用银行保函的按要求递交了银行保函原件 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | - 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） - 投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 - 同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 - 投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化） 已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 - 投标人若填写招标人提供的工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 - 按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 - 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投 标人须知”第 3.2.6 项要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | - 安全生产费报价符合招标文件要求。 - 已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 |
|  |  | 投标报价偏差 | （1）因投标人原因造成投标报价缺漏的价格累计缺漏总额（高估冒算、多报价格不得抵消缺漏费用，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。 凡招标文件工程量清单计量规则规定应计算的费用而投标人 未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者 |

报价文件初步评审标准

，

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 均视为缺漏项目或费用。 |
|  |  |  | （2）对投标报价存在计算错误的，按本章第 3.2.4 项规定的标 准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价 |
|  |  |  | 的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序（采用固化清单时 不进行算术性修正，本条不适用）。 |
|  |  |  | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； |
|  |  |  | ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为 |
|  |  |  | 串通投标的情形； |
|  |  |  | ③法律、法规规定的其它情形。 |
|  |  | 其它情形 | （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高 价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常 |
|  |  |  | 评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣 |
|  |  |  | 布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 |
|  |  |  | （3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件 （4）法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术、报价文件详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成① （100 分） | 商务文件评分分值构成： 主要人员： 分； 技术能力： 分； 履约信誉： 分； 业绩： 分； …… 技术文件评分分值构成 施工组织设计： 分； |
| 2.2.3 | 报价文件详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价＝投标函文字报价 |

① 各评分因素权重分值范围如下：施工组织设计 25~40 分；主要人员 25~40 分；技术能力 10~20 分；履约信誉

15~25 分，业绩 0~10 分。

| 3.2.4 | 通过商务文件和技术文件详细评审的投标人数 量 | 按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，选择前 名①通过详细评审 |
| --- | --- | --- |

续上表

| 评分因素与权重分值② |  |  |  |  | 评分标准③ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 主要人员 | 分 | 项目经理任职资格与业绩 |  |  |
|  |  | 分 | 项目总工任职资格与业绩 |  |  |
| 2.2.2（2） | 技术能力④ | 分 |  |  |  |
| 2.2.2（3） | 履约信誉 | 分 |  |  |  |
| 2.2.2（4） | 业绩 | 分 |  |  |  |
| 2.2.2（5） | 其他因素 | 分 |  |  |  |
|  |  | „„ | „„ |  |  |
| 2.2.2（6） | 施工组织设计 | 分 | 总体施工组织布置及规划 | 分 | …… |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系 及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应 | 分 | …… |

① 该数量的设置应避免本办法演变为经评审的最低投标价法，该数量应不少于 3 名，最高不宜超过 10 名。此外， 招标人可规定技术文件采用暗标形式编制。

② 招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为 100 分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外） 得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为 7 人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。

③ 招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。

④ “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖， 主编或参编过的国家、行业或地方标准等。

| 评分因素与权重分值② |  |  |  |  | 评分标准③ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
|  |  |  | 急预案 |  |  |
|  |  |  | …… | 分 | …… |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第 2.2 款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。如得分相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目经理或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评审标准

    - 分值构成：

商务文件评分分值构成：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 技术能力：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表； 技术文件评分分值构成：

- 施工组织设计：见评标办法前附表。

    - 商务文件、技术文件评分标准： 商务文件评分标准：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 技术能力：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 业绩：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表； 技术文件评分标准：

- 施工组织设计：见评标办法前附表。

    - 报价文件详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对商务文件、技术文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

  - 商务文件、技术文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务及技术得分。评标委员会成员总数为 5 人时，投标人本章第 2.2.4 项第（1）目~第（6） 目规定的各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员总数为 7 人及以上时，投标人本章第 2.2.4 项第（1）目~第（6）目规定的各评审因素得分以去掉一个最高分和一个最低分后的打分平均值确定。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出主要人员得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值计算出技术能力得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值计算出履约信誉得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值计算出业绩得分 D；

- 按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值计算出其他因素得分 E；

- 按本章第 2.2.4（6）目规定的评审因素和分值计算出施工组织设计得分F。

    - 打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人商务及技术得分=A+B+C+D+E+F。

    - 评标委员会按照投标人的商务及技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其商务文件和技术文件通过详细评审。

    - 通过商务文件和技术文件初步评审的投标人不少于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件商务文件和技术文件详细评审，不再对投标人的商务文件和技术文件进行评分。

  - 报价文件开标

商务文件、技术文件评审结束后，招标人将按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行开标。

  - 报价文件初步评审

    - 报价文件开标后，评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

    - 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。

    - 分析和整理工作的内容和步骤：

- 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

- 投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

- 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；

- 评标委员会审核确认分析和整理工作结果。

    - 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按以下规定处理①：

- 投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，以投标函填报的为准；

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错， 应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决 其投标。

① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价， 则评标委员会按照本章第 3.3.4 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按本章第 3.4.4（1）目中的投标报价、3.4.4（2）、3.4.4（3） 目中的规定对投标报价进行修正，上述相关条款不适用。

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

  - 报价文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

  - 否决投标的其他情形

    - 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符， 使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

    - 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明或补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会成员名单；

- 开标记录；

- 符合要求的投标人一览表；

- 否决投标情况说明；

- 串通投标情形的评审情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 价格比较一览表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明事项纪要。

第三章	评标办法

- （第三种：综合评分法）①

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评分相等时，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）安徽省交通运输厅 年度安徽省公路施工企 业信用等级评价结果中较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人 优先 （4）…… |
|  |  | 最多可中标段数量 |  |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报 价 | 未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

① 本办法仅适用于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程。

|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理、项目 总工业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 公路工程施工资质企业名录 情况（如有） | 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定， |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

| 报价文件初步评审标准 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | - 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） - 投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 - 同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 - 投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化） 已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 - 投标人若填写招标人提供的工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 - 按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 - 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投 标人须知”第 3.2.6 项要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | - 安全生产费报价符合招标文件要求。 - 已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 |
|  |  | 投标报价偏差 | （1）因投标人原因造成投标报价缺漏的价格累计缺漏总额（ 高估冒算、多报价格不得抵消缺漏费用，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。 凡招标文件工程量清单计量规则规定应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者均视为缺漏项目或费用。 （2）对投标报价存在计算错误的，按本章第 3.2.4 项规定的标 |

，

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价 |
|  |  |  | 的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序（采用固化清单时 不进行算术性修正，本条不适用）。 |
|  |  |  | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； |
|  |  |  | ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为 |
|  |  |  | 串通投标的情形； |
|  |  |  | ③法律、法规规定的其它情形。 |
|  |  | 其它情形 | （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高 价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常 |
|  |  |  | 评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣 |
|  |  |  | 布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 |
|  |  |  | （3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件 （4）法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术、报价文件详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成① （100 分） | 商务文件评分分值构成： 主要人员： 分； 技术能力： 分； 财务能力： 分； 业绩： 分； 履约信誉： 分； …… 技术文件评分分值构成 施工组织设计： 分； 报价文件评分分值构成： 评标价得分： 分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 |

① 各评分因素权重分值范围如下：施工组织设计 5~20 分；主要人员 10~20 分；技术能力 0~5 分；财务能力 5~10

分；业绩 5~12 分；履约信誉 3~5 分。

|  |  | - 评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.2 项规定开标过程中被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； - 评标基准价的确定 ： □方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 □方法二：将评标价平均值下浮 %，作为评标基准价。 □方法三：招标人设置评标基准价系数， 、 、 ，商务技术文件开标现场随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外 评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公 式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价偏差率保留 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值① |  |  |  |  | 评分标准② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 主要人员 | 分 | 项目经理任职资格与业绩 |  |  |
|  |  | 分 | 项目总工任职资格与业绩 |  |  |
| 2.2.4（2） | 技术能力③ | 分 |  |  |  |
| 2.2.4（3） | 财务能力 | 分 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 业绩 | 分 |  |  |  |
| 2.2.4（5） | 履约信誉 | 分 |  |  |  |
| 2.2.4（6） | 其他因素 | 分 |  |  |  |
|  |  | … | …… |  |  |

① 招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为 100 分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外） 得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为 7 人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。

② 招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。

③ “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖， 主编或参编过的国家、行业或地方标准等。

| 评分因素与权重分值① |  |  |  |  | 评分标准② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（7） | 施工组织设计 | 分 | 总体施工组织布置及规划 | 分 | …… |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系 及保证措施 | 分 | …… |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 分 | …… |
|  |  |  | …… | 分 | …… |
| 2.2.4（8） | 评标价 | 分 | 评标价得分计算公式示例： - 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F －偏差率×100× E 1； - 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F ＋偏差率× 100× E 2。 其中：F 是评标价所占的权重分值，E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实 际需要设置 E1、E2，但 E1 应大于 E2 |  |  |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第

2.2 款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐中标候选人。如得分相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目经理或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评审标准

    - 分值构成：

商务文件评分分值构成：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 技术能力：见评标办法前附表；

- 财务能力：见评标办法前附表；

- 业绩：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表； 技术文件评分分值构成：

- 施工组织设计：见评标办法前附表； 报价文件评分分值构成：

- 评标价：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准：

商务文件评分标准：

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 技术能力：见评标办法前附表；

- 财务能力：见评标办法前附表；

- 业绩：见评标办法前附表；

- 履约信誉：见评标办法前附表；

- 其他因素：见评标办法前附表； 技术文件评分标准：

- 施工组织设计：见评标办法前附表； 报价文件评分标准：

- 评标价：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对商务文件、技术文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

  - 商务文件、技术文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务及技术得分。评标委员会成员总数为 5 人时，投标人本章第 2.2.4 项第（1）目~第（7） 目规定的各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员总数为 7 人及以上时，投标人本章第 2.2.4 项第（1）目~第（7）目规定的各评审因素得分以去掉一个最高分和一个最低分后的打分平均值确定。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出主要人员得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值计算出技术能力得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值计算出财务能力得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值计算出业绩得分D；

- 按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值计算出履约信誉得分E；

- 按本章第 2.2.4（6）目规定的评审因素和分值计算出其他因素得分 F；

- 按本章第 2.2.4（7）目规定的评审因素和分值计算出施工组织设计得分G。

    - 打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人商务及技术得分=A+B+C+D+E+F+G。

  - 报价文件开标

商务文件、技术文件评审结束后，招标人将按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行开标。

  - 报价文件初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

    - 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。

    - 分析和整理工作的内容和步骤：

- 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

- 投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

- 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；

- 评标委员会审核确认分析和整理工作结果。

    - 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按以下规定处理①：

- 投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，以投标函填报的为准；

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，

① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价， 则评标委员会按照本章第 3.3.4 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按本章第 3.3.4（1）目中的投标报价、3.3.4（2）、3.3.4（3） 中的规定对投标报价进行修正，上述相关条款不适用。

应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决 其投标。

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

  - 报价文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2.4（8）目规定的评审因素和分值进行打分，并计算出各投标人的评标价得分 H。

    - 评标价打分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人综合得分=投标人的商务及技术得分+H。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

  - 否决投标的其他情形

    - 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，

使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

    - 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明或补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会成员名单；

- 开标记录；

- 符合要求的投标人一览表；

- 否决投标情况说明；

- 串通投标情形的评审情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 评分情况一览表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明事项纪要。

第三章	评标办法

- （第四种：经评审的最低投标价法）①

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）安徽省交通运输厅 年度安徽省公路施工企 业信用等级评价结果中较高信用等级的投标人优先； （3）…… |
|  |  | 最多可中标段数量 |  |

商务文件、技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章或电子签章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报价 | 未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标人业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

①本办法仅适用于工程规模较小、技术含量低的工程。

|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理、项目总工资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理、项目 总工业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他资格审查条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 公路工程施工资质企业名录 情况（如有） | 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定，采用银行保函的按要求递交了银行保函原件 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 分包 | 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |

| 报价文件初步评审标准 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | - 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） - 投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 - 同一投标人未递交两个以上不同的投标报价。 - 投标人若填写招标人提供的书面工程量清单（非固化） 已标价工程量清单的说明文字、项目名称、计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 - 投标人若填写招标人提供的工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 - 按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 - 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投 标人须知”第 3.2.6 项要求。 |
|  |  | 投标报价不可竞争内容 | - 安全生产费报价符合招标文件要求。 - 已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金额、暂估价。 |
|  |  | 投标报价偏差 | - 因投标人原因造成投标报价缺漏的价格累计缺漏总额（ 高估冒算、多报价格不得抵消缺漏费用，缺漏金额计算时按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标人排序。 凡招标文件工程量清单计量规则规定应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者均视为缺漏项目或费用。 - 对投标报价存在计算错误的，按本章第 3.2.4 项规定的标 |

，

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正前投标报价 |
|  |  |  | 的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序（采用固化清单时 不进行算术性修正，本条不适用）。 |
|  |  |  | （1）未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； |
|  |  |  | ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为 |
|  |  |  | 串通投标的情形； |
|  |  |  | ③法律、法规规定的其它情形。 |
|  |  | 其它情形 | （2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高 价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常 |
|  |  |  | 评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣 |
|  |  |  | 布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 |
|  |  |  | （3） 投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件 （4） 法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术、报价文件详细评审标准

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评标价计算 | □评标价＝投标函文字报价－暂估价－暂列金额 （不含计日工总额）。公路工程施工企业信用等级 评价信用等级为 AA 的，可对评标价进行折算，信誉折算后的评标价作为最终评标价。 |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第 2.2 款的规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照评标价由低到高的顺序依次推荐中标候选人。如得分相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目经理或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 详细标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 商务文件、技术文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对商务文件、技术文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

  - 报价文件开标

商务文件、技术文件评审结束后，招标人将按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行开标。

  - 报价文件初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

    - 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理审议后，决定需要投标人进行书面澄清、

说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。

    - 分析和整理工作的内容和步骤：

- 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

- 投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

- 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形；

- 评标委员会审核确认分析和整理工作结果。

    - 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对于其他细微偏差按以下规定处理①：

- 投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，以投标函填报的为准；

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错， 应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决 其投标。

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价， 则评标委员会按照本章第 3.3.4 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按本章第 3.3.4（1）目中的投标报价、3.3.4（2）、3.3.4（3） 中的规定对投标报价进行修正，上述相关条款不适用。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- 投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

    - 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

  - 报价文件详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

  - 否决投标的其他情形

    - 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符， 使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

    - 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明或补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会成员名单；

- 开标记录；

- 符合要求的投标人一览表；

- 否决投标情况说明；

- 串通投标情形的评审情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 价格比较一览表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明事项纪要。

附件 1 评标价的信誉折算方法

对于投标人的评标价按下列方法进行折算，折算后的评标价仅用于评标价排序，投标人的投标报价仍为折算前的原投标报价。

1、对进入评标价评审环节的投标单位进行评标价折算计算最终评标价，折价方法如下：

| 安徽省公路建设市场信用信息管理系统信用评价的 最新年度 | 公路工程施工企业信用等级评价信用等级 | 折算下浮率 |
| --- | --- | --- |
|  | AA | %① |
|  | 非 AA | 0 |

2、折算后的最终评标价计算方法：信誉折算后的评标价=评标价×（1-折算下浮率）

3、本附件第 1 条表格中的公路工程施工企业信用等级评价信用等级确认方式如下（以序号从小到大排序在前的优先）：

（一）采用开标截止时间前，在安徽省公路建设市场信用信息管理系统官网发布的公路工程施工企业信用等级评价中最新年度的评价等级；

（二）开标截止时间前，在安徽省公路建设市场信用信息管理系统官网发布的最新年度公路工程施工企业信用等级评价中没有评价等级的，采用开标截止时间前在安徽省公路建设市场信用信息管理系统官网发布的公路工程施工企业信用等级评价中上一年度的评价等级；

（三）开标截止时间前，在安徽省公路建设市场信用信息管理系统官网发布的近二年公路工程施工企业信用等级评价中均没有评价等级的，采用开标截止时间前在全国公路建设市场信用信息管理系统官网发布的公路工程施工企业信用等级评价中最新年度的评价等级；

（四）开标截止时间前，按照以上（一）、（二）、（三）条款规定，在安徽省公路建设市场信用信息管理系统官网和全国公路建设市场信用信息管理系统官网发布的公路工程施工企业信用等级评价中没有评价等级，且无不良信用记录的，视为非AA 级。

（五）如为联合体，信用评价等级按照联合体成员中最低信用评价等级方认定。备注：如未提供或提供证明材料不符合要求的，则不参与折价计算。

① 投标报价折算下浮率取值为 0~2%  。

- 第四章	合同条款及格式

- 第一节	通用合同条款

“通用合同条款”采用国家九部委《标准施工招标文件》（2007 年版）的“通用合同条款”。

- 第二节	专用合同条款

  - 公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“公路工程专用合同条款”。

  - 项目专用合同条款

说	明：

- 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款” 及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

- 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

- 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“ 除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定” 等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

（3）其他需要补充、细化的内容。

- 项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人： 地 址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人： 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 %或累计变更超过了签约合同价的 % |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 是或否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 是或否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金： 元/天 |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 %或增加收益的 %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | - 因物价波动引起的价格调整按照 第16.1.1 或第16.1.2 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 - 合同期内不调价 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额： %签约合同价 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 等主要材料、设备单据所列费用的 % |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 份 |
| 18 | 17.3.3 （1） | 进度付款证书最低限额： %签约合同价或 万元 |
| 19 | 17.3.3 （2） | 逾期付款违约金的利率： ‰/天 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额： %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 %合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。 质量保证金由缴纳形式承包人自主选择，可通过转账、保函、保证保险等方式提供。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数： 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是或否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 是或否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： ‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式： 仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： |

- 项目专用合同条款①

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

#### 4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务

（4）承包人应履行的其他义务：___________________________________

#### 4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：___________________________________

#### 10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：___________________________________

#### 11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：___________________________________

#### 12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：___________________________________

#### 17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：__________________

#### 17.3工程进度付款

17.3.5农民工工资保证金的缴存时间：___________________________________

农民工工资保证金的缴存金额：___________________________________

农民工工资保证金的扣留条件：___________________________________

农民工工资保证金的返还时间：___________________________________

#### 21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：___________________________________

#### 22.1承包人违约

22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：___________________________________

#### 22.2发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：___________________________________

- 第三节	合同附件格式

- 附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 	（项目名称），已接受 	（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 		标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 第  标段由 K    ＋   至 K     ＋   ，长约   km，公路等级为   ，设计速度为 	，    路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥座，计长 m；隧道  座，计长  m 以及其他构造物工程等。

- 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 项目专用合同条款；

- 公路工程专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 工程量清单计量规则；

- 技术规范；

- 图纸；

- 已标价工程量清单；

- 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

- 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	元（¥ 	）。

- 承包人项目经理： 	。承包人项目总工： 	。

- 工程质量符合 	标准。工程安全目标： 	。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 承包人应按照监理人指示开工，工期为 	日历天。

- 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章或电子签章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

- 本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位章或电子签章） 承包人： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

- 附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	（项目名称）的项目法人 	（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 标段的施工单位 		（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

- 发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行 	（项目名称） 	标段施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

- 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为 	（项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： 	（盖单位章或电子签章）	承包人： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章或电子签章）	承包人监督单位：（全称）（盖单位章或电子签章）

- 附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 	（项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 	（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 	（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

- 发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 承包人职责

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违

法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

- 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

- 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章或电子签章后生效，全部工程竣工验收后失效。

- 本合同正本二份、副本 	份，合同双方各执正本一份，副本 	份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 	（盖单位章或电子签章）	承包人： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

- 附件四 其他管理人员和技术人员最低要求①

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

①a 招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他主要管理人员和技术人员。招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

b.本表不适用于招标文件要求提供了其他主要管理人员和技术人员的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。

- 附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求①

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

①a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在发

出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

b.本表不适用于招标文件要求提供了主要机械设备和试验检测设备的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。

- 附件六 项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现     场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人： 	（盖单位章或电子签章）法定代表人： 		（职务）

（姓名）

（签字）

年 	月 	日

抄送：	（监理人）

- 附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于 		（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 		（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日参加 	（项目名称） 	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

- 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： 		（签字） 地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

年 	月     日注：允许投标人实际开具的银行保函的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函格式中的实质性内容。

①本条内容可修改为：“本担保自 	（生效日期）之日起生效，至 	（失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。

- 附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人： 	（以下简称“甲方”） 承包人： 	（以下简称“乙方”） 经办银行： 		（以下简称“丙方”）

为了促进 	（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 	（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

- 资金管理的内容

- 乙方为完成 	（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

- 甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

- 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 	（项目名称）；

- 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

- 甲方的权责

- 按照 	（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

- 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

- 不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

- 在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

- 乙方的权责

- 项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

- 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

- 办理材料、设备等采购业务金额在  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

- 用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责

办理支票转付手续；

- 向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

- 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

- 丙方的权责

- 成立 	（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

- 根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （ 项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

- 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

- 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

- 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

- 本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本  份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

承包人： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

经办银行： 	（盖单位章或电子签章） 法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

- 工程量清单

投标人自行在安徽铜陵公共资源交易中心电子交易系统下载

工程量清单说明（根据交通部范本结合项目特点编写）

- 第六章	图	纸（另册）

- 第七章	技术规范（另册）

- 第八章	工程量清单计量规则（另册）

- 第九章	投标文件格式

（项目名称） 	标段施工招标

投标文件

- （商务文件）

投标人： 	（盖单位章或电子签章）

年 	月 	日

目	录

一、投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书三、联合体协议书

四、投标保证金

五、项目组织管理机构六、分包情况；

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况

（三）投标人近年完成的类似项目情况表

（四）投标人信誉情况表

（五）拟委任的项目经理（项目总工）简历表

（六）项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表

（七）项目经理承诺书

（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表

（九）拟委任的其他管理和技术人员简历表

（十）拟投入本标段的主要施工机械表

（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表八、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究 	（项目名称） 	标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后， 愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺 陷。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 工程质量： 	；安全目标： 	；工期： 	日历天。

- 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

- 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

- （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章或电子签章）

法定代表人： 	（签字或盖章或电子签章）

单位地址：

邮政编码： 	电话： 	传真：

投标人基本账户开户名： 		账号： 		开户行：	     日期： 	_年_	_月_	日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓	名： 	性	别：

年	龄： 	职	务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章或电子签章）

年 	月 	日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称） 	标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人： 		（盖单位章或电子签章） 法定代表人： 	（签字或盖章或电子签章） 身份证号码：

年 	月 	日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 三、联合体协议书

牵头人（成员一）名称：		                                                 法定代表人：

法定住所：	                                                   成员二名称：	                                                 法定代表人：	                                                 法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加 	（招标人名称）（以下简称招标人） 	（项目名称） 	标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）为牵头人。

- 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动 ，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联 合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

成员一名称： 	，具有 	资格，承担 	专业工程； 成员二名称： 	，具有 	资格，承担 	专业工程；

……

- 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

- 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

- 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 		（盖单位章或电子签章） 法定代表人： 	（签字或盖章或电子签章） 成员二名称： 		（盖单位章或电子签章） 法定代表人： 	（签字或盖章或电子签章）

……

年 	月 	日

- 四、投标保证金

如采用电汇或转账，投标人应在此提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号）。

如采用保函，保函扫描件装订在投标文件中，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 	（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	日参加

（项目名称） 	标段的投标， 	（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可

撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 	元。

第一种方式：

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

第二种方式：

本保函自 	（生效日期）之日起生效，至投标有效期届满之日失效，如投标人中标，则至合同签订之日失效。要求我方承担保证责任的通知应在保函有效期内送达我方。（说明：生效之日不得迟于投标截止日）

注：投标人可以选择以上两种方式的任一种。

担保人名称：        （盖单位章或电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传真：

年 	月 	日

- 信用保函承诺书（信用分45分以上企业可提交此承诺书）

依据《关于进一步规范工程建设领域保证金管理切实降低企业负担有关事项的通知》（铜公管〔2022〕93号），在       项目享受免缴投标保证金优惠政策。现就有关事项承诺如下：

我单位如存在招标文件约定的投标保证金不予退还情形，将于7日内缴纳至市公共资源交易中心保证金专用账户，并在一年内不再享受信用保函的优惠政策。

特此承诺。

承诺人：                       （企业签章）

承诺时间：         年       月       日

- 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（二）项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- 六、拟分包项目情况表（如有）

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

- 七、资格审查资料

| （一）投标人基本情况表 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电 | 话 |  |  |  |  |
|  | 传 | 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 技 |  |  |  | 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： - 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为 上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； - 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额比例； - 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

。

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附资质证书副本、安全生产许可证、营业执照副本等材料。联合体投标的，联合体成员分别填写。

（二）近年财务状况

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）投标人近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（或注册建 造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）投标人信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况（招标文件另有要求的除外）。

- 投标人无需附证明材料，投标人的情况说明即为投标的承诺。如情况说明与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

- 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）拟委任的项目经理（项目总工）简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 签约合同价金额（万元） |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |

注：

- 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

- 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）项目经理（项目总工）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（或注册建 造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）项目经理及总工到岗承诺书

致： 	(招标人名称)

本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。

投标人名称：           （盖单位公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章或电子签章）（电子投标文件中须盖电子印章）

（八）拟委任的其他管理和技术人员汇总表①

| 姓名 | 年龄 | 拟在本标段工程任职 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 的要求。

① 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

（九）拟委任的其他管理和技术人员简历表①

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员应与表（八）中所列人员相一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（十） 拟投入本标段的主要施工机械表①

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功 率（kW） | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 7 的要求。

（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表①

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 7 的要求。

① 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

- 八、其他资料

投标人对照资格审查条件，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照资格审查条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

（项目名称） 	标段施工招标

投标文件

- （技术文件）

投标人： 	（盖单位章或电子签章）

年 	月 	日

目	录

一、施工组织设计（其内容和目录由投标人根据招标文件要求自行编制） 二、其他资料

- 一、施工组织设计

- （适用于合理低价法和经评审的最低投标价法）

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

- 总体施工组织布置及规划

- 重点、关键和难点工程的施工方案

- 工期关键线路图及保证措施

- 关键工程质量保证措施

- 安全保证措施

- 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施

- 项目风险预测与防范，事故应急预案

- 其他应说明的事项

一、施工组织设计

- （适用于技术评分最低标价法和综合评分法）

- 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

- 总体施工组织布置及规划

- 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

- 工期保证体系及保证措施

- 工程质量管理体系及保证措施

- 安全生产管理体系及保证措施

- 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

- 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

- 项目风险预测与防范，事故应急预案

- 其他应说明的事项

- 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一	施工总体计划表

附表二	分项工程进度率计划（斜率图） 附表三	工程管理曲线

附表四	分项工程生产率和施工周期表附表五	施工总平面图

附表六	劳动力计划表 附表七	临时占地计划表

附表八	外供电力需求计划表

附表一 施工总体计划表

| 年 度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程项目 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

| 年 度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |
| 月 份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 图例： | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基填筑 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面基层 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面面层 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护及排水 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵洞及通道 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁下部工程 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁上部工程 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应按各标段实际工程内容填写。

2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三 工程管理曲线

| 年度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度 进度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | …… |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程完成的百分比 （%） | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

工期历程的百分比（%）

附表四 分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人， 各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量、每周） | 每生产单位 平均施工时间 （周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万 m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万 m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万 m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预制安装 | 片 |  |  |  |  |  |

注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七 临时占地计划表

| 用 途 | 面 积 （m2） |  |  |  |  | 需用时间 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 | 年 月至 年 月 | 桩号 | 左侧 （m） | 右侧 （m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八 外供电力需求计划表

| 用 电 位 置 |  |  | 计划用电数 量 （kW.h） | 用 | 途 | 需 用 时 间 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩 | 号 | 左或右 （m） |  |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |

- 二、其他资料

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。

（项目名称） 	标段施工招标

投标文件

- （报价文件）

投标人： 	（盖单位章或电子签章）

年 	月 	日

目	录

一、投标函

二、工程量清单报价书三、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

  - 我方已仔细研究 	（项目名称） 标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 		元（¥ 	）的投标总报价（含税）（其中，增值税税率按国家规定的相关税率执行），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

  - 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

  - （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章或电子签章）

法定代表人： 	（签字或盖章或电子签章）

单位地址：

邮政编码： 	电话： 	传真：

日期： 	_年_	_月_	日

- 二、已标价工程量清单

（一）已标价工程量清单封面

投标总价

招标人:

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： 	(单位盖章或电子签章)

法定代表人

或其授权人： 	(签字或盖章或电子签章)

编制人：	(盖造价专业人员执业专用章或电子执业章)

编制时间：	 	年 	月 	日

(二)已标价工程量清单

（三）其他资料

包括但不限于下列内容：

- 投标预算书：

①人工、材料、施工机械台班单价汇总表；

②人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表；

③建筑安装工程费计算表；

④综合费率计算表；

⑤施工机械台班单价计算表；

⑥分项工程预算表。

- 招标人要求提供的其他材料。