铜陵市智能静态交通系统项目运营服务

招标文件

招标项目编号：QT20230320

招 标 人：铜陵市建设投资控股有限责任公司

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2023年12月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章   投标人须知	- 6 -

第三章 评标办法	- 38 -

第四章  合同条款及格式	- 48 -

第五章  采购需求	- 63 -

第六章  投标文件格式	- 71 -

# 第一章  招标公告

铜陵市智能静态交通系统项目运营服务招标公告

- 1. 招标条件

1.1 项目名称：铜陵市智能静态交通系统项目

1.2 招标人：铜陵市建设投资控股有限责任公司

1.3 项目业主：铜陵市建设投资控股有限责任公司

1.4 资金来源：企业自筹

1.5 项目出资比例：100%

1.6招标方式：公开招标

1.7评标办法：综合评估法

1.8 定标方法：本次招标不采用评定分离

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：铜陵市智能静态交通系统项目运营服务

2.2 招标项目编号：QT20230320

2.3 标段划分：1个标段

2.4 招标项目标段编号：QT2023032001

2.5 实施范围：铜陵市中心城区区域范围内。

2.6 建设规模：中心城区约3330个路内泊位智能化改造及运营管理、三级停车诱导系统、社会停车场接入、智慧停车指挥中心、软件系统建设等。

2.7 项目概算：约2079.89万元。

2.8 服务期限：

建设期：12个月，本次实施范围计划分两个阶段建设，第一阶段：2024年上半年，完成智慧停车综合管理平台建设，以及智慧停车指挥中心、三级停车诱导系统建设等，对中心城区学校、医院、商场等重点区域的6个路段、1039个车位进行智能化改造，实施试运营；第二阶段：2024年下半年，对中心城区核心区12个路段、2291个车位进行智能化改造等，分期分批上线运营。实施过程中，招标人可根据需要适当调整实施计划。

运营期：10年，从建设期结束开始计算运营时间。

2.9 招标范围：

本次招标范围包含铜陵市智能静态交通系统项目建设（含设计）、运营和移交等全部内容，包括但不限于所有外场设备设施、内场软硬件、网络设备及相关工程材料、备品备件及日常维护维修、催交检验、线上线下运营管理、宣传引导、投诉信访处理、现场协调、现场人员配备及服务、资料整理等全过程内容。

项目建设内容为城区3330个路内泊位智能化改造、三级停车诱导系统、社会停车场接入、软件系统、数据处理与存储系统、网络及安全系统、智慧停车指挥中心建设等，具体包括但不限于：（1）外场基础设施。（2）建设城市级智慧停车综合管理系统平台。（3）数据处理与存储系统。（4）网络及安全系统。（5）建设指挥中心及配套工程。（6）推动并支持社会停车场、共享停车位数据接入。（7）后期运营维护服务等。具体内容详见实施方案和招标文件。

2.10 项目类别：服务类

2.11 其他：无

- 3. 投标人资格要求

3.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.2自2018年01月01日以来，投标人具有一个城市级智慧停车项目投资建设或运营业绩（“城市级智慧停车项目”系指县区级及以上城市道路路内停车泊位项目）。

业绩须满足以下条件：

（1）单个项目合同车位数不低于2000个或单个项目合同总投资不低于1200万元；

（2）业绩内容包含智慧停车项目的投资建设或运营。

如提供的是运营业绩，该运营业绩需至少已运营一年以上。

（3）业绩证明材料：需提供业绩合同。如提供的是运营业绩，还需同时提供运营良好的证明（证明需当地政府或主管部门或业主单位盖章）。

如合同中无法体现相关评审因素的，还需提供业主单位或行业主管部门出具的相关证明材料，否则不得分。

（4）业绩时间要求：2018年1月1日以来，以合同签署时间为准。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.5本项目非专门面向中小企业招标。

- 4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：2023年12月29日09时00分至2024年1月25日10时30分。

4.2 获取方式：

（1）请各投标人自行在全国公共资源交易平台(安徽 铜陵市)发布的招标公告附件自行下载获取招标文件。

（2）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：工作日上午8:30至11:30，下午2:30至5:30）拨打18226799958（汪）。

4.3 招标文件价格：0元。

- 5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年1月25日10时30分，投标人应在投标截止时间前在开标地点通过现场递交纸质投标文件。

- 6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2024年1月25日10时30分。

6.2 开标地点：铜陵市公共资源交易中心三楼开标九室。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）上发布。

- 8.联系方式

8.1 招标人

招 标 人：铜陵市建设投资控股有限责任公司

地    址：安徽省铜陵市北京东路

邮    编：244000

联 系 人：王工

电    话：0562-5859212

8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区包河大道236号

邮    编：230041

联 系 人：汪诗烈 杨天龙

电    话：18226799958、15056059936

8.3 招标监督管理机构

招标监督管理机构：铜陵市住房和城乡建设局

地    址：安徽省铜陵市淮河大道中段612号

电    话：0562-2823472

- 9.其他事项说明

9.1 投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

9.2 本项目投标保证金可用转账、保函、保证保险等方式缴纳。本项目支持信用保函、支持电子保函。

- 10.投标保证金收款银行账户信息

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：安徽省招标集团股份有限公司

账号：6232811630000396420

开户银行：中国建设银行濉溪路支行

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 由社会资本方承担 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求：合格，满足国家及行业现行规范、标准要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）项目负责人资格：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月； （2）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月； （3）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月； （4）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （5）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； （6）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | R不组织，投标人自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.11 | 分包 | £不允许 R允许：运营服务方不得将其承接的全部工程转包给其他单位，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给相关单位；确须进行专业分包的工程，须经招标人书面同意后方可分包，其分包单位资质必须满足现行国家、地方法规、政策性文件规定，在其核准的业务范围内承揽业务。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 实施方案、答疑澄清等与本次招标项目的相关资料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：投标截止10日前。 |
|  |  | 形式：潜在投标人可以以纸质或电子邮件形式向招标代理机构提交： 联系人：汪诗烈 电 话：18226799958 邮箱：917430684@qq.com 地址：合肥市包河大道236号招标大厦4楼407 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网上公开发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网上自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网上公开发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网上自行查询，无需回复确认。 |
| 2.4 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止10日前。 |
| 2.4 | 对招标文件提出异议的方法 | 潜在投标人可以以纸质或电子邮件形式向招标代理机构提交： 联系人：汪诗烈 电 话：18226799958 邮箱：917430684@qq.com 地址：合肥市包河大道236号招标大厦4楼407 |
| 2.4 | 招标文件的澄清和异议回复 | 对招标文件的修改将在全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）发布；对异议的回复将通过电子邮件形式线上进行。 |
| 3.2.1 | 增值税税金 相关要求 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 - 其它：注册地不在铜陵市行政区域范围（含下辖县区）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.4 | 报价要求及控制价 | 1、报价要求 分成比例系指相关经营收入中中标人所得部分。例如，某投标人路内泊位收入分成比例报价为80%，系指该收入的80%归中标人所有。 2、控制价 路内泊位收入分成比例：最高 90 % 3、本项目主要收益为停车收费收入（路内泊位停车收入）。其他增值收益如广告收入（如有）、汽车服务收入（如有）等，经招标人同意后实施，相关分成比例另行协商。 投标人按营业收入的分成比例进行报价，项目营业收入直接进入招标人指定账户，招标人按营业收入分成比例支付中标人费用。 4、有关事项 （1）投标报价中包含本项目建设期内全部内容的建设及项目建设资金和所需的全部配套工作、运营期内提供的全部服务内容、以及后期资产移交的全部费用。投标人应综合考虑相关风险合理报价，除约定的合同价格调整方式以外，分成比例在合同履约过程中不作调整。 （2）收费分成开始时间：试点路内泊位智能化改造和智慧停车平台建设完成后上线正式运营收费开始，直至运营期结束。 （3）关于路内泊位收入分成的递减：路内泊位收入分成比例在运营期前五年按中标的分成比例执行，从第六年开始，在中标的分成比例基础上，每年降低3%。 例如：某投标人路内泊位收入分成比例报价为80%。则前五年均按80%执行，从第六年开始，该分成比例每年降低80%*3%=2.4%。即第六年分成比例为77.6%，第七年分成比例为：75.2%，以此类推。 （4）风险提示： 本项目招标文件中所提供路内泊位仅供投标人测算报价参考。本项目运营期内，招标人或政府主管部门根据铜陵市实际情况，可对实施运营停车泊位数量及位置进行动态调整，中标人不得拒绝，增加或减少数量在10%以内（含本数），分成比例不做调整；增加或减少数量超过10%，由招标人另行招标或双方协商约定。 投标人报价测算应包含本项目招标范围内全部内容的建设（含设计）、运营、移交等全部费用，同时应充分考虑前期投融资风险、政策风险、市场风险以及动态调整风险等因素，因自行踏勘现场及报价测算等原因引起的一切法律责任及后果由投标人自行承担，与招标人无关。 投标人的投标报价应是完整测算项目建设（含设计）、运营和移交全部费用后的价格体现。测算周期按照整个服务期限（含建设期和运营期）进行考虑。投标人所有建设成本均通过分成进行分期收回。本项目招标人不承担因资金和资产投入，导致分成不足以覆盖成本等各种风险。 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | （1）投标人根据本项目的招标范围及具体情况，结合市场行情及自身状况，并充分考虑实施阶段的潜在风险进行报价。 （2）投标人的投标报价应是完成招标文件所确定的招标范围内全部内容的价格体现，包括但不限于完成该项目所支出的建设运营成本、利润、税金、风险费等一切由投标人承担的费用，投标人应做出正确评估并体现在报价中。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 120 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金递交形式，以下形式中的任意一种均可，但不得采用两种（含两种）以上形式： 第一类：银行转账、银行电汇 第二类：电子保函（包括银行保函、担保机构担保、保证保险等） 投标保证金递交金额：人民币 40 万元。 投标保证金递交要求： （1）如采用第一类形式： ①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。 （2）如采用第二类形式： ①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件见索即付银行保函，投标人在投标文件中必须提供“基本账户开户许可证”扫描件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理）。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 其他法律法规规定的不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许； □允许： ； |
| 4.2 | 非加密投标文件递交 | 1、非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。 如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 2、非加密投标文件介质：U盘 3、系统演示视频的递交： （1）系统演示视频须采用U盘形式，单独盖章密封，视频格式通用，市场上主流的媒体播放器能打开即可。 （2）递交方式：投标人可在投标截止时间前在开标地点递交。 注：现场递交系统演示视频时，请提供投标人《授权委托书》原件及联系方式。系统演示视频播放顺序将按随机顺序进行。 |
| 4.2.1 | 非加密投标文件及保函密封和标记要求 | 1、非加密投标文件、系统演示视频封套： 投标人地址： 投标人名称： (招标项目名称) 标段投标文件（非加密投标文件） 在 年 月 日 时 分前不得开启 2、保函封套： |
| 4.2.1 | 递交非加密投标文件及 保函地点 | 同开标地点 |
| 4.2.2 | 是否退还 投标文件 | R否 □是，退还安排： ； |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）有监督人员查验授权委托人身份证、投标保证金入账凭证； （4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）公布项目名称、投标人名称、投标报价等其他主要内容，并记录在案； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：依法组建 评标专家确定方式：依法组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人 的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过3日内公示中标（定标）候选人。公示期不少于3日。 公示内容：中标（定标）候选人除公示国家和省规定的内容外，评标报告中载明的经评审认定的中标（定标）候选人业绩及奖项情况、报价抽取情况、系数抽取情况、投标人未通过评审的具体原因也一并公示。具体按《关于进一步规范评标结果公示的通知》（铜公管〔2023〕53号）文件执行。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标（定标）候选人公示期间通过线下递交提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，上述异议的提出和答复均需按规定进行签章。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。 |
| 7.4 | 确定中标人 | 是否授权评标委员会：£是 R否 不采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。 采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标（定标）候选人公示结束后的次日组建定标委员会，并在公共资源交易中心召开定标会议，评标、定标间隔时间最长不超过7日。定标办法详见“第三章评标（定标）办法”。 |
| 7.5 | 中标通知书发出 | 公告中标（定标）结果的同时发放中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果 公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。 采用“评定分离”方式的项目，招标人自定标会议结束之日起1日内公告中标（定标）结果。 |
| 7.7 | 履约保证金 | （1）形式：; 银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可. （2）金额：履约保证金100万元，在签订委托运营合同前向招标人递交。 （3）退还：建设完成验收合格后退还。. |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 招标文件获取与通知 |  |  |
| 10.1.1 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、澄清及修改等相关资料均通过全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网公开发布，投标人应自行查看。 |
| 10.1.2 | 电子招标 | 本项目不采用电子招标投标方式。 |
| 10.2 其他要求 |  |  |
| 10.2.1 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。 |
| 10.2.2 | 招标代理服务费 | 本项目以下费用：£招标人支付 ☑中标人支付 招标代理服务费按照固定金额47000元计取，由中标人支付至本项目代理机构。 |
| 10.2.3 | 其他 | 1、团队人员要求： （1）本项目至少配备1名项目负责人和2名主管人员，停车收费人员及其他人员由投标人根据勘踏情况自行测算及配备，须满足项目运营要求。若中标人配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。 （2）项目负责人及主管人员必须是投标人本单位员工，在投标人本单位缴纳社保。本项目涉及到的项目人员应优先使用铜陵市本地人员，并为其按国家规定购买保险。 （3）所有项目服务人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗。聘用的所有服务人员应身体健康，无任何违法、犯罪等不良行为记录。服务人员必须统一规范着装，佩戴统一标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情，工作期间不得抽烟、饮酒。 （4）拟配备的项目负责人和主管人员必须是项目实施阶段的实际负责人，需要驻场服务。项目负责人和主管人员如确需请假离开岗位的，须报招标人书面同意后方可离岗，请假前应书面指定临时代表，代为行使项目负责人或主管人员的权力；该临时代表的一切行为，招标人均认为是项目负责人或主管人员的行为。无故缺勤的，每发现一次承担500元违约金。 中标人不得擅自更换投标时所报项目负责人和主管人员，如确需更换的，应提前14天书面形式报招标人同意，更换后的项目负责人或主管人员资历、资格和经验不得低于原人员。招标人认为中标人有不能胜任工作的人员，可要求中标人更换和调整，直到满意为止。若未经招标人同意，中标人擅自更换项目负责人的，招标人有权勒令限期整改，并要求中标人承担10万元违约金；若未经招标人同意，中标人擅自更换主管人员的，招标人有权勒令限期整改，并要求中标人承担5万元违约金。 2、建设要求： （1）本项目由中标人负责建设（含设计）、运营，设计方案和图纸满足招标人要求并报招标人审查通过后实施，未经审查不得擅自实施。 （2）服务期限。本项目计划分两个阶段建设，第一阶段：2024年上半年，完成智慧停车综合管理平台建设，以及智慧停车指挥中心、三级停车诱导系统建设等，对中心城区学校、医院、商场等重点区域的6个路段、1039个车位进行智能化改造，实施试运营，做好宣传引导，防范化解社会稳定风险，及时关注舆情变化，妥善处理信访投诉，积极稳妥实行收费运营；第二阶段：2024年下半年，对中心城区核心区12个路段、2291个车位进行智能化改造等，分期分批上线运营。实施过程中，招标人可根据需要适当调整实施计划。 运营期：10年，从建设期结束开始计算运营时间。 3、运营要求： （1）中标人须严格按照本市发改部门核准的收费标准和相关规定进行收费。 （2）项目运营期内，中标人须配备一定数量的易损或必备零配件，以备后期损坏及时更换。 （3）运营期间，纳入中标人运营范围的路内停车泊位、智能静态交通指挥中心、三级停车诱导系统、城市级智慧停车综合管理系统平台等所有设备、设施的维护、维修、升级及更换费用均由中标人承担。 4、其他要求 （1）中标人须开展项目深化设计工作，通过专家评审并获得招标人认可后方可组织项目施工； （2）中标人须按招标人要求开展智能静态交通指挥中心选址和装修工作，承担装修、租赁、办公等相关改造运行费用，指挥中心建筑面积需满足运营管理需要（不少于500平方米）。 （3）中标人须承担本项目建设的软硬件设施的运维工作，自行组建运维团队，提供备品备件，保障项目持续稳定运行。 （4）合同到期后续处理 合同期满，中标人应在合作期限届满日前向招标人移交完毕。所有城区道路停车泊位相关设施设备、管理系统，并确保设备完好并能正常运行，平稳交接，不影响停车管理秩序，如中标人拒绝移交的，招标人可直接接管或委托其他单位运营管理，由此产生的损失由中标人承担。 合同到期后，在新的运营单位确定前，中标人应当保证整个停车收费系统的正常运行，直至确定新的运营单位，费用仍按原合同标准据实结算。 （5）中标人需承担现有路侧停车位标线清理工作及费用，无条件配合交警等政府主管部门完成隐患车位标线铲除等内容。 （6）本项目设计、监理、招标代理、造价咨询、等保咨询及测评服务、第三方检测、审计费、前期工作费、试运行费用等均由中标人承担。以上工作内容，招标人有权选择相关单位实施并确定相关费用，并由中标人直接与其签订委托合同，相关费用不高于实施方案中测算费用的80%，中标人不得拒绝；由招标人直接委托实施的工作内容，由中标人按照已签订委托合同总金额支付给招标人，由招标人自行支付；招标人未选择相关单位实施的，由中标人自行选择并书面报请招标人同意后实施。 （7）中标人须按照招标人及上级部门有关要求，及时完成本项目智慧停车综合管理平台与政府相关平台系统的对接（包括不限于城市超脑平台、公安系统平台以及皖事通平台等），实现相关数据传输，并承担相关对接和开发费用。 |
| 10.2.4 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“采购需求”等章节中 “甲方”和“乙方”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 10.2.5 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1. 具备有效的营业执照。

注：投标人应提供营业执照，纸质证照和电子证照皆可。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：

1、投标人应按下列规定提供业绩证明资料：

投标人需提供业绩合同，业绩时间以合同签署时间为准，如合同中无法体现相关评审因素的，还需提供业主单位或行业主管部门出具的相关证明材料。

2、业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“投标人近年完成的类似项目情况表”中注明并提供相关证明资料，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

## 附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

见投标人须知 1.4.4 条款要求

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，若已经签订合同，则招标人有权解除合同，并将报监管部门处理。

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 本项目拟派的项目负责人必须是为投标人本单位员工，须提供社保缴纳证明材料原件扫描件，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被县级及以上行政主管部门/招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格，且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照、安全生产许可证，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加运营费用或索赔的要求。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第2.2款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的部分应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包内容的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的内容及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过控制价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或代理机构提出。异议材料需按规定加盖投标人公章。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、商务文件

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人身份证复印件

（四）授权委托书

（五）授权委托人身份证复印件

（六）投标人基本情况表

（七）项目负责人基本情况表

（八）其他管理人员和技术人员

（九）保证金缴纳情况表

（十）联合体协议书

（十一）诚信承诺书

（十二）承诺书

（十三）招标文件要求的其他资料

（十四）投标人认为需要提交的其它资料

二、技术文件

（一）企业（项目负责人）业绩情况一览表

（二）企业或项目负责人业绩证明材料

（三）总体技术方案、施工方案、运营方案

（四）项目管理机构配备情况

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（十）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（九）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有控制价的，投标人的投标报价不得超过控制价，控制价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上总体技术方案、施工方案、运营方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件应妥善包装。投标人须知前附表规定投标文件应密封的，投标文件应按要求密封。

4.1.2 投标文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的递交投标文件的截止时间前，将投标文件递交到投标人须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。投标文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）有监督人员查验授权委托人身份证、投标保证金入账凭证；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）公布项目名称、投标人名称、投标报价等其他主要内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

### 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

- 1.总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

- 2.开标评标程序

2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审顺序依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不应再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2实行网上电子开评标的，电子投标文件由投标人一次性解密，解密顺序如下：

①电子数据文件，一般情况下均应使用此方式解密。

②数据光盘，仅在我市公共资源交易系统或解密设备出现故障，导致投标人电子数据文件无法解密时方可使用。

投标人可自由选择在开标现场解密或远程解密投标文件，但应在约定的时间内完成，具体解密时限见投标须知前附表。

2.3实行网上电子开评标，出现以下情况之一的，视为撤销投标或作无效投标处理：

①投标人未按招标文件规定，提交有效电子投标文件的；

②因投标人原因，造成递交的电子投标文件无法解密或未在规定的时间内解密的；

③投标人递交的电子投标文件因编制不规范，无法导入评标系统的；

④递交的未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致的。

2.4评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.5未采用全程电子化的项目，现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。采用全程电子化交易的项目，澄清需通过交易系统签章提交。

2.6评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.7当通过商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.8流标的项目，评标委员会应出具流标分析报告，说明项目流标的理由外，分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

2.9 投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

2.9.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

2.9.2投标文件封面、投标函、投标函附录、报价封面未按投标文件格式要求加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

2.9.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

2.9.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

2.9.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、服务期限、质量要求或其它实质性要求。

2.9.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

2.9.7投标文件中的其它重大偏差：

①投标报价超过控制价的。

②投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

③法律、法规规定的其它情形。

- 3.初步评审

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照(或事业单位法人证书等证明材料)一致 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件签字盖章符合招标文件规定 |
|  |  | 法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书 | 法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |
|  |  | 联合体投标 | 联合体协议书，并明确联合体牵头人(如允许) |
| 3.1.2 | 资格评审 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1条规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1条规定 |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1条规定 |
|  |  | 不存在禁止参与投标的情形 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定，符合招标文件的其他实质性规定 |
| 3.1.3 | 响应性评审 | 投标报价 | 投标报价不得超过控制价，不得提交选择性报价(按招标文件规定提交备选投标方案的除外) |
|  |  | 服务期限 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 付款方式 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对投标人的义务予以削弱 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定，符合招标文件的其他实质性规定 |

- 4.详细评审

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 分值构成(总分 100分) | 企业综合实力：30分 技术部分：30分 投标报价：40分 |
| 3.2.2（1）企业综合实力（30分） | 1 | 投标人投资建设运营业绩(16分) | （1）投标人投资建设业绩（8分）： 自2018年01月01日以来，投标人每具有一个城市级智慧停车项目投资建设业绩得4分，满分8分（“城市级智慧停车项目”系指县区级及以上城市道路路内停车泊位项目）。 业绩须满足以下条件，否则不予记分： 单个项目合同车位数不低于2000个或单个项目合同总投资不低于1200万元； 业绩内容包含智慧停车项目的投资建设。 业绩证明材料：需提供业绩合同。如合同中无法体现相关评审因素的，还需提供业主单位或行业主管部门出具的相关证明材料，否则不得分。 业绩时间要求：2018年1月1日以来，以合同签署时间为准。 本评标办法所涉及到的业绩评分均包括投标人自身或其注册成立的旗下全资子公司、参股公司的业绩（投标人在全资子公司或参股公司的股东身份自投标截止时间向前推算至少存在一年以上），如果满足计分要求的，均给予计分。下同。 （2）投标人运营业绩（8分）： 自2018年01月01日以来，投标人每具有一个城市级智慧停车项目运营业绩得4分，满分8分（“城市级智慧停车项目”系指县区级及以上城市道路路内停车泊位项目）。 业绩须满足以下条件，否则不予记分： 单个项目合同车位数不低于2000个或单个项目合同总投资不低于1200万元； 业绩内容包含智慧停车项目的运营管理，且至少已运营一年以上。 业绩证明材料：需提供业绩合同及运营良好的证明（证明需当地政府或主管部门或业主单位盖章）。如合同中无法体现相关评审因素的，还需提供业主单位或行业主管部门出具的相关证明材料，否则不得分。 业绩时间要求：2018年1月1日以来，以合同签署时间为准。 |
|  | 2 | 项目负责人业绩(6分) | 自2018年01月01日以来，项目负责人每具有一个城市级智慧停车项目投资建设或运营业绩的得3分，满分6分（“城市级智慧停车项目”系指县区级及以上城市道路路内停车泊位项目）； 业绩须满足以下条件，否则不予记分： 单个项目合同车位数不低于2000个或单个项目合同总投资不低于1200万元； 业绩内容包含智慧停车项目的投资建设或运营。 如提供的是运营业绩，该运营业绩需至少已运营一年以上。 业绩证明材料：需提供业绩合同。如提供的是运营业绩，还需同时提供运营良好的证明（证明需当地政府或主管部门或业主单位盖章）。 如合同中无法体现相关评审因素的，还需提供业主单位或行业主管部门出具的相关证明材料，否则不得分。 业绩时间要求：2018年1月1日以来，以合同签署时间为准。 |
|  | 4 | 资信及获奖情况 （8分） | （1）2018年1月1日以来，投标人获得过地级市及以上人民政府或相关行政主管部门颁发的停车相关获奖或评优或表彰的，市级的提供一项得2分，省级及以上的提供一项得4分，最多得4分。同一奖项按级别高者计算。 备注:本项不累计加分，投标人提供的证书或证明文件属于直辖市政府或直辖市行政主管部门颁发的，按省级部门计分。时间以获奖证书（文件）落款为准。 （2）投标人获得的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书、信息安全管理体系证书的，每提供一项得1分，满分4分。 备注：未按要求提供的不得分。提供的证书或证明文件内容中须能够体现相关主体名称，否则不予认定。 |
| 3.2.3(2)技术部分(30分) | 1 | 技术方案（22分） | （1）技术方案评审（5分） 从以下几个方面对投标人提供的技术方案进行评审：对项目需求理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且满足项目要求，排除缺陷和风险，能达到最佳的运行效率，关键业务流程图设计符合招标要求，并包含网络安全、权限设置、系统运维、故障自动检测、共享停车、大数据分析决策等内容。分三档进行评审： ①未按以上要求提供技术方案的得0-1分。 ②内容基本完整，能满足技术方案要求，符合项目实际运营要求，得1（不含）-3（含）分。 ③内容全面完整，条理清晰、理解准确，系统架构合理，功能设计成熟可靠，能达到最佳的运营效率，得3（不含）-5（含）分。 （2）建设方案评审（5分） 从以下几个方面对投标人提供的建设方案进行评审：建设方案概述、建设进度计划、项目实施的技术力量和人力资源安排、安全质量管理措施、保证安装调试验收的方案和措施。分三档进行评审： ①未按以上要求提供建设方案的得0-1分。 ②内容基本完整，各项管理措施基本符合项目建设要求，得1（不含）-3（含）分。 ③内容全面完整，各项管理措施制定合理，表述清晰，项目进度计划切实可行，技术力量及人力资源安排充足，完全满足项目实施要求。得3（不含）-5（含）分。 （3）运营方案评审（12分） （3.1）整体运营方案（8分） 从以下几个方面对投标人提供的整体运营方案进行评审：项目管理机构设置、管理制度、岗位设置、人员招聘、员工培训计划，媒体宣传推广计划、数据安全保障措施（权限管理）、运营服务和设备维护措施，欠费追缴措施、对外沟通协调机制、投诉信访应对措施、日常纠纷处理及矛盾化解措施等。分三档进行评审： ①未按以上要求提供整体运营方案的得0-3分。 ②提供的方案内容基本完整，能基本满足项目运营管理需要的，得3（不含）-5（含）分。 ③提供的方案科学合理，精简高效，操作性强，完全符合项目实际运营要求，得5（不含）-8（含）分。 （3.2）路内泊位运营方案（4分） ①未按以上要求提供方案的得0-1分。 ②提供的方案内容基本完整，能基本满足项目运营管理需要的，得1（不含）-3（含）分。 ③路内泊位运营方案科学合理，完全满足实际运营收费要求，得3（不含）-4（含）分。 |
|  | 2 | 系统演示（8分） | 投标人需提供以下四项系统演示视频，视频演示时间不超过 20 分钟。 （1）路内停车管理子系统（2分） 包含但不限于数据看板、停车收费、停车运营对总体的概括，资源全景对路段、设备、收费员以及工作点在地图上的分布，运营管理、人员管理、停车管理、财务管理、绩效管理、报表管理以及系统管理等，好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，较差的得0-1分。 （2）城市诱导管理子系统（2分） 包含地图态势，可展示诱导屏在地图上的分布，并且对剩余泊位大于或者少于阈值以及车位已满有不同颜色标注。好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，较差的得0-1分。 （3）数据研判分析及综合展示子系统（2分） 包括停车热点统计，动态展示车场信息，展示路内泊位周转率及利用率，展示早中晚停车高峰对比等。好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，较差的得0-1分。 （4）车辆用户管理系统（2分） 包括商家资料、商家车辆信息、优惠活动、使用记录、商家运营统计报表等。好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，较差的得0-1分。 |
| 3.2.3投标报价(40 分) | 1 | 评标基准价计算方法 | （1）出现下列情形的投标报价不进入评标基准价计算，其余投标报价均进入评标基准价计算： ①投标报价因重大偏差被认定为无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。 ②被评标委员会认定为“串通投标”的； ③未进入投标报价评审的投标人。 （2）取通过初步评审的投标人投标报价的算术平均值为K值。 （3）设X为控制价的下浮系数、Y为K的下浮系数。以控制价的X%为A1值。以K的Y%为A2值，X、Y的具体数值见下表。 名称; X值; Y值. 数值; 94; 97. （4）评标基准价的确定：以A1和A2两个值中的最低值为参考价，取所有大于或等于参考价中的最低有效报价为评标基准值。 评标基准价经评标委员会确定后，不因异议投诉等事项而改变，除算术计算错误外。 按上述规则计算路内停车泊位分成比例报价的评标基准价。 |
|  | 2 | 报价得分计算，40分 | （1）路内停车泊位分成比例报价得分（满分40分）： 投标人报价等于评标基准价的得满分；高于评标基准价的，每高1%扣2分；低于评标基准价的，每低1%扣1分，扣完为止； 按以下方式计算(得分保留小数点后两位)： 投标报价小于评标基准价时： 投标报价得分=满分-│偏差率│×1×100 投标报价大于评标基准价时： 投标报价得分=满分-│偏差率│×2×100 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价*100% |

- 5.推荐中标（定标）候选人

评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的中标候选人（具体数量见投标人须知前附表）。综合得分相等的，以路内停车泊位分成比例低的优先，路内停车泊位分成比例仍相等的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定排序。

- 6.定标

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。出现异常情况的按照第二章“投标人须知”的7.4 定标条款执行。

第四章  合同条款及格式

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定，就本            项目事宜，经协商一致，签订本协议。

甲方：                                （以下简称“甲方”）

乙方：                                （以下简称“乙方”）

- 第一条 项目基本情况

1.1实施范围：铜陵市中心城区区域范围内。

1.2建设规模：中心城区约3330个路内泊位智能化改造及运营管理、三级停车诱导系统、社会停车场接入、智慧停车指挥中心、软件系统建设等。

1.3合作模式：由铜陵市市政府委托甲方作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。由乙方负责建设（含设计）、运营。乙方提供的设计方案和图纸满足甲方要求并报甲方审查通过后实施，未经审查不得擅自实施。

1.4收费标准：按照市发改委出台的停车收费标准进行收费。项目营业收入直接进入甲方指定账户，甲方按营业收入分成比例支付乙方费用。

乙方也可根据实际情况，可对临街居民、单位和个人实行包月收费，包月收费管理办法不能与市发改委文件的相关规定相悖，且须经甲方同意后方可实施。

1.5项目内容：

具体详见实施方案内容，并按照招标人要求执行，具体包括但不限于：

- 第二条 服务期限

2.1建设期：本项目计划分两个阶段建设，第一阶段：2024年上半年，完成智慧停车综合管理平台建设，以及智慧停车指挥中心、三级停车诱导系统建设等，对中心城区学校、医院、商场等重点区域的6个路段、1039个车位进行智能化改造，实施试运营，做好宣传引导，防范化解社会稳定风险，及时关注舆情变化，妥善处理信访投诉，积极稳妥实行收费运营；第二阶段：2024年下半年，对中心城区核心区12个路段、2291个车位进行智能化改造等，分期分批上线运营。实施过程中，招标人可根据需要适当调整实施计划。

2.2运营期：10年，从建设期结束开始计算运营时间。

- 第三条 合同金额及支付方式

3.1合同价：路内泊位收入分成比例：     %

关于路内泊位收入分成的递减：路内泊位收入分成比例在运营期前五年按中标数据执行，从第六年开始，在中标数据基础上，每年降低3%。

例如：乙方路内泊位收入分成比例报价为80%。则前五年均按80%执行，从第六年开始，该分成比例每年降低80%*3%=2.4%。即第六年分成比例为77.6%，第七年分成比例为：75.2%，以此类推。

3.2支付方式：按月支付，即甲方在第二个月的20日前向乙方支付第一个月的分成，第三个月的20日内支付第二个月的分成（以此类推）。根据年终审核结果，对全年的营业收入进行最终结算。

3.3收费分成时间：试点路内泊位智能化改造和智慧停车平台建设完成后上线正式运营收费开始，直至运营期结束。

3.4乙方需承担项目建设的其他费用，包括但不限于云资源租赁费、网络使用费、设计编制费、工程监理费、招标代理费、等保咨询及测评费、第三方检测费、审计费、前期工作费（包含项目社会稳定性评价报告编制费、项目可研报告及实施方案编制费）等。其中已由甲方与第三方签订项目合同的费用（包括设计编制费、项目社会稳定性评价报告编制费、项目可研报告及实施方案编制费等）由乙方按照已签订合同总金额支付给甲方，由甲方自行支付；未签订合同 审计费等由乙方依据相关法律规范与第三方自行签订项目合同进行支付，合同内容需满足项目实际建设需要并获得甲方认可。

3.5分成比例中包含本项目建设期内全部内容的建设及项目建设资金和所需的全部配套工作、运营期内提供的全部服务内容、以及后期资产移交的全部费用。除约定的合同价格调整方式以外，分成比例在合同履约过程中不作调整。

- 第四条 项目建设及运营要求

- 4.1团队人员要求

4.1.1本项目至少配备1名项目负责人和2名主管人员，停车收费人员及其他人员由投标人根据勘踏情况自行测算及配备，须满足项目运营要求。若乙方配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。

| 序号 | 姓名 | 相关资格 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  | 主管人员 |
|  |  |  | 主管人员 |
| ... | ... | ... | ... |

4.1.2项目负责人及主管人员必须是乙方本单位员工，在乙方本单位缴纳社保。本项目涉及到的服务人员应优先使用铜陵市本地人员，并为其按国家规定购买保险。

4.1.3乙方应按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律规定，依法与员工建立劳动关系，及时支付员工工资、保险、福利待遇等，不得违反国家及地方相关用人用工规定。项目相关服务人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗。聘用的所有服务人员应身体健康，无任何违法、犯罪等不良行为记录。服务人员必须统一规范着装，佩戴统一标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情，工作期间不得抽烟、饮酒。

4.1.4乙方需按要求组建项目管理机构，由项目管理机构负责具体建设及运营事宜。乙方须在合同签订后15个日历日内在本地设立固定办公地点。

4.1.5乙方在项目实施过程中，及时向甲方汇报项目进展情况和需要协调解决的有关事项，按要求提交工作总结、进度报告，确保项目按招投标文件及项目合同要求完成。另外,根据甲方需要，随时提供项目进展情况。

- 4.2建设要求

4.2.1本项目由乙方负责建设（含设计）、运营，设计方案和图纸满足甲方要求并报甲方审查通过后实施，未经审查不得擅自实施。

4.2.2乙方应保证建设工程设计、施工符合国家和地方颁布实施的有关标准、规范、所有适用法律法规和建设程序的要求。对没有上述标准和规范的内容，应运用适当的工艺方式，使用适合的并且高质量的材料和设备。

4.2.3乙方确保完成的建设项目质量合格，能够满足本协议约定的使用目的。设施设备的配备严格按照相关技术参数的标准要求。因乙方原因导致项目质量达不到约定的质量标准，乙方须承担违约责任，并负责拆除或重新施工的一切费用。

招标文件和乙方的投标文件是合同及验收的重要组成部分，甲方在验收时将严格按照符合有关的国家、地方、行业的标准、规定以及公开招标文件和乙方承诺的内容进行验收，如任何设施、设备或在任何环节上出现验收不合格的，乙方必须在甲方要求的合理时间内进行整改，再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，其提交的履约保证金不予退还，且乙方需承担由此给甲方带来的一切损失。

4.2.4乙方应提交经工程监理方审定的现场施工组织计划，该施工组织计划应包括详细的施工进度表、关键路线图、人员组织、技术力量和施工机械的配备情况等。同时乙方应将施工组织计划报甲方备案。施工期间，乙方不得因项目设施的建设或运营维护而造成环境污染。

4.2.5乙方设计（含相关审批）、施工、安装应满足设计图纸的要求直至通过甲方组织的验收（必要时可以委托质检部门或第三方专业机构或有关业内专家进行验收）。验收过程中，如有不满足设计图纸和招标文件规定的要求以及不符合国家相关规范要求的，由乙方负责整改，所有费用由乙方自行承担。再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，其提交的履约保证金不予退还，且乙方必须承担由此给甲方带来的一切损失。

- 4.3运营要求

4.3.1本项目招标文件中所提供路内泊位数量仅供乙方测算报价参考。

本项目运营期内，招标人或政府主管部门根据铜陵市实际情况，可对实施运营停车泊位数量及位置进行动态调整，中标人不得拒绝，增加或减少数量在10%以内（含本数），分成比例不做调整；增加或减少数量超过10%，由招标人另行招标或双方协商约定。

乙方测算报价时应充分考虑政策风险、市场风险以及动态调整风险等。因自行踏勘现场及报价测算等原因引起的一切法律责任及后果由乙方自行承担，与甲方无关。

4.3.2乙方须严格按照本市发改部门核准的收费标准和相关规定进行收费。

4.3.3项目运营期内，乙方须配备一定数量的易损或必备零配件，以备后期损坏及时更换。

4.3.4甲方对乙方的经营情况具有知情权。乙方的管理制度、操作流程、考核办法及员工花名册、人员保险、人员培训资料等，如甲方有要求，必须如实向甲方提供。

4.3.5乙方必须建立规范的管理制度和管理体系，保证在服务期间停车收费系统等各系统的正常运行。

4.3.6乙方应按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律等规定，支付停泊员等相关人员的工资、保险、福利待遇，相关人员系乙方员工与乙方建立劳动关系，与甲方无关。

4.3.7乙方须接受并服从甲方及行业主管部门的日常监督与管理，接受甲方的考核。

4.3.8乙方须按招标文件要求以及乙方的投标文件承诺的内容依法运营，运营验收按照以下方式进行：由甲方及行业主管部门对运营服务期内的运营情况进行时时监督，并根据运营考核服务办法对乙方进行考核，对发现乙方的违规行为及时予以制止和警告，并按考核办法予以处罚和扣分，季度考评得90（不含）-80，中标单位须制定具体整改计划和措施并限期整改；季度考评得80分（不含）-70，考核工作组将约谈项目中标方主管领导，中标单位须制定具体整改计划和措施，且承担5万元的违约金；季度考评得70分（不含）以下，考核工作组将约谈项目中标方主管领导，中标单位须制定具体整改计划和措施，并承担10万元的违约金；累计两次70分（不含）以下的，招标人有权解除本合同，所有投入设备无偿归招标人所有。运营服务考核办法因政策或上级有关主管部门要求，后期可经双方协商后另行调整。（详见运营服务考核办法）

- 4.4服务要求

4.4.1乙方必须严格按照铜陵市的规定进行运营并制定停车泊位管理的相关制度。

4.4.2停车收费实行明码标价制度，应当在停车泊位入口处的显著位置明示收费项目、收费标准、停车时段、监督及投诉电话、车辆类型及执行任务的军车、警车、城市管理执法车、消防车、救护车、救灾抢险车、环卫作业车辆、残疾人驾驶车辆及其他法律法规规定免收停车费的车辆等免费停放告示牌。

4.4.3维护停车泊位的停放秩序，杜绝事故隐患。

4.4.4做好停车泊位的防火、防盗等安全防范工作，停车泊位如发生火警、车辆及物件被盗时，应及时报警，并采取有效措施。

4.4.5及时巡查停车泊位车辆停放情况，发现长期停放或存在安全隐患或其他可疑车辆时，应及时做好相应的处置，并向公安部门或主管部门报告。

4.4.6确保停车泊位设施完好，负责定期对设施、设备进行维修、更换和保养。保持停车泊位标线、标号、收费公示牌的清晰和完整，出现模糊或缺失的及时修复或更换。

4.4.7做好生态停车泊位的维护工作，由于泊位停车造成的损坏，乙方必须及时修复。

4.4.8负责停车档案信息资料的管理。

4.4.9制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车泊位日常安全管理制度，做好防火、防盗、安全保卫等工作，如发生任何人身安全或财产损失的由乙方承担，与甲方无关。

4.4.10做好公共停车泊位各类设施的日常巡查及维护工作，确保完好和正常运行，由于设施、设备安全防护不到位或设施、设备巡检不到位而产生的安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

4.4.11做好所有服务人员上岗培训工作，停车管理服务人员不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费。

4.4.12对系统内黑名单车辆以劝导的方式进行追诉缴纳，对劝导无效的车辆可通过法律手段进行追诉，但不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段要求强制缴纳。

- 4.5其他要求

4.5.1乙方须开展项目深化设计工作，通过专家评审并获得甲方认可后方可组织项目施工。

4.5.2乙方须按甲方要求开展智能静态交通指挥中心选址和装修工作，承担装修、租赁、办公等相关改造运行费用，指挥中心建筑面积需满足运营管理需要（不少于500平方米）。

4.5.3乙方须承担本项目建设的软硬件设施的运维工作，自行组建运维团队，提供备品备件，保障项目持续稳定运行。

4.5.4运营期间，纳入乙方运营范围的路内停车泊位、智能静态交通指挥中心、三级停车诱导系统、城市级智慧停车综合管理系统平台等所有设备、设施的维护、维修、升级及更换费用均由乙方承担。

4.5.5建立停车泊位车辆出入和收费情况台账，管理人员应详细记录每天车辆出入和收费的情况。

4.5.6停车泊位有空车位时无正当理由不得拒绝车辆停放。不允许一车停二个泊位或半个泊位。

4.5.7不得擅自改变停车泊位使用功能或未经批准利用停车泊位从事其他经营活动。

4.5.8不得允许载有各类易燃、易爆、有毒、放射性或污染物等危险品的车辆驶入或停放。

4.5.9因车辆停放不当，造成公共设施和停车泊位设施、设备损坏的，乙方必须及时维修完好，确保正常使用。

4.5.10在停车泊位经营过程中产生的安全责任事故和一切停车泊位管理人员纠纷由乙方自行承担全部责任，与甲方无关。

4.5.11停车收费管理人员不得在工作期间，擅自离岗、脱岗、饮食、闲谈等做与工作无关的事情。

4.5.12乙方协助及引导对服务范围内自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。

4.5.13项目建设期和服务运营期内所涉及的一切风险、一切安全（包括财产安全和人身安全）、一切费用均由乙方自行承担，与甲方无关。

- 第五条 甲方的权利义务

5.1在本协议履行期间，甲方享有如下权利：

5.1.1有权在与乙方合作期限内对项目经营过程进行监督和检查，对乙方进行处罚并按协议扣除履约保证金。

5.1.2有权要求乙方报告工程控制计划、服务期限、质量控制措施、运营情况等工作范围内的内容。

5.1.3甲方有权监督乙方严格执行物价部门颁布的收费标准；

5.1.4合作期限届满时，无偿取得乙方所建设的所有项目所有权。

5.1.5甲方有权对管理中存在的问题向乙方提出建议和意见。

5.1.6项目实施过程中如发现乙方有转包、分包现象的，甲方有权解除协议，造成的损失由乙方承担。

5.1.7享有法律、法规规定的其他权利。

政府或相关主管部门发文的重大活动、国家法定重要节假日等，需暂时征用乙方经营的车位或活动需要进行交通管制而导致管制路段的车位不能收费的，乙方需无条件服从甲方或政府部门统一安排，甲方不再给予乙方其他任何补偿。

5.2在本协议履行期间，甲方负有如下义务：

5.2.1按本协议的约定，及时向乙方支付约定费用。

5.2.2办理项目建设所需的有关法律文件及政府批文。

5.2.3甲方有义务提供相关场地图文资料和产权文件。

- 第六条 乙方的权利义务

6.1在本协议履行期间，乙方享有如下权利：

6.1.1享有在合作期限内自主管理的权利。

6.1.2乙方承担该协议约定事项所有权利和义务。

6.1.3享有建设和运营期间因建设或运营需要，要求甲方出具相应证明、手续和提供必要协助的权利。

6.1.4享有法律、法规规定的其他权利。

6.2在本协议履行期间，乙方有如下义务：

6.2.1负责运营范围内车场管理人员的薪酬。

6.2.2乙方应保证停车环境干净、整洁。

6.2.3乙方应保证设备设施合作期内的长期、正常使用。

6.2.4乙方自行承担并解决在合作期限内发生一切停车纠纷。

6.2.5经营管理服务期间，为了维持运营机构正常运营所产生的一切费用，包括但不限于：运行及维护费用、宣传、法务、人员工资及法定社会保险费、税费、管理费用、直接费用、间接费用等全部由乙方自主预算、自负盈亏。

6.2.6范围内的一切车辆丢失、刮擦、赔偿、交通事故等事件均由乙方负责处理，并承担所有的赔偿和法律责任。

6.2.7乙方不得转租、转借或转让第三方。

6.2.8对在运营期间发生在项目范围内的一切安全事件，包括车辆碰擦、被盗等全部责任及所雇佣人员的意外伤害事件的处理及赔偿与甲方无关，由乙方承担。

6.2.9乙方应及时向甲方报告或书面告知管理服务区域内的重大事项，及时处理停车泊位使用人的投诉，接受甲方管理和第三方监督。

6.2.10 乙方在安装设施、设备中牵涉市政、电力、绿化等部门的，必须按相关法律等规定依法自行办理审批，需要甲方出面协调其他政府部门的，甲方应出面协调支持。

6.2.11乙方在合同规定的运营期限届满之日，将本项目所有资产、改造投入的所有设施、设备（包括附属设施）无偿、无条件移交给甲方，乙方保证所有设备、设施在期满移交甲方时全部处于能够正常使用状态且质保一年，并保证本项目没有任何负债和免受任何第三方追索。

6.2.12未经发包人同意，不得调阅或查看信息管理平台信息，保证存储数据安全，乙方需将管理平台数据本地化存储，不得外迁。

6.2.13设计方案需由有实力的专业设计单位承担，在开始设计前需将设计单位报甲方同意后开展设计工作。

6.2.14严格按照招标文件的要求实施本项目，确保选用的主要设备及产品功能、参数、技术指标等满足招标文件规定的要求，在正式选用前，将所用产品、设备、平台的品牌（厂家或研发单位）、参数、型号等，书面报甲方同意后实施。

6.2.15招标文件中规定的其他乙方应尽的义务。

6.2.16法律、法规规定的其他义务。

6.2.17运营期满并整体移交后的一年内，乙方无偿为智能静态交通系统的升级、拓展、维护提供服务。

6.2.18运营期间因疫情、不可抗力等因素，乙方须无条件服从政府和甲方管理，由此造成的损失甲方不再对乙方进行补偿。

6.2.19乙方需承担现有路侧停车位标线清理工作及费用，无条件配合交警等政府主管部门完成隐患车位标线铲除等内容。

- 第七条 违约责任

7.1乙方不得进行违法经营活动，不得改变项目用途用于其它经营，合同期间因违法经营或各项安全措施不合格而被有关部门责令停业，甲方有权提前解除合同，扣除履约保证金。由此所造成的所有损失均由乙方承担。

7.2乙方在合同期间不得进行乱收费，如出现类似情形三次，甲方有权解除合同，一切损失由乙方负责。

7.3乙方配备的项目负责人和主管人员必须是项目实施阶段的实际负责人，需要驻场服务。项目负责人和主管人员如确需请假离开岗位的，须报甲方书面同意后方可离岗，请假前应书面指定临时代表，代为行使项目负责人或主管人员的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目负责人或主管人员的行为。无故缺勤的，每发现一次承担500元违约金。

乙方不得擅自更换投标时所报项目负责人和主管人员，如确需更换的，应提前14天书面形式报甲方同意，更换后的项目负责人或主管人员资历、资格和经验不得低于原人员。甲方认为乙方有不能胜任工作的人员，可要求乙方更换和调整，直到满意为止。若未经招标人同意，中标人擅自更换项目负责人的，招标人有权勒令限期整改，并要求中标人承担10万元违约金；若未经招标人同意，中标人擅自更换主管人员的，招标人有权勒令限期整改，并要求中标人承担5万元违约金。

7.4乙方必须如数配备人员，以确保项目的正常运行。应负责车辆的疏导以及有序停放，确保道路通畅。（甲方有权随时进行抽查，如发现乙方应在岗人员未在岗则视为全天未在岗）。

7.5在运营期间，乙方要保证设备的完好率到达98%以上，损坏设备的修复时间不得超过15天。因乙方原因，导致项目涉及的区域连续停业超过15天的，甲方有权以书面通知的形式解除本合同并处置全部设施，所有损失由乙方自行承担。

7.6乙方遵守铜陵市的相关规定及发改部门核准的收费标准，如违规经营被处罚，乙方应承担全部责任及支付罚金。

7.7招标文件和乙方的投标文件是合同及验收的重要组成部分，甲方在验收时将严格按照符合有关的国家、地方、行业的标准、规定以及公开招标文件和乙方承诺的内容进行验收，如任何设施、设备或在任何环节上出现验收不合格的，乙方必须在甲方要求的合理时间内进行整改，再次验收仍不合格的，甲方有权取消中标资格并解除合同，其提交的履约保证金不予退还，且乙方必须承担由此给甲方带来的一切损失。

- 第八条 运营期满后续处理

8.1资产移交时间：合同期满，乙方应在合作期限届满日前向甲方移交完毕。

8.2资产移交范围：在资产移交约定时间内，乙方应解除和清偿本项目中任何种类、任何性质的债务、质押、抵押、留置权、环境污染及其他请求权；将本项目的所有软、硬件设施设备及其它配套设施的全部权利合法合规地移交于甲方，包括但不限于所有城区道路停车泊位及相关设施设备、管理系统。

8.3资产移交标准：确保设备完好并能正常运行，平稳交接，不影响停车管理秩序，如乙方拒绝移交的，甲方有权直接接管，由此产生的损失由乙方承担。

8.4移交保证金金额：运营期最后一个月的分成收入。退还时间：移交完成一年后退还。

8.5合同到期后续处理：合同期满，乙方应在合作期限届满日前向甲方移交完毕。所有城区道路停车泊位及相关设施设备、管理系统，并确保设备完好并能正常运行，平稳交接，不影响停车管理秩序，如中标人拒绝移交的，招标人可直接接管或委托其他单位运营管理，由此产生的损失由中标人承担。

合同期届满，在新的运营商确定前（或向甲方完成移交手续前），乙方应当保证整个停车收费系统的正常运行，直至确定新的运营单位，费用仍按原合同标准据实结算。乙方没有取得继续运营权的，应保证设备符合正常运行的标准，并负责向新取得运营权的运营商或甲方办理移交手续，甲方予以监督。

8.6移交程序：本项目资产移交手续应于运营合同届满6个月前开始着手办理。

甲方和乙方应成立移交工作小组，移交工作小组应在项目实施双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、移交范围的详细清单，移交前需确保软件硬件设施均更新完成，并按照商定程序和清单完成移交工作。

8.7 移交培训

（1）应提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。须提供培训方案，包括培训教师、培训内容、培训教材。

（2）对于所有培训，必须派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

（3）针对技术管理及维护人员，除需要针对应用系统的使用、技术架构、常见故障排除等内容进行培训外，还应重点进行数据库、中间件等支撑软件平台的运行维护培训。该类培训必须按照系统管理员级别进行特殊培训，务必使技术人员掌握系统所提供的各项管理维护工具，并尽量了解一些底层调试及操作知识。此外，所有系统维护人员均必须强制接受信息安全培训，熟悉安全管理方针、制度及预案。

（4）针对系统用户，应在应用系统试运行的同时，对系统用户进行以系统应用操作为主要内容的培训，并编写用户手册、制作培训动画，对没有参加现场培训的业务人员进行操作培训。

- 第九条 协议变更、解除和转让

9.1经双方协商一致，可变更或解除本协议。

9.1.1未经甲方事先书面同意下述任一事件发生时，甲方可解除本协议：

（1）乙方在本协议的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

（2）乙方未能根据规定提交履约保证金；

（3）乙方出现项目建设失败或放弃建设的；

（4）未按照规定的要求和标准运营维护，情节严重或造成严重后果的；

（5）乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（6）擅自停业、歇业、严重影响到社会公共利益和安全的；

9.1.2未经乙方事先书面同意下述任一事件发生时，乙方可解除本协议：

（1）违反本协议规定将本协议范围内的内容委托第三方运营；

（2）甲方在本协议的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本协议的能力受到严重不利影响；

（3）发生政府可控的法律变更导致，协议无法继续履行的。

9.1.3如发生了自然力量引起的重大自然灾害、战争、封锁、政府政策、禁令等不可抗力造成项目合同无法继续履行或实施的，则本项目合同解除。

有下列情形之一的，当事人可以终止（解除）本合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同；

（3）当事人一方迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）当事人一方迟延履行合同或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）法律规定的其他情形。

9.1.4本合同约定的其他终止（解除）情形如下：

（1）本项规定的服务期届满时本项目合同自动终止；

（2）由于地震、战争、国家及地方政府政策等不可抗力造成项目合同无法继续履行或实施的，则本项目合同终止；

（3）乙方对于经营活动或运营实体擅自转让、分包、出租、合作经营的，甲方有权单方面解除合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

（4）法律、法规禁止的其他行为；

（5）考核办法规定的终止情况出现时，甲方有权单方面解除合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

注：以上任何合同终止条款出现时，甲方及政府或行业主管部门不予支付或赔偿乙方的任何费用。

9.2发生不可抗力，导致本协议部分或全部不能履行，双方均有权解除本协议或要求变更协议内容。本协议所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实，包括地震、台风、火灾、水灾、战争、瘟疫、社会剧烈动乱等自然灾害和社会事件。

9.3本协议在依法或依约双方未正式达成变更或解除协议前，双方均应继续履行本协议约定的义务。

- 第十条 履约担保

履约担保金额：建设期履约保证金100万元，在签订委托运营合同前向招标人递交。

乙方采用履约担保形式：□银行转账、银行电汇   □银行履约保函

履约担保有效期：自甲方与乙方签订的合同生效之日起至建设完成验收合格；

履约担保退还：建设完成验收合格后退还保证金100万元。

注：如乙方采用银行履约担保形式，在履约担保有效期内，因乙方违反约定的义务给甲方造成损失的，在担保方收到甲方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内由担保方无条件支付，无需甲方出具证明或陈诉理由。

- 第十一条 保密条款

本协议任何一方对本协议内容及本协议谈判和履行过程中所知悉的对方的商业秘密负有保密责任，除依法应向有关国家机关（包括法律或有关国家机关授权的单位）和依法聘请的中介机构提供以及依法必须对公众披露外，未经对方书面同意不得向任何与本协议无法律上的利害关系的第三方透露本协议内容和所知悉的对方的任何商业秘密。

- 第十二条 争议解决

12.1因履行本协议发生争议，双方应首先尽一切努力通过友好协商解决；协商不成，任何一方均可向项目所在地法院提请诉讼，解决争议。

12.2本协议未作约定的，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 第十三条 合同成立和生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签章并加盖双方公司印章后成立并生效。

- 第十四条 其他

14.1本协议生效后，下列形式的文件及补充协议，构成本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力：

14.1.1本协议签订生效后，一方送达对方的加盖公章、并经对方确认的文件；

14.1.2本协议签订生效后，因未尽事宜或变更、确认协议履行有关事宜而签订的、有双方法定代表人或委托代理人签字或加盖双方公章的、以补充协议、会谈纪要、备忘录、确认书等各种形式表现的协议性文件；

14.1.3一方向对方出具并加盖公章的以承诺书、保证函等各种形式表现的文件。

14.2本协议一式拾份，甲方执捌份，乙方执貳份，具有同等法律效力。

14.3本协议附件（包括但不限于运营服务考核办法等）构成本协议不可分割的组成部分，与本协议正本的约定具有同等或更优的法律效力。

| 甲方（公章）： 法定代表人： 法定代理人： 账号： 开户行： 电话/传真： 日期： | 乙方（公章）： 法定代表人： 法定代理人： 账号： 开户行： 电话/传真： 日期： |
| --- | --- |

- 第五章  采购需求

铜陵市智能静态交通系统项目实施方案

（详见附件）

- 附件：运营服务考核办法（暂行）

一、考核主体

考核由甲方具体负责，成立考核工作组（必要时聘请第三方机构协助考核）。

二、考核对象

考核运营单位

- 考核内容

- 平台运行情况考核；

- 基础设施管理；

- 停车标识规范管理；

- 设备要求及维护管理；

- 人员及规范服务日常管理；

- 其他项目。

三、考核方式

考核采取随机抽查与定期检查考评及上级督查等方式，统计各考核项目，综合评定考核结果。运营期内若国家政策或行业规范调整，经过考核主体单位有权调整或变更考核指标。

随机抽查不定期进行，定期检查考评每半年至少一次。随机抽查情况随时反馈；检查考评结束后，及时将考评结果向中标企业反馈。

四、考核扣分及结果运用

随机抽查对应《考核细则》实行扣分制，每分值扣罚100元（其中A等级不扣罚），按季度考核汇总。

定期检查考评满分100分，根据扣分情况，对应下表相关等级给予处罚。

| 分值 | 100-90 | 90（不含）-80 | 80（不含）-70 | 70（不含）以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应等级 | A | B | C | D |
| 处理措施 | 限期整改 | 限期整改， 按分值扣罚 | 组织约谈， 按分值扣罚并 支付5万元 违约金 | 组织约谈，严重 警告，按分值 扣罚并支付 10万元违约金 |

季度考评得90（不含）-80，中标单位须制定具体整改计划和措施并限期整改；季度考评得80分（不含）-70，考核工作组将约谈项目中标方主管领导，中标单位须制定具体整改计划和措施，且承担5万元的违约金；季度考评得70分（不含）以下，考核工作组将约谈项目中标方主管领导，中标单位须制定具体整改计划和措施，并承担10万元的违约金；累计两次70分（不含）以下的，招标人有权解除本合同，所有投入设备无偿归招标人所有。

注：因甲方管理需要或上级有关主管部门有其他要求的，经双方协商后可另行调整考核办法。

考核细则

| 内容 | 项目名称 | 管理标准 | 考核分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、平台运行情况 | 平台运行情况 | 1、平台软件界面清晰、简洁、完整，应便于双方审核关键数据，各项关键指标应在首页清晰显示，如设备总数、设备在线率、故障情况、收缴率、收费金额等所有信息应及时准确反映； 2、各项报表应简便清晰、支持自定义表格生成； 3、严禁私设账户或私设程序收费，严禁隐匿营业收入，所有点位收费状况日清月结，数据应该唯一、透明、公开、明确； 4、平台系统对于前端服务人员的点位、轨迹、数量等信息应该直观、简洁显示，便于核对人数和上岗情况； 5、前端人员现金收费入库流程应清晰、明确； 6、财务系统健全，并与软件平台数据一致，建立简便、快捷的对账模式； 7、乙方不得擅自将经营活动或运营实体或所属的财产进行人为破坏或处置或者抵押； - 8、乙方不得擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益或安全； 9、乙方要保证设备的完好率到达98%以上，损坏设备的修复时间不得超过15天。 | 1、每项管理标准中每处不达标的扣1分。 2、按照考核工作组整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的，每项扣3分。 | 该项为重点考核项 |
| 2、基础设施管理 | 停车收费指示牌、诱导屏 | 1、无破损（破损：指示牌牌面无任何破损和缺少）。 2、牌面无脱落、发白。（脱落：牌面反光膜脱落（字样破损）、牌面掉漆；发白：反光效果降低）。 3、指示牌杆件无歪斜、无倒伏。 4、指示牌及杆体无生锈。 5、诱导屏无故障、损坏等情况。 | 1、每项管理标准中每处不达标的扣1分。 2、按照考核工作组整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的，每加扣3分。 | 指示牌：用于提示路段停车收费标准以及缴费须知。 诱导屏：用于引导车辆就近、规范停车。 |
| 3、停车标识规范 | 路边停车泊位 | 1、停车泊位设置规范，标志、标线清晰。 2、停车泊位破损、油污等及时联系相关部门修缮、处置。 3、对其他物件占用车位的行为及时制止和处理。 | 1、每项管理标准中每处不达标扣1分。 2、按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的，每项3分。 |  |
| 4、设备维护 | 停车检测设备数据上传 | 所有视频、非视频停车检测设备须根据招标要求，同步数据上传管理平台，根据在线良好率作为考核标准。 | 停车检测设备在线率低于98%的，每低一个点扣1分。 |  |
|  | 设备故障 | 项目所有设备故障、损坏应及时维修、更换。 | 设备故障、损坏24小时内未完成维修和更换的，每例扣2分。 |  |
| 5、人员及规范服务日常管理 | 收费记录保存 | 泊位登记、收费情况台账清晰完整。 | 台账记录不完整或丢失，视情节轻重扣5-10分 |  |
|  | 人员要求 | 人员配置应主要为当地人员，所有项目服务人员必须经过岗前职业道德教育、业务技能等培训，通过考核，合格后颁发上岗证方可上岗；对在职收费人员实行继续再教育培训制度，定期不定期地开展培训工作。 | 本项目就业岗位，当地人员少于80%的，低1个百分点扣10分；发现未经培训上岗的每例扣5分。 |  |
|  |  | 项目负责人和主管人员如确需请假离开岗位的，须报甲方书面同意后方可离岗，请假前应书面指定临时代表，代为行使项目负责人或主管人员的权力 | 发现无故缺勤的，每例扣5分 |  |
|  |  | 乙方必须如数配备人员，以确保项目的正常运行。应负责车辆的疏导以及有序停放，确保道路通畅 | 发现乙方实际在岗人员不足的，每例扣5分 |  |
|  |  | 乙方不得擅自更换投标时所报项目负责人和主管人员，如确需更换的，应提前14天书面形式报甲方同意，更换后的项目负责人或主管人员资历、资格和经验不得低于原人员。 | 发现未经甲方同意，擅自跟换项目负责人的，每例扣10分 |  |
|  | 规范着装 | 项目工作人员应根据甲方要求，穿着统一制服；现场收费人员另须佩戴统一收费标志。 | 发现未按规定穿着统一制服，或未佩戴统一收费标志的，每例扣2分。 |  |
|  | 收费率 | 全城区停车综合收费率要求在80%及以上（试运营期此项不作考核），收费数据和欠费数据按月上报，考核工作组随时抽查。 | 月度收费率低于80%的，每低一个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 规范服务 | 1、制定完善相关服务规章制度、突发事件应急预案。 2、不得擅自改变停车泊位使用功能或未经批准利用停车泊位从事其他经营活动。 3、项目内停车不得准许载有各类易燃、易爆、有毒、放射性或污染物等危险品的车辆驶入或停放。 4、对服务范围内自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。 5、现场收费员离岗时间不得超过15分钟。 6、收费管理须按规定使用规范税务发票的。 7、对拒绝交费的，应采取合法措施强力收缴，对在7个工作日仍拒不交费的应及时上报采购人。 | 未按规定履行的，每例扣1-5分 |  |
|  | 合规收费 | 1、所有停车收费的款项必须缴入甲方指定账户内，不得私自收费。 2、严格按照标准收费。 3、因系统问题导致的错误收费，车主申诉须24小时内答复，三天内处理完成。 4、不得在规定区域外或规定路段外进行收费。 - 5、乙方不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费 | - 每发现一例收费未缴入业主指定账户的，扣20分。 - 收费高于市发改委核定标准的，每发现一例扣5分。 3、因系统问题导致的错误收费，车主申诉24小时内未答复或三天内未完成处理的，每例扣3分。 4、在规定区域外或规定路段外进行收费的，每发现一次扣10分。 |  |
|  | 投诉及曝光 | 接电话及网络投诉、市长热线以及媒体曝光、有关部门督办等情况，应及时答复及整改，不得出现答复或整改不及时或假结案的。市长热线反映问题原则上24小时内答复，其他信访投诉答复不得超过时限。 | - 每宗案件答复或办结不及时的扣1分。 - 每发现一例假结案的扣3分。 |  |
| 6、其他 | 上级督查 |  | 对上级部门或领导督查中发现的相关问题，以3倍的分值进行扣分。 |  |
|  | 节假日及停车高峰期停车管理 | 制定完善法定节日及停车高峰期停车管理办法。 | 未制定相关办法或处置不力导致拥堵时间超过十分钟的，每例扣2分。 |  |
|  | 工作人员福利待遇 | 严格按照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法规，保障收费人员的劳动权利义务与工资福利待遇，并接受劳动监察部门的监督和检查。 | 未按规定实行的，每例扣10分。 |  |
|  | 接受甲方管理 | - 乙方不服从或不配合甲方及政府或行业主管部门管理，并经甲方提出整改仍不服从或不配合的。 | 未按规定实行的，每例扣10分。 |  |

- 第六章  投标文件格式

(项目名称)

投  标  文  件

（商务文件）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目录

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人身份证复印件

（四）授权委托书

（五）授权委托人身份证复印件

（六）投标人基本情况表

（七）项目负责人基本情况表

（八）其他管理人员和技术人员

（九）保证金缴纳情况表

（十）联合体协议书

（十一）诚信承诺书

（十二）承诺书

（十三）招标文件要求的其他资料

（十四）投标人认为需要提交的其它资料

（一）投标函及投标函附录

致：                   (采购人名称)

1.我方已仔细研究了编号为       (招标编号)的        (项目名称)招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以投标函附录中确定的投标报价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中 标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币         元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃 对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第 1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后， 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

(4)我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价 的投标或收到的任何投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

投标人：                                   (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：                   (签字或盖章)

地址                   邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年      月    日

投标函附录

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 铜陵市智能静态交通系统项目运营服务 |  |
| 2 | 项目编号 | QT20230320 |  |
| 4 | 路内停车泊位分成比例报价 | % | 控制价为90% |
| 5 | 服务期限 | 响应招标文件要求 |  |
| 6 | 质量要求 | 响应招标文件要求 |  |
| 7 | 付款方式 | 响应招标文件要求 |  |
| 8 | 投标人其他说明 |  |  |

投 标 人：                         (单位盖章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：          (签字或盖章)

年    月    日

注：投标人应仔细阅读招标文件，了解采购项目的全部服务内容。投标人的响应报价应是招标文件所确定的采购范围内全部服务内容的价格体现，不得不计成本地进行报价，否则评标委员会有权要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，若不能做出有效澄清说明而被否决投标的，后果自负。

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

手机号码 ：

特此证明。

投标人：（盖公章）

日  期：      年     月     日

- （三）法定代表人身份证复印件

（四）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工、保修和运营服务，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                 ，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

- （五）授权委托人身份证复印件

- （六）投标人基本情况表

（格式自拟，包括营业执照等）

- （七）项目负责人基本情况表（格式自拟，包括相关证书等）

- （八）其他管理人员和技术人员（格式自拟）

（九）保证金缴纳情况表

（招标人名称）：

（投标人名称）（以下称“我单位”）于      年    月     日参加     （项目名称）         标段的投标。对于我单位在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的等其它法律法规中规定的其它行为，我单位承担保证责任。

我单位投标保证金用下述形式中         方式来缴纳，金额为       （大写）。

投标人名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月        日

### （十）联合体协议书（本项目不适用）

牵头人（成员一）名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （招标项目名称）      标段（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．         （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2． 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3． 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4． 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：         ，具有            资格，承担        专业工程，工程份额约占合同总金额的       %；

成员二名称：                   ，具有            资格，承担        专业工程，工程份额约占合同总金额的      %；

……。

5． 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6． 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7． 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

8． 本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人（成员一）名称：                         （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

……

年        月        日

（十一）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、服务期限（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：             （签名或盖章）

年     月     日

（十二）承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的投标，如我司有幸中标，我司郑重承诺如下：

1、严格按照招标文件的要求实施本项目，确保选用的主要设备及产品功能、参数、技术指标等满足招标文件规定的要求，在正式选用前，将所用产品、设备、平台的品牌（厂家或研发单位）、参数、型号等，书面报贵方同意后实施。

2、我公司承担项目实施主体责任，负责项目实施过程中涉及到的安全、信访投诉、矛盾纠纷等事项处理，并承担由此导致的全部责任及损失。

3、对于贵方现有在岗管理及服务人员，我司原则上全部接收，妥善安置，特殊情况书面报贵方同意后执行。

4、未经贵方同意，不得调阅或查看信息管理平台信息，保证存储数据安全，我公司将管理平台数据本地化存储，不得外迁。

5、重大活动、国家法定重要节假日，需暂时征用车位或活动需要进行交通管制而导致管制路段的车位不能收费的，我方积极做好配合工作，贵方不再给予我方其他任何补偿。

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：                 （签名或盖章）

年     月     日

（十三）招标文件要求的其他资料

- （十四）投标人认为需要提交的其它资料

(项目名称)

投  标  文  件

（技术文件）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目录

（一）企业（项目负责人）业绩情况一览表

（二）企业或项目负责人业绩证明材料

（三）总体技术方案、施工方案、运营方案

（四）项目管理机构配备情况

- （一）企业（项目负责人）业绩情况一览表

- （二）企业或项目负责人业绩证明材料

- （三）技术方案、建设方案、运营方案

（四）项目管理机构配备情况