**采购项目需求**

一、采购人提出的技术服务要求

1. 工程量清单编制说明

|  |
| --- |
| **总说明** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称:铜陵市义安区天门镇西垅村增减挂钩复垦地块项目 | 第1页 共1页 |
| 一、工程概况： 工程地点：天门镇西垅村。建设规模：项目包括土地平整工程、农田水利工程和田间道路的清理、拆除、回填等内容。 二、工程招标范围：施工现场勘查的工程内容及建设单位要求，具体详见招标文件。三、控制价编制依据：1.1《安徽省土地开发整理项目预算定额标准》2010年（安徽省财政厅、国土资源厅编）。1.2中华人民共和国财政部、国土资源部财建〔2005〕169号文关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知。1.3《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（财政部经济建设司、国土资源部财务司编）1.4税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于营业税改增值税调整现行计价依据的实施意见》。2.1定额依据：2.2.1《安徽2010土地开发整理预算定额准》。2.2.2甲类工按41.36元/工日；乙类工按24.80元/工日；机械工按41.36元/工日。1. 主要材料价格：依据铜陵市2021年10期《铜陵工程造价》及市场价。
 |

 |  |

二）一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：铜陵市义安区天门镇西垅村增减挂钩复垦地块项目 采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：605382.05元

最高限价：605382.05元

采购需求：铜陵市义安区天门镇西垅村增减挂钩复垦地块项目 采购项目，项目建设内容包括土地平整工程、农田水利工程和田间道路的清理、拆除、回填等内容。

工期：30日历天

标段（包别）划分：本项目分为一个标段

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质要求，需具备下列条件：水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证。

（2） 供应商拟派项目经理需具备下列条件:水利水电工程专业贰级建造师及以上资质且具有有效的安全考核合格证（B证）

4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；

（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；

（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。

三）分部分项工程量清单

|  |
| --- |
| **投标报价汇总表** |
| 工程名称： |
| 序号 | 分部名称 | 金额（元） |
| 1.1 | 土地平整工程 |  |
| （一） | 树根清理 |  |
| （二） | 表土清理 |  |
| （三） | 房屋拆迁 |  |
| （四） | 土地平整 |  |
| （五） | 表层耕作土客土回填 |  |
| （六） | 地坪地基拆除 |  |
| （七） | 建筑垃圾清运 |  |
| （八） | 筑埂（3217m） |  |
| （九） | 土地翻耕 |  |
| 1.2 | 农田水利工程 |  |
| (一) | 新建1.5m排水沟（197m） |  |
| (二) | 新建1.0m排水沟（317m） |  |
| （三） | φ500mm过路涵（3座） |  |
| 1.3 | 田间道路 |  |
| （一） | 新建3.0m碎石路（370m） |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| 投标报价：(大写) |  | <b>￥：</b> 元 |
|  |  | (与投标函中的报价一致) |

|  |
| --- |
| **工程量清单计价表** |
| 工程名称: |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1.1 | 土地平整工程 |  |  |  |  |
| （一） | 树根清理 | 棵 | 362 |  |  |
| （二） | 表土清理 | m3 | 1319 |  |  |
| （三） | 房屋拆迁 | m3 | 80 |  |  |
| （四） | 土地平整 | m3 | 9293 |  |  |
| （五） | 表层耕作土客土回填 | m3 | 7172 |  |  |
| （六） | 地坪地基拆除 | m3 | 48 |  |  |
| （七） | 建筑垃圾清运 | m3 | 48 |  |  |
| （八） | 筑埂（3217m） | m3 | 259 |  |  |
| （九） | 土地翻耕 | hm2 | 2.8938 |  |  |
| 1.2 | 农田水利工程 |  |  |  |  |
| (一) | 新建1.5m排水沟（197m） | m | 197 |  |  |
| (二) | 新建1.0m排水沟（317m） | m | 317 |  |  |
| （三） | φ500mm过路涵（3座） | 座 | 3 |  |  |
| 1.3 | 田间道路 |  |  |  |  |
| （一） | 新建3.0m碎石路（370m） | m | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **单价分析表** |
|  | 项目编号: |  |
|  | 项目名称: |  |
|  | 工作内容: |  |
|  | 单 价: |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **工程单价费（税）率汇总表** |
| 工程名称： |
| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率% | 备注 |
| 措施费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **人工费单价汇总表** |
| 工程名称： |
| 序 号 | 工 种 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |