安 全 施 工 协 议

（ 范 本 ）

甲方：

乙方：

一、为维护甲、乙双方的共同利益，保证安全施工、场地平整及土石方运输，经双方平等协商，签订本协议。

二、项目介绍：乙方竞得甲方委托拍卖标的 枞阳县钱铺镇钱白公路一标段K1+815米处场地平整多余土夹石一批。公路南北两侧为岩质边坡，土夹石总量约10058m3。买受人须自行组织挖掘、装运（含场地内清表、土方、石块等），费用自理，相关报批手续自行办理，具体挖掘范围坐标点及标高、挖掘深度平整要求参看“附图”。标的范围、重量、数量等情况以现场现状为准。
三、施工期限：协议签订后40日历天内。

四、施工保证金：乙方在签订本协议时一次性向甲方交纳 20 万元的施工保证金，保证金到帐后本协议生效。乙方在挖掘、运输、平整场地等工作过程中对发生的人员伤亡、环保等安全责任事故承担所有责任。

五、协议内容：

    1、乙方交清价款、施工保证金、签订本协议后，即视同甲方将标的按实物现状移交给乙方。标的移交后由乙方自行组织施工和看护，相关责任由其自行承担，并应遵守标的所在地治安、安全、环保等管理部门的相关规定，办理相关手续。施工时须安全作业，接受当地相关部门和甲方的监督及管理； 

    2、乙方在接受标的后3日内需编制施工方案(如计划工期、施工顺序、作业面布置、防滑坡措施等)，报甲方及相关部门备案，获准后方可施工；

    3、乙方应按土石方量每天均衡挖掘、装运，不得超挖、滥挖或少挖，否则甲方有权按照下列情况给予处罚。

    （1）、超出红线范围内挖掘的，发现一次，扣除施工保证金5%；发现第二次，甲方有权将乙方清退出场，不予退还任何款项。

    （2）、超出标高挖掘的，一经发现，超挖方量经认定为石料或其他有价资产的，按照市场价格（当期信息价）予以处罚。

    4、乙方须按文明创建和渣土运输规定进行，确保不影响环境。

5、工期结束，乙方须按照施工图纸标高要求恢复施工场地，验收合格后交付甲方，平整场地平整施工费用按照《竞买须知》规定结算。
6、乙方不得擅自延长工期，如遇恶劣天气及不可抗力等情况，双方可视具体情况再行协商。逾期未能按要求完工的，甲方有权终止其施工，没收全部施工保证金，相关损失由买受人自行承担，同时甲方保留对乙方的追诉权。乙方在规定期限内完成施工，并通过甲方验收后，甲方将在5个工作日内全额无息退还施工保证金（扣除违约金部分）。
    7、对于乙方施工过程中出现违规等情况，甲方有权要求乙方停工整顿，并视具体情况按1000元—5000元/次扣除乙方的施工保证金。情节严重的，甲方有权终止其施工，没收全部施工保证金，标的另行处置，相关损失由乙方自行承担。安全管理措施由乙方自行负责，乙方需确保不发生安全事故，确保现场安全文明施工符合相关规定。如造成安全责任事故，所有损失由乙方自行承担，甲方概不负责。施工保证金如有扣除，乙方须在扣除后3日内向甲方补齐施工保证金，否则甲方有权中止其施工作业，相关工期及经济损失由乙方承担。

    六、标的场地以现状（如作业面积、土方量等）及现行规划要求为准，施工时如遇矿藏、地下坟墓、塌陷、山体滑坡等特殊情况，由甲、乙双方按相关法律规定处理。

七、本协议未尽事宜，双方另行补充；如发生争议，由双方协商解决。不能解决争议的，任何一方可向协议签定当地人民法院提起诉讼。

    八、相关拍卖文件及附件与本合同具有同等法律效力。

九、本协议有效期：自    年  月  日至     年  月  日。

十、本协议一式  4 份，均具有同等法律效力，甲方执 2 份，乙方执 2 份。
  十一、本协议为范本，具体以成交后签订的协议为准。
甲   方：                             乙   方：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

联系电话：                            联系电话：
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