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竞   买   须   知
(拍卖规则)

    一、参加本次拍卖会的竞买人须遵守本次《拍卖规则》、《竞买须知》，向枞阳县公共资源交易中心交纳相应竞买保证金。以自然人身份参加竞买，须提供身份证复印件；以单位参加竞买，须提供营业执照(三证合一）及法人身份证等复印件。竞买未成功，会后5个工作日内全额无息退还竞买保证金。

    二、标的简介   枞阳县钱铺镇钱白公路一标段K1+815米处场地平整多余土夹石一批，公路南北两侧为岩质边坡，土夹石总量约10057.9m3。买受人须自行组织挖掘、装运（含场地内清表、土方、石块等），费用自理，相关报批手续自行办理，具体挖掘范围坐标点及标高、挖掘深度平整要求参看“附图”。标的范围、重量、数量等情况以现场现状为准。
    三、价款支付期限    

    拍卖成交，买受人须在成交公示结束后（无异议） 3日内向拍卖人交清全部成交价款和拍卖佣金（详见《竞买承诺》）、并与委托人签订《安全施工协议》（详见附件），同时向委托人交纳施工保证金20万元。如买受人未能在规定的时间内交清上述价款或未按时签《安全施工协议》的，视为买受人违约，按以下方式追究违约责任：

    1、竞买保证金为拍卖履约保证金将不予返还；

    2、如产生诉讼费、律师费等一切实现债权的费用，均由违约买受人承担；

    3、委托人及拍卖人有权按《拍卖法》第三十九条规定追究违约买受人责任。

    《拍卖法》第三十九条 买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款，未按照约定支付价款的，应当承担违约责任，或者由拍卖人征得委托人的同意，将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的，原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。

    四、标的交付

    1、买受人交清上述款项、签订《安全施工协议》后视同将标的按实物现状移交给买受人。标的移交后由买受人自行组织施工和看护，相关责任由其自行承担。挖掘、装运、平整等所有工作的施工期限为标的移交之日起40日内。

    2、买受人在接受标的后3日内需根据委托人提供的图纸标高编制施工方案(如计划工期、施工顺序、作业面布置、防滑坡措施等)，报委托人及相关部门备案，获准后方可施工。

    3、标的移交及后续工作均由委托人与买受人办理，拍卖人不承担标的移交及后续所有工作的一切责任，如在标的移交及后续工作中发生争议的，由委托人和买受人自行处理，与拍卖人无关。

    五、挖掘施工要求

1、买受人在组织施工作业时，须服从委托人的管理与监督。

2、 买受人应按土石方量每天均衡挖掘、装运，不得超挖、滥挖或少挖，否则委托人有权按照下列情况给予处罚。

    （1）、超出范围内挖掘的，发现一次，扣除施工保证金5% ；发现第二次，委托人有权将买受人清退出场，不予退还任何款项。

    （2）、超出标高挖掘的，一经发现，委托人有权责令买受人停止施工，并对超挖方量按成交单价折算成违约金，从施工保证金中扣除，不足部分委托人有权要求买受人交清违约金再组织施工。

3、买受人须按文明创建和渣土运输规定进行，确保不影响环境。

4、对于买受人施工过程中出现违规等情况，委托人有权要求买受人停工整顿，并视具体情况按1000元—5000元/次扣除施工保证金。情节严重的，委托人有权终止其施工，没收全部施工保证金，相关损失由买受人自行承担。

5、安全管理措施由买受人自行负责，买受人需确保不发生安全事故，确保现场安全文明施工符合相关规定。如造成安全责任事故，所有损失由买受人自行承担，委托人概不负责。施工保证金如有扣除，买受人须在扣除后3日内向委托人补齐施工保证金，否则委托人有权中止其施工作业，相关工期及经济损失由买受人承担。

6、买受人不得擅自延长工期，如遇恶劣天气及不可抗力等情况，买受人应及时向委托人通报情况。逾期未能按要求完工的，委托人有权终止其施工，没收全部施工保证金，相关损失由买受人自行承担，同时委托人保留对违约买受人的追诉权。买受人在规定期限内完成施工，并通过委托人验收后，委托人将在5个工作日内全额无息退还施工保证金（扣除违约金部分）。

7、如因安全、环保、监管等相关部门要求暂停施工的，买受人应服从委托人的管理，暂停一切施工活动，因此造成工期延误的，工期可顺延。

8、买受人进场后，必须遵守标的所在地治安、安全、环保等管理部门的相关规定，并办理相关手续。施工时须安全作业，接受当地相关部门和委托人的监督管理。施工时如遇矿藏、古墓、塌陷、山体滑坡等特殊情况，由委托人与买受人按相关法律规定处理。

9、如买受人在挖掘、装运施工过程中与当地村民产生纠纷，由买受人自行解决。
六、本次拍卖标的方量为估算，实际方量以现状（如施工范围、挖掘量、石料含量等）为准，竞买人应认真查勘现场、测算标的成分、审慎判断标的现状。本次拍卖以现状及现行规划要求为准，竞买人应事先仔细查看标的，充分了解标的状况，一旦应价，即视为对标的一切现状的认可（包括瑕疵、风险等）。对有关事项仔细咨询，委托人、拍卖人及其工作人员对拍卖标的用任何方式（包括：文字、图表、新闻载体等）所做的介绍、评价均为参考性意见，不构成对拍卖标的的任何担保责任。拍卖成交后，买受人不得以品质差异、重量和数量差异、市场变化、价格波动、费用增加等任何理由提出补偿或退货等其他要求，委托方和拍卖方不承担由此产生的一切责任。

    七、拍卖文件、清单及附件资料如有变更以竞买人报名登记时发放版本为准。

    八、竞买人领取的竞价帐号及密码系身份象征，如出现泄露或非本人登录竞价的由帐号登记人负责。

九、本次拍卖委托人仅提供行政事业单位收据。

铜陵市阳光拍卖有限责任公司

2021年10月18日
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