富民渠闸站区域金冠铜业停车场及连接道路等恢复工程

招 标 文 件

招标编号：皖永昌招【2026】010号

招标单位：铜陵大江投资控股有限公司

招标代理机构：安徽永昌工程咨询管理有限公司

2026年04月

- 目  录

上篇    专用部分

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

（一）前附表1

（二）前附表2

（三）前附表3

第三章  需补充和改动的条款

第四章  图纸、技术标准和要求

第五章  工程量清单

第六章  合同专用条款

下篇    通用部分

第一章  投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

（七）合同的授予

第二章  评标办法

第三章  合同通用条款

第四章  投标文件格式

上篇  专用部分

第一章  招标公告

1.招标条件

1.1 项目名称：富民渠闸站区域金冠铜业停车场及连接道路等恢复工程；

1.2招标人：铜陵大江投资控股有限公司；

1.3 项目业主：铜陵大江投资控股有限公司；

1.4 资金来源：自筹资金；

1.5项目出资比例：100%；

1.6招标方式：公开招标；

1.7评标办法：综合评估法；

1.8 定标方法：本次招标 不采用 评定分离。

2.工程概况与招标范围

2.1 招标项目名称：富民渠闸站区域金冠铜业停车场及连接道路等恢复工程；

2.2 招标项目编号：皖永昌招【2026】010号；

2.3 标段划分：一个标段；

2.4 招标项目标段编号：皖永昌招【2026】010号；

2.5 建设地点：铜陵经开区；

2.6 建设规模：富民渠闸站区域金冠铜业停车场及连接道路等恢复工程，详见施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

2.7 最高投标限价：340952.44元（含暂列金25000.00元，暂列金额不计税金）；

2.8 计划工期：60日历天；

2.9 招标范围：本次工程包含拆除原有破损道、恢复富民渠闸站区域金冠铜业停车场、连接道路、植草砖停车位及钢架车棚等内容。详见施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：投标人具备有效的市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

3.2 投标人业绩要求：无。

3.3 项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备有效的市政公用工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书，并持有在开标截止日期前半年内在该单位连续三个月的社保缴纳证明。

3.4 项目经理业绩要求：无。

3.5 投标人财务要求：无。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。

本项目不接受联合体投标的理由：本项目非特大型房屋建筑或市政基础设施工程。

3.7本项目 是 专门面向中小企业招标。

4.招标文件的获取方式

4.1 获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

4.2.获取方式：

（1）潜在投标人查阅招标公告后，如参与投标，可在铜陵经济技术开发区网站上自行下载招标文件。

（2）招标文件费用支付方式：/。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00）拨打肖工13093330919。

4.3.招标文件价格：0元。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年05月06日9时30分，投标人应在投标截止时间前在铜陵经济技术开发区管委会报告厅现场提交投标文件。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间： 2026年 05月06日9时30分。

6.2 开标地点：铜陵经济技术开发区管委会报告厅（铜陵市翠湖二路1258号）。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在铜陵市公共资源交易网、铜陵经济技术开发区网站上发布。

8.联系方式

8.1 招标人

招 标 人：铜陵大江投资控股有限公司

地    址：铜陵市开发区翠湖五路

联 系 人：徐先生

电    话：0562-2681971

8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽永昌工程咨询管理有限公司

地    址：铜陵市北斗星城B7栋1202室

联 系 人：肖工

电    话：13093330919

9.其他事项说明

9.1投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

9.2本项目投标保证金为6000.00元，可采用转账、保函、保证保险等方式缴纳，具体开具方法见投标人须知前附表。

10.投标保证金收款银行账户信息（备注项目名称）

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：安徽永昌工程咨询管理有限公司

账号：11510078801300001613

开户银行：上海浦东发展银行铜陵支行

第二章 投标须知前附表

（一）前附表1

| 序号 | 序列名称 | 序列 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 富民渠闸站区域金冠铜业停车场及连接道路等恢复工程 |
| 2 | 建设地点 | 铜陵经开区 |
| 3 | 招标人 | 见招标公告 |
| 4 | 工程设计单位 | 中科瑞城设计有限公司 |
| 5 | 招标范围 | 具体详见招标文件、工程量清单及补充答疑文件全部内容。 |
| 6 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 7 | 计价方式 | 采用 工程量清单 报价法（2018 版安徽省建设工程计价依据） |
| 8 | 服务期 | 合同服务期：“同招标公告” 预计开竣工日期：具体开工时间以业主开工令为准。 |
| 9 | 质量标准要求 | 合格 |
| 10 | 暂列金额 | 本工程暂列金额为25000.00元，详见清单最高投标限价，投标人必须将该费用列入投标报价中，不计取税金。 |
| 11 | 评标定标办法 | 综合评估法 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标人资质等级要求 | 见招标公告 |
| 14 | 投标人项目经理要求 | 见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 15 | 投标替代方案 | 无 |
| 16 | 投标文件 | 正本1份、电子投标文件（U盘）1份，须分别单独密封。中标单位在领取中标通知书时需再提供肆份副本投标文件。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后：90天内有效 |

（二）前附表2

| 序号 | 序列名称 | 序列 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 投标保证金 | 本项目是否要求投标人提交投标保证金： □不要求 ☑要求，投标保证金金额：人民币6000.00元。 投标保证金递交形式，以下形式中的任意一种均可，但不得采用两种（含两种）以上形式： 第一类：银行转账、银行电汇 第二类：纸质银行保函 第三类：纸质保证保险 投标保证金递交要求： （1）如采用第一类形式： ①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。 （2）如采用第二类形式： 采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件见索即付银行保函，投标人在投标文件中必须提供“基本账户开户许可证”复印件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理）。 （3）如采用第三类形式： 采用纸质保函保险的，保函保险等费用应使用投标人基本账户支付。转出（支付）账户与投标人提供的投标文件不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。投标人在投标文件中必须提供纸质保函保险、保函保险等费用支付记录证明资料和“基本账户开户许可证”扫描件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理）。 |
| 19 | 中标人履约保证金 | 中标人提供的履约保证金为合同价款（中标价）×2%（不含暂列金额）。保证金形式可以为银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险的任意一种形式。 |
| 20 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，国家现行相关规定。 |
| 21 | 总包及分包规定 | 投标人不得在中标后将工程转包给其它单位。 本项目 主体、关键 部分不得分包。 非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。 |
| 22 | 主要材料要求 | 主要材料及设备由 中标人自行 采购。 如工程所需材料均由中标人自行采购的，因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。 特别提示：本项目采用商品砼、预拌砂浆、商品沥青砼。 |
| 23 | 现场条件 | 具备开工条件（投标人应自行踏勘现场） |
| 24 | 开标注意事项 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，详见投标须知中开标部分及评标办法。 |
| 25 | 废标条款 | 见评标、定标27.2.1重大偏差部分及评标办法 |
| 26 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前 |
| 27 | 对招标文件提出异议的方法 | 见投标须知 |
| 28 | 招标文件最迟 澄清时间 | 投标截止前3天，请投标人自行查看“铜陵市公共资源交易网”及“铜陵经济技术开发区管理委员会”网站 |
| 29 | 招标代理服务费 | 招标人支付 |
| 30 | 人员到岗 及履约要求 | 1.投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须在岗，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。 2.中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。 3.本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）。 |

（三）前附表3（招标人要求一览表）

| 项目 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 材料要求 | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。 2.如中标人自行采购的材料在质量、规格型号、样式等方面不符合发包人或设计图纸要求，则承包人须重新无条件置换，否则发包人有权改为甲供或不支付此项工程款。 3.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 32 | 施工重点 难点 | 详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容 |
| 33 | 领取中标通知书及合同签订要求 | 1.中标人应在中标结果公示发布后的7天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 2.中标人应在领取《中标通知书》后的30日内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。 3.中标人拟派项目经理如在其他项目上担任项目经理岗位，未能按照承诺在合同签订前从其他项目变更至本项目的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 34 | 重要提示1 | 1.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。 2.投标人应充分考虑现场交通情况，投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施项目费，须满足本工程施工中所有相关措施需要，并在资信标内体现出完整详细的施工方案和交通组织专项方案。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 |
| 35 | 重要提示2 | 材料环保要求：投标人承诺所有进场材料必须达到设计要求的环保标准，若抽查发现低于相关标准，每发现一次承包人将承担5万元违约金，并限期更换，直至合格。后续若因材料环保要求不达标造成严重后果的，承包人须承担相应的法律责任及经济损失。 |
| 36 | 招标文件的解释权顺序 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 37 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； （3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。 |

第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，如针对项目特点，需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 改动的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第11.4条“投标报价编制依据” | 增加： 1.本项目计价依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，2018版《安徽省建设工程计价依据》和安徽省住房和城乡建设厅公告第51号《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2号）》等相关资料。 2.材料价格参照2026年第02期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价，并由投标人自行考虑投标期和施工期内各类材料价格上涨所带来的风险。 3.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目等全部费用。 4.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%的违约金。 5.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 6.投标人的投标报价中包含出入口冲洗设备的采购、安装费及所涉及的一切相关费用，不再单列，招标人不再另行支付费用。 |
| 2 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第11.5条“投标人的费用项目编制原则” | 增加： 1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围挡、排水、施工便道、场地硬化、临时设施，施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通和管道通畅的导流措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。 2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。 3.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。 4.招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和垃圾外运（外运垃圾的抛弃点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 5.施工临时便道及临时管道由投标人踏勘现场自行考虑，费用考虑在投标报价中。 6.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中， 招标人不再单独计量支付），且必须满足招标人及档案馆的资料归档要求。 |
| 3 | 重要说明 |  | 1.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部（编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 2.本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求。 3.招标文件中第六章合同专用条款中增加 “对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。 4.相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。 5.中标人中标后应编制详细的施工方案，报送相关主管部门审批后方可实施，增加的施工便道等费用包含在措施费中，不再另行计取费用。 6.施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。 7.本工程施工质量管理严格执行《住房城乡建设部关于开展质量管理标准化工作的通知》（建质【2017】242号）、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则（试行）》“关于印发《铜陵市建设工程施工质量标准化工作方案和实施办法》的通知”（建函【2018】84号）文件要求。 8.本工程中标人必须严格执行住建部和人社部建市[2019]18号文《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》及市人社局铜人社[2019]32号文《关于做好我市建设工程领域农民工实名制登记及工资支付监管信息化管理工作的通知》。 9.投标人应充分考虑现场交通情况，投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施项目费，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 10.施工中应加强对施工范围内基础设施的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。 11.投标人必须自行踏勘现场，对现场可能需要实施的施工便道，场内、外排水，雨季施工额外措施费等外部不利施工的其他因素，在投标报价内综合考虑，中标后一律不予额外增加费用。投标前潜在投标人须充分了解项目情况，报价综合考虑项目风险费用。 12.施工过程中要做好围挡和交通疏导、配备交通疏导人员和设置警示标志，保证通行有序、安全，投标时综合考虑相关费用。施工过程中要保证不影响区域内人员的正常出行，做好降噪和扬尘治理，夜间施工须按照铜陵市政府相关规定执行。 13.严格按照合同以及国家有关法律、法规、操作规程施工，制定施工现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中发生的一切安全事故，由承包人负责，并承担由此产生的经济和法律责任。 |

第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

- 第五章  工程量清单（另附）

# 第六章  合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。

1.1.3.9 永久占地包括：             /          。

1.1.3.10 临时占地包括：           /           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的行业施工及验收标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          无           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款    。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套              ；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天        ；

承包人提供的文件的数量为：叁份              ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供    ；

发包人审批承包人文件的期限：到承包  人相关文件后14日内组织审核批准意见或提出修改意见  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：4 套（含 2 套竣工图）不足的由承包人自行复制，费用自理。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场     ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：             ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目规划红线为界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   由承包人依据项目现状自行处理  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：      ；

职    务：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证；（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆管线，并做好相关保护措施。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（6）双方约定发包人应做的其他工作：开工前 3 日组织图纸会审和设计交底。（7）发包人委托承包人办理的工作：施工临时用水、用电由承包人自行解决并承担费用。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款  。

发包人是否提供支付担保：       /              。

发包人提供支付担保的形式：      /               。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料肆套（含竣工图、影像资料,其中二套是原件)和可编辑电子文件一份；承包人未按发包人和城建档案馆要求提供竣工资料或资料不符合要求的（含发包人及分包工程资料的整理、扫描)，扣2%的工程结算总价作为抵押金，直至提交符合要求为止资料后退还抵押金。

承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套               。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份。（肆套竣工图必须全部为原件）

（6）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  执行通用合同条款  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于 26 天常驻现场 组织施工，每天在岗时间不少于 8 小时，项目部主要成员必须每月不少于 26 天常驻现场， 每天在岗时间不少于 8 小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。

承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行合同通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每天按人民币 1000元，在当月进度款中扣除违约金。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意，承包人承担1万元的违约金（不可抗力因素除外）。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除承担2万元的违约金外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的80%与承包人结算。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担 2 万元违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担每岗1万元违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、 安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按人员未到岗处理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担每人500元/天违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    执行通用合同条款         。

主体结构、关键性工作的范围：     /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                 。

其他关于分包的约定：           /                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理；2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。

3.7履约保证金

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：以银行保函或保证保险形式提交履约担保。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额）的2% 。

履约保证金的退还：竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，予以退还。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，除没收全部履约保证金（转账），若履约保证金缴纳形式为保证保险、保函。则在竣工结算时扣除合同履约保证金同等金额的违约金，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                          ；

（2）         /                          ；

（3）         /                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  见施工图纸及清单要求。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，依据补充条款中关于安全、文明考核承包人承担相应违约责任。拒不整改的，发包人有权解除本合同，将承包人清退出场，并将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，承担合同价 2%的违约金，并按已完合格工程80%结算。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行            。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定；达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及铜陵市地方标准，施工现场要严格按照《安徽省大气污染防治条例》第六十二条、六十三条执行。

建设单位扬尘污染防治责任人：            联系电话：

施工单位扬尘污染防治责任人：            联系电话：

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 包含在合同价中，随工程款支付。

7. 工期和进度：

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后 7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3日     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到之日起3日  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前            。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前       。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因，延误工期7天内（含）的，按500/天*（延误天数）计算违约金；因承包人原因，延误工期大于7天（不含），将扣除承包人工程全部工期履约保证金，同时发包人有权单方面终止合同、清退出场、按已完合格工程量的80%与承包人结算，并追究其他相关责任。因发包人或不可抗力造成的工期延误，工期予以顺延。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                            ；

（2）               /                            ；

（3）               /                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：   /   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /      。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前报由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场； 因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。推荐品牌的设备及材料承包人选定的品牌须经发包人和监理单位认可。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担          。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     满足要求            。

施工现场需要配备的试验设备：      同上               。

施工现场需要具备的其他试验条件：  同上               。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          同上               。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要修改变更，承包人不得以任何理由拒绝；2、本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到7日内         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：   /   。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定：    /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：            /      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用第(2)种总价合同 。

(1)单价合同。

综合单价包含的风险范围：             /

风险费用的计算方法：                 /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /           。

(2)总价合同。
    总价包含的风险范围：A. 本工程采用总价合同，为完成本招标文件及施工图纸规定的招标范围内的全部工程的固定价格。B．施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险一律不予调整。C．图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。D．招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由发包人决定。E.工程实施后，由于招标的工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整在正负 3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整。
    风险费用的计算方法：风险范围内的报价，一次性包干。
    风险范围以外合同价格的调整方法：国家下发的政策性调整文件、变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

A.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。

B.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再调增

C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，且工程量增减在15%以下，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商）；其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按安徽省建设工程计价依据动态调整（第2号）计取，组织措施费和不可竞争费不再计取。另行组价得出M，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂定价、暂列金额）。

D.标内分项工程量增减超过招标清单15%以上(含本数)的调整方法:标内分项工程量增幅超过招标清单量15%以上(含本数)的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=招标控制价中综合单价X(1-中标单位投标时总价降标系数)，降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该分项工程数量增幅超过招标清单量15%以上(不含本数)部分的工程量单价按C值执行;对标内分项工程量减少超过招标清单量15%以上(不含本数)的或被取消的项目，其投标单价低于C值的10%及以上的，工程结算时该分项工程量减少超过招标清单量15%以上(不含本数)剩余部分的工程量单价按C值[C=招标控制价中综合单价X(1-中标单位投标时总价降标系数)，降标系数小数点保留两位小数]计算在总价中扣除;反之按中标单位综合单价执行。

E. 工程实施后，由于工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整在正负 3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整超过正负 3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价 3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。

F.未尽事宜，按清单计价规范执行。

G.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。

H.承包人应当在以上情况发生后 14 天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

I. 工程竣工结算以审核部门审核结果为准。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：  /   。

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的预定：          /     。

双方预定合同价款的其他调整因素：               /               。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /      ；

扣回工程款的时间、比例：            /                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       合同价款(扣除暂列金额)的10%            。

预付款支付期限：    提交预付款支付发票及预付款担保后                 。

预付款扣回的方式： 预付款在进度付款中同比例扣回，竣工付款中扣回全部预付款 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 提交预付款支付申请时需提供等额的预付款担保。

预付款担保的形式为：  以转账、银行保函或保证保险形式提供预付款担保    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按2018版安徽省建设工程计价依据执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /                        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（工程款支付不含暂列金额）

（1）预付款：工程开工前支付合同价（扣除暂列金额）10%工程预付款（预付款在进度付款中同比例扣回，竣工付款中扣回全部预付款）。

（2）进度款：每月按已完成形象进度的80%支付（同比例扣回预付工程款），竣工资料齐备移交发包人且提交完整有效的结算资料后付至实际完成价款且不超合同价的85%（扣除全部预付款）；结算经审核结束后付至结算价款的100%。（质量保证金比例为工程价款结算总额的3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过银行保函、保证保险等方式提供）。

（3）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。

（4）预付款担保：提交预付款支付申请时需提供等额的预付款担保。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /     。

（2）发包人支付进度款的期限：按发包人规定的时间。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          合同工程内容            。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   执行通用合同条款        。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /      。

发包人完成竣工付款的期限：       /      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款  。

竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：合同价加（减）经工程师签字确认的设计变更。4、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担。结算以审核结果为准（若上级审核部门对本项目进行抽查，审核结果不一致的，以上级审核部门审核结果为准，对费用已支付的项目进行多退少补）。5、竣工结算资料必须经监理单位审核后方可报发包方项目负责人。

竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格之日起，30日历天内向发包人提交竣工结算资料，逾期未提交竣工结算资料责任由承包人承担。承包人必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，对提交的送审金额负责。如竣工结算经审核部门审核核减额超过施工单位报审额5%的，按工程管理按经开区相关工程项目管理规定（开政[2023]1 号、开政[2023]2 号、开总[2017]10 号）执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  按相关规定执行     。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格后两年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是         。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  结算价款的3%  ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:    /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  提供结算价的3%等额的银行保函、保证保险，保函或保险有效期至工程缺陷责任期满且无质量问题 。

关于质量保证金的补充约定：      /           。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      详见附件3                   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行合同通用条款 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行合同通用条款           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。

（7）其他：       /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，承包人承担全部履约保证金同等金额的违约金，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     同上    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       同上    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    执行合同通用条款     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /            。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /               。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：       /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地    人民法院起诉。

21补充条款

21.1施工企业按照有关标准规定，对应自行进行检测的项目，费用已包含在综合费的检验试验费中由施工企业承担。由建设单位委托具有相应资质的第三方检测机构进行的，其费用由建设单位承担。

21.2 合同价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不另行增加费用。施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、铜陵市建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、铜陵市建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、铜陵市建函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工的通知》、铜陵市建管〔2016〕 26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵市建[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定标准（相关文件表述不一致时，以高要求为准）及市文明办 2019 年颁发的建筑垃圾清运的相关约定。

21.3 合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人支配使用，不作为进度款支付依据。

21.4 施工中招标项目工程量超过清单量时，均需发包人和监理单位书面认可后方可施工，对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，发包人在结算中一律不予认可。

21.5 发包人有权细化本次招标清单项目内容，在实际实施过程中发包人有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工。

21.6 工程变更、签证补充条款：

①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施，重大工程变更（超过 5 万元以上）须经发包人研究确认。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。

④施工单位应当详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后 7 天内提交工程量签证单，并于每月 5 日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。

⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并承担虚假工程费用的 3～5 倍的违约金。

21.7 对承包人及项目经理（建造师）相关要求及违约责任:

（1）人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员每月在岗不得少于 26 日历天。未经发包人同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理按1000元/天承担违约金，其他人员按 500元/天承担违约金。

（2）项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履职情况约定如下：

①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承担责任。

②项目总监必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目经理及项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期主持召开项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人 10%履约保证金；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。

③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场，同时扣除承包人20%履约保证金。

（3）安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次给予项目经理警告，限期整改，并视违约情况，承包人承担0.5万元以下的违约金；以后每发现一次，承包人承担1万元违约金，按期整改到位；同时发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣回，并由发包人直接支付给其他施工单位。承包人承担的上述违约金，由发包人在支付承包人当期工程款内扣除。

（4）工期考核：因承包人原因，延误工期7天内（含）的，按500/天*（延误天数）计算违约金；因承包人原因，延误工期大于7天（不含），将扣除承包人工程全部工期履约保证金，同时发包人有权单方面终止合同、清退出场、按已完合格工程量的80%与承包人结算，并追究其他相关责任。因发包人或不可抗力造成的工期延误，工期予以顺延。

（5）质量考核：施工过程中，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工或工程质量不合格的；第一次发现，给予警告，限期整改，并视违约情况承包人承担 0.5～2万元的违约金；第二次发现，承包人承担2～4万元的违约金，并必须采取措施整改直至合格；第三次发现或承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同、清退出场，承包人承担4～6万元及全部履约保证金等额的违约金，同时按已完合格工程量的80%与承包人结算，并向行业主管部门通报，由行业主管部门按相关规定给与处罚；给发包人造成损失的，另行追究相关责任。

21.8项目承包方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务工资；因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，发包人将依据《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市农民工工资保证金管理暂行办法的通知（办〔2018〕160号）》等要求给予处罚，发包方可直接使用承包人工程款支付劳务工资，并按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），且发包人有权单方解除本合同，向主管部门通报记企业“不良”信用记录。

21.9在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明施工、质量等方面不达标被通报处理的，承包人须无条件整改到位，且需向发包人承担20000元/次的违约金；如在相关检查中被扣分并被通报的，承包人需按10000元/分向发包人承担违约金，且须立即整改。以上被通报的问题，如承包人拒不整改，将承担全部履约保证金同等金额的违约金和扣除安全防护文明施工措施费。

21.10最终竣工结算以审核部门审核为准，对审核中没有正当理由，不接受审核部门审核结果的施工单位，按已完工程量的80%与承包人结算，造成的一切后果施工单位自行承担 。

12.11施工期间的用水用电接入费投标人自行考虑费用，包含在合同中，结算中不予调整。

21.12关于工程进度、安全、质量除本合同通用条款、合同专用条款约定外，还必须服从经开区及大江工程公司的相关管理制度及规定的约定。

21.13材料环保要求：投标人承诺所有进场材料必须达到设计要求的环保标准，若抽查发现低于相关标准，每发现一次承包人将承担5万元违约金，并限期更换，直至合格。后续若因材料环保要求不达标造成严重后果的，承包人须承担相应的法律责任及经济损失。

协议书附件：

附件1：廉洁协议；附件2：安全生产合同；附件3：工程质量保修书

- 附件1：                        廉洁协议

甲方：

乙方：

（本协议中，乙方系指与甲方签订主合同的，为本项目提供工程施工的单位。）

为促进双方诚信经营、廉洁从业，在项目建设过程中营造风清气正的合作环境，防范商业贿赂及不正当利益输送，保护国家、集体和各方当事人的合法权益，根据中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿订立本协议，共同遵照执行。

一、甲方的权利与义务

（一）甲方及其工作人员应严格遵守国家关于党风廉政建设及反商业贿赂的各项法律法规和政策规定，公平、公正、平等地对待所有项目参与单位。

（二）甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费等；不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的、可能影响公务执行公正性的宴请、高消费娱乐、健身、旅游等活动。

（四）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排及出国等提供任何形式的便利。

（五）甲方任何人不得以个人名义向乙方推荐分包单位、设备材料供应商或任何其他商业合作伙伴。

（六）甲方工作人员不得利用职权，明示或暗示乙方违反合同约定或施工相关规范，以降低工程质量。

（七）甲方有权对乙方遵守本协议的情况进行监督检查。如发现乙方存在违约行为，有权依据本协议第三条的规定进行处理。

（八）甲方应为乙方履行职责提供必要的正常工作条件，不得故意刁难或干涉乙方正常的、合法的履约行为。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方应严格遵守国家关于招标投标、工程建设、市场活动及反商业贿赂的各项法律法规和政策性规定，诚信履约，杜绝一切不正当商业行为。

（二）乙方及其所有工作人员，在与甲方、项目其他合作方如监理、设计、检测单位等及所有与工程建设相关的单位和个人的业务往来中，承诺履行通用廉洁义务。

1.不提供任何形式的贿赂。绝不以任何理由提供、赠送、支付任何形式的礼金、现金、有价证券、支付凭证、贵重物品、回扣、佣金、好处费、感谢费等。

2.不承担任何不当费用。绝不为任何前述单位或其工作人员、亲属报销任何应由其自身承担的费用。

3.不提供任何不当便利。绝不提供可能影响公务执行公正性的宴请、高消费娱乐、健身、旅游、出国等活动；不为其装修住房、操办婚丧嫁娶、安排子女亲属工作等提供方便。

4.不进行任何私下协商。绝不与任何前述单位的工作人员就合同中的工程质量、数量、价格、工程量变更、项目验收、技术参数、设计标准等实质性条款进行私下沟通或达成默契。

5.不输送任何其他利益。绝不提供干股、红利或其他股权性利益；不为其购置或提供通讯工具、高档办公用品、交通工具、住房等财物。

（三）除上述通用廉洁义务外，乙方还应根据其承担的具体职责，遵守特定岗位廉洁义务：

不得偷工减料、使用不合格或假冒伪劣的建筑材料、设备；不得伪造工程资料、试验报告；不得与设计、监理、检测等单位串通，对不合格工程进行虚假验收。

（四）乙方有义务自觉接受甲方的监督。如发现甲方工作人员存在任何违反本协议第一条规定的行为，有权向相关纪检、司法机关进行举报。

三、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一条规定的，甲方将按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方或其工作人员违反本协议第二条规定的，即构成对本协议的根本性违约。甲方有权根据具体情节和造成的影响，单方面采取以下一项或多项措施，而无需承担任何责任，乙方对此无条件接受。

1.没收履约保证金。全额扣除并没收乙方依据主合同缴纳的履约保证金。

2.立即终止或解除合同。单方面终止或解除与乙方已签订的包括主合同在内的所有合同。

3.追偿全部损失。要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部直接和间接经济损失，并全额返还乙方通过不正当手段获取的全部非法所得。

4.承担全部纠正成本。承担因其违约行为所导致的一切返工、修复、重新检测、重新设计、工期延误等全部直接及间接损失与费用。

5.列入“黑名单”。将乙方列入甲方供应商“黑名单”，在一至三年内暂停或永久取消乙方参与甲方任何项目的投标或合作资格。

6.行业通报与资质影响。甲方有权将乙方的违约行为通报至相关行业主管部门、行政监督部门或行业协会，建议对其进行相应处理。

7.追究法律责任。将相关线索移交纪检监察机关或司法机关处理，乙方将承担相应的党纪、政纪及刑事责任。

四、其他约定

（一）本协议作为甲乙双方主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

（二）本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期覆盖主合同从开始至项目质保期结束的全过程。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

附件2：

安全生产合同

为在                  （项目名称）   /   （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人              （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                （盖单位章）           承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）          法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日                             年    月    日

#### 附件3： 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，参照《房屋建筑工程质量保修办法》，协商一致，对                       （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1. 主体结构和基础工程，为     年；

2. _____________工程，为     年；

3. _____________工程，为     年；

4. _____________工程，为      年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                 承包人(公章)：          

地  址：                                          地  址：

法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：                

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

#### 邮政编码：                                       邮政编码：

下篇   通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级详见招标公告。

1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发生的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前三日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在“全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）”及“国家级铜陵经济技术开发区”网站公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在网上以补充公告的方式发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足3天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 （语言文字）。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成

9.1 投标文件由资信审查和商务标两部分组成。

9.2投标文件主要包括的内容见评标办法中的投标初步审查评审内容和商务标评审内容，格式详见招标文件第四章投标文件格式。

10.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展（需符合2018版安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定供货期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合实际情况对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

11.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.4.9施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

11.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

11.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

11.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

11.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

11.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.6.1不可竞争费用包括：

（1）不可竞争费是指不能采用竞争方式支出的费用；编制与审核建设工程造价时，相应费用应按规定费率计取，不应调整；

不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费和建筑工人实名制管理费。

（2）税率9%。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费。

（4）暂列金额。

（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（执行安徽省住房和城乡建设厅2024 年公告第51号《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》等相关资料）。

11.6.2可竞争费用包括：

（1）人工费、材料费、机械费用；

（2）企业管理费；

（3）利润；

（4）措施项目费。

11.7 投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.9工程材料

11.9.1材料供应方式：见前附表

11.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

11.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人将另行招标。

11.10工程造价的确定与控制

11.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日3日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人应按要求提交投标担保，保证金的形式见须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号详见招标邀请函。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内退还（均不计息）。

因项目开标时间推迟的原因，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

15.投标替代方案

15.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第15.2条规定。

15.2如果本须知前附表中要求投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书（若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

16.4投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交

17.投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应根据本招标文件下篇第四章“投标文件格式”的要求将纸质投标文件装订（资格审查部分和商务部分按顺序装订成一册）密封。

17.2纸质投标文件的正本需密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

17.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称；

17.3.4 年月日时分开标，此时间以前不得开启；

17.3.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件提交的截止时间见招标公告的规定。

18.3 招标人可按本须知第6、7条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4 到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

21.开标

21.1招标人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。采用纸质投标文件投标的，投标单位代表递交纸质投标文件时，应出示法人授权书（格式参照招标文件提供的格式、法定代表人到场的不需要)、有效身份证件，以便证明其身份。投标单位代表在回答专家的质询或对开评标活动现场提出异议的，也应按照上述要求出具相关授权和身份证明文件。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

21.3投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由相关监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

21.4开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.4.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.4.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明。

21.4.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

22.4.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

22.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

22.4.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封的。

23.开标记录

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

（六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的评审程序

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、附录、投标总价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6投标文件商务标的投标总价表未按要求加盖印章的，经评标委员会认定属于重大偏差的。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于157.78元/工日的，按投标函承诺人工单价为准。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦投标报价中变更暂列金额或预留金或招标人提供的暂定价格的。

⑧法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.8资信标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.9法律、法规规定的其它情形；

27.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.4 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的（包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.6经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

27.7评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用（合价或合计)金额累计不等于总价（合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用（合价或合计)金额累计数为准，修正总价（合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

29.投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

31.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在国家级铜陵经济技术开发区网上以中标公告的形式通知；邀请招标的项目将以传真或电子邮件等方式通知，投标人收到后，应以传真或电邮等的方式确认签收。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天。

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

- 评标办法（综合评估法）

1.总则：

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

2.评标程序

2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。评审委员会应在每个阶段进行认真核查，前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改。①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载，同时报监管部门备案。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务标评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

### 3.技术标评审：施工组织设计（10分）

招标人不得对国家已取消的住房城乡建设领域现场专业人员(包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员)及取样员、监理员、见证员持证情况提出评审要求。

施工组织设计评分表：

| 评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 （10分） | 1.主要施工方法 | 各主要分部施工方法符合项目实际，工艺创新、方法科学合理，好的得1.06-1.5分，一般得0.46-1.05分，差的得0-0.45分。 | 1.5 |
|  | 2.拟投入的主要物资计划 | 施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、进场时间安排合理，投入的施工材料绿色环保，1.06-1.5分，一般得0.46-1.05分，差的得0-0.45分。 | 1.5 |
|  | 3.拟投入的主要施工机械、设备计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间满足需要得0.55-0.9分，不完全满足得0-0.54分。 | 0.9 |
|  | 4.劳动力安排计划 | 劳动力安排计划明细，劳动力投入经济合理，满足施工需要得0.55-0.9分，不完全满足得0-0.54分。 | 0.9 |
|  | 5.确保工程质量的技术组织措施 | 施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整合理得0.55-0.9分，较好得0.19-0.54分，差的得0-0.18分。 | 0.9 |
|  | 6.确保安全生产的技术组织措施 | 人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、安全防护措施得力，科学合理得0.55-0.9分，较好得0.19-0.54分，差的得0-0.18分。 | 0.9 |
|  | 7.确保工期的技术组织措施 | 在施工工艺、方法、材料、劳动力、机械设备、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图。图表编制完善，安排科学合理；科学合理得0.55-0.90分，较好得0.19-0.54分，差的得0-0.18分。 | 0.9 |
|  | 8.确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程项目特点，现场文明施工计划、环境保护措施，内容达到“安全文明示范工地”标准，满足得0.55-0.90分，不完全满足得0-0.54分。 | 0.9 |
|  | 9.工程施工的重点和难点及保证措施 | 工程施工的重点和难点保障方案优、措施得当得1.13-1.60分，一般得0.49-1.12分，差的得0-0.48分。 | 1.6 |

注：（1）得分按各分项评委打分平均值汇总后计取，各分项平均值及总得分均四舍五入保留至小数点后两位。

（2）对施工组织设计得分在90%以上（含）、60%以下（含）的，该评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。

例：某施工组织设计共设9个分项评审因素，A公司得分=分项1（所有评委打分平均值）+分项2（所有评委打分平均值）+……+分项9（所有评委打分平均值）。

（3）针对本工程特点编制施工组织设计，页数不得超过200页，否则按零分处理。

4.报价详细评审

以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留三位小数。

#### 4.1确定参与商务标抽取及平均值计算的报价范围

4.1.2低于最高投标限价的73%或高于最高投标限价的84%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算。

当最高投标限价的73%与最高投标限价的84%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。

#### 4.2 计算投标报价算术平均值b

4.2.1设通过前述各步骤评审的投标人数量为M，最高投标限价为A。

当M≤10时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值）；

当M＞10时，去除n个最高报价和最低报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算），代理机构在开标现场从其他投标报价中随机抽取N个投标报价进行算术平均（抽取方法见下表），算术平均值为b：

| 投标人数量（M） | 去除的报价 数量（n） | 抽取的投标 数量（N） | 算术平均值（b） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10﹤M≤20 | n=2 | N=6 | 对抽取的N个报价算术平均 |
| 20﹤M≤30 | n=3 | N=8 |  |
| 30﹤M≤40 | n=4 |  |  |
| M值以此类推 | n值以此类推 |  |  |

4.2.2对上述参与算术平均值计算的N个投标人需进行投标资格初步评审及商务标审查，如有因投标资格初步评审或商务标审查未通过导致投标人不足N家且仍有合格的投标人可递补的，按照参与报价抽取范围的条件，补充抽取至满足N家为止：

4.2.3投标资格初步评审

| 序号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照 | 有效的营业执照 | 复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 2 | 企业资质 | 具备招标公告规定的资质 | 有效的企业资质等级证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有有效的施工安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理资格 | 具备招标公告规定的资格 | 有效的资格证书、安全生产考核B证、在 社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明复印件或扫描件放入投标文件中，纸质证照和电子证照皆可。 | 复印件加盖公章装订在资信标内。 注：1、项目经理社保证明（开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月社保证明）； 2、拟任项目经理提供电子证书的，须执行《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》中电子证书的有关使用要求，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名的该电子证书无效。 |
| 5 | 投标保证金 | 对照招标文件的要求查询保证金缴纳形式、缴入账号、时间、金额是否符合要求 | 按投标人须知前附表的要求提供材料 | 1.转账形式保证金缴纳情况由招标代理机构对比确认。 2.投标保证金其他要求见投标人须知前附表。 |
| 6 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 原件装订在资信标内 |
| 7 | 项目经理到岗承诺 | 项目经理到岗承诺，按格式要求填写 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书原件 |  |
| 8 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 9 | 中小企业声明函 | 按给定的格式填写签章 |  | 按照格式填写加盖公章放入投标文件中 |
| 10 | 资质动态核查 | 根据《关于进一步规范全市建筑市场秩序的通知》（建函〔2024〕69号）要求，投标人的注册建造师必须满足相应建筑业企业资质标准要求，开标当日，由评标委员会对抽取的N个投标人进行查询，并根据开标当日查询结果进行评审，具体要求如下：登录全国建筑市场监管公共服务平台 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）进行实时查询，并结合《住房 城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号），对关系企业履约能力的建造师数量进行评审，即： （1）市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师50人以上。 （2）市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于12人。 （3）市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师不少于5人。 投标人注册建造师不满足招标文件要求的，投标资格审查不合格。 |  |  |

备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（2）各类证书等均不要求投标人提供原件。

4.2.4商务标审查：

商务部分审查中发现存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，即为不合格：

①投标人投标报价超过最高投标限价的。

②投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

③投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的；

④投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。

⑤管理费、利润低于零进行报价的；

⑥不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的；

⑦评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在0.5小时内（具体时间由评委确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决；

⑧投标人工费工日单价低于157.78元/工日的，按投标函承诺人工单价为准。

⑨投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格/定价价格（现场门楼及围墙围挡拆除及残值处置-15280.00元）。

⑩投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑪投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

⑫投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求。

⑬有关法律、法规规定的其它废标条件。

#### 4.3计算评标基准值B

（一次平均法）以算术平均值b为评标基准值B。

4.4计算报价得分（90分）

按照下述方法计算报价得分，未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分

对报价采用90分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分90分，较评标基准值每高1%扣0.5分，较评标基准值每低1%扣0.3分。具体计算公式为：90-偏差率×（0.5或0.3）×100，计算结果保留3位小数。未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100%（偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%）

5.资格审查、商务标审查及信用评审

评委会对施工组织设计和报价评审综合得分由高到低排序在前5家的投标人进行资格审查、商务部分审查及信用评审，若有投标人综合得分与第5家投标人综合得分相同的，则该投标人也同时进入资格审查、商务部分审查及信用评审环节。投标人不足5家的则全部进行资格审查、商务部分审查及信用评审。如有因资格审查、商务部分审查及信用评审未通过导致投标人不足3家且仍有合格的投标人可递补的，按照总得分排序递补审查至满足3家为止。因企业信用评审导致合格的投标人不足3家的，不影响本次招标的有效性。

5.1资格审查

| 序号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照 | 有效的营业执照 | 复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 2 | 企业资质 | 具备招标公告规定的资质 | 有效的企业资质等级证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有有效的施工安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理资格 | 具备招标公告规定的资格 | 有效的资格证书、安全生产考核B证、在 社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明复印件或扫描件放入投标文件中，纸质证照和电子证照皆可。 | 复印件加盖公章装订在资信标内。 注：1、项目经理社保证明（开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月社保证明）； 2、拟任项目经理提供电子证书的，须执行《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》中电子证书的有关使用要求，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名的该电子证书无效。 |
| 5 | 投标保证金 | 对照招标文件的要求查询保证金缴纳形式、缴入账号、时间、金额是否符合要求 | 按投标人须知前附表的要求提供材料 | 1.转账形式保证金缴纳情况由招标代理机构对比确认。 2.投标保证金其他要求见投标人须知前附表。 |
| 6 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 原件装订在资信标内 |
| 7 | 项目经理到岗承诺 | 项目经理到岗诺，按格式要求填写 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书原件 |  |
| 8 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 9 | 中小企业声明函 | 按给定的格式填写签章 |  | 按照格式填写加盖公章放入投标文件中 |
| 10 | 资质动态核查 | 根据《关于进一步规范全市建筑市场秩序的通知》（建函〔2024〕69号）要求，投标人的注册建造师必须满足相应建筑业企业资质标准要求，开标当日，由评标委员会对抽取的N个投标人进行查询，并根据开标当日查询结果进行评审，具体要求如下：登录全国建筑市场监管公共服务平台 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）进行实时查询，并结合《住房 城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号），对关系企业履约能力的建造师数量进行评审，即： （1）市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师50人以上。 （2）市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于12人。 （3）市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师不少于5人。 投标人注册建造师不满足招标文件要求的，投标资格审查不合格。 |  |  |

备注：（1）以上有一项不符合即为不合格。第7项中的授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为废标条件，仅用作判定其现场澄清或异议效力的依据。

（2）各类资质证书、合同、验收报告、营业执照、施工企业及项目经理资质等级证书、安全生产考核证书等均不要求投标人提供原件。

（3）投标文件封面、投标函、投标函附录、工程量清单报价表封面未按招标文件规定的投标文件格式签字或盖章的即为不合格。

（4）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的资格评审不合格。

5.2商务标审查

商务标审查中发现存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，即为不通过：

①投标人投标报价超过最高投标限价的。

②投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

③投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。

④投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。

⑤管理费、利润低于零进行报价的。

⑥不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。

⑦评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在0.5小时内（具体时间由评委确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑧投标人工费工日单价低于157.78元/工日的，按投标函承诺人工单价为准。

⑨投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格/定价价格（现场门楼及围墙围挡拆除及残值处置-15280.00元）。

⑩投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑪投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

⑫投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求。

⑬有关法律、法规规定的其它废标条件。

#### 5.3.企业信用评审

#### 评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

#### 5.3.1 行贿犯罪记录

#### 投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

#### 5.3.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

#### 投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

#### 5.3.3 住建部门“黑名单”

#### 评委现场查询市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

#### 5.3.4 人力资源社会保障行政部门“失信名单”

#### 被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

#### 5.3.5 联合体投标及其他情形的处理

#### 联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单、拖欠农民工工资失信名单的，视为联合体存在相关情形。

#### 6.推荐中标候选人

6.1对通过全部评审的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的3名中标候选人。得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，在绝对值相同的报价中按由低到高的顺序排列，若以上方式仍无法确定排名的由评标委员会抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

#### 6.2 投标人资质动态核查

根据《关于进一步规范全市建筑市场秩序的通知》（建函〔2024〕69 号）要求，

拟推荐中标候选人的注册建造师必须满足相应建筑业企业资质标准要求，开标当日，评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐的中标候选人进行查询，并根据开标当日查询结果进行评审，具体要求如下：铜陵市建筑工程管理局登录全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）进行实时查询，并结合《住房城乡建 设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号），对关系企业履约能力的建造师数量进行评审，即：

（1）市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师50人以上。

（2）市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于12人。

（3）市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师不少于5人。

投标人注册建造师不满足招标文件要求的，不得推荐为中标候选人。

当拟推荐的中标候选人因资质动态核查被否决的，如有合格的投标人可递补，评标委员会按照商务部分评审排名由高到低的顺序递补并对其进行资质动态核查，核查其是否通过。评审继续进行，直至推荐出符合要求的中标候选人或项目流标为止。

6.3当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

6.4中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

第三章  合 同 通 用 条 款

通用合同主要条款详见（GF—2017—0201）标准工程施工合同范本（2017版本）。

第四章  投标文件格式

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	    投标文件

投 标 人：               （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目  录

一、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

（四）授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（六）项目经理资格证书、安全生产考核B证、社保证明复印件或扫描件

（七）诚信承诺书

（八）项目经理到岗承诺

（九）中小企业声明函

（十）施工组织设计

（十一）招标文件要求的其他资料

（十二）投标人认为需要提交的其他资料

二、商务部分

（一）投标函

（二）附录

（三）投标报价

一、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓    名：   性别：

年    龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖公章）

日  期：          年     月     日

法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系   （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：            性别 ：          年龄：

身份证号码：            职务：

投  标  人：                   （盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则投标文件中无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（六）项目经理资格证书、安全生产考核B证、社保证明复印件或扫描件

（七）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标（或在本市承揽业务）处罚期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门“失信名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：   （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日    期：  年    月    日

（八）项目经理到岗承诺

（招标人名称）：

本项目拟派项目经理目前无在岗项目，承诺在本项目中标后能够全面履约。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：年     月     日

（九）中小企业声明函（工程)

本公司（联合体）郑重声明，为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发【2022】12号)、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>》（财库〔2020]46号)、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购【2022】556号）和《安徽省住建厅关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（建市函【2022】453号）等文件精神，本公司（联合体)参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.                            ，属于 建筑业 行业；承接企业为     （企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：

日     期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）施工组织设计

（十一）招标文件要求的其他资料

（十二）投标人认为需要提交的其他资料

二、商务部分

投 标 函

致：   {招标人名称}

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　（小写元）　　　　　　　　的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目负责人为            。

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4. 一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期（施工项目填写工期）和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币       元作为投标保证金。

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）   %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：我方承诺本项目人工费按       元/工日执行。

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日    期：   年   月   日

附    录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | / | 按合同价款的 2 % |
| 2 | 施工准备时间 | / | 签订合同后 5 天内 |
| 3 | 误期违约金额 | / | 详见上篇合同专用条款内容 |
| 4 | 误期赔偿费 | / | 详见上篇合同专用条款内容 |
| 5 | 提前工期奖 | / | 详见上篇合同专用条款内容 |
| 6 | 施工总工期 | / | 日历天 |
| 7 | 质量标准 | / | 合格 |
| 8 | 投标总价 | / | 按商务标中报价 |
| 9 | 工程质量违约金 | / | 按结算价款的 3 % |
| 10 | 预付款金额 | / | 10% |
| 11 | 进度款付款时间 | / | 签发月付款凭证后 14 天内 |
| 12 | 竣工结算款付款时间 | / | 签发竣工结算付款凭证后 28 天内 |
| 13 | 总包服务费 | / | 无 |

- 投 标 人：      名称   （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日    期：   年  月  日

| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  |  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编 制 时 间：

投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |

| 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元) |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额（元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 金额（元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 项目价值（元) |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  | 费率（％) |  |  |  |  |  |  | 金额（元) |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标 时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 费率（％) |  |  | 金额（元) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人提供材料（工程设备）一览表

| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数（%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |