铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理

招 标 文 件

招标编号：秉弘招标【2025】096号

招 标 人：铜陵高新产业园发展有限公司

招标代理机构：安徽秉弘工程项目咨询有限公司

2025年9月

目  录

- 第一章    招标公告

- 第二章    投标须知前附表

- 第三章    评标办法（综合评估法）

- 第四章    工程综合说明

- 第五章    合同条款

- 第六章    投标文件格式

第一章  招标公告

铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理招标公告

1. 招标条件

1.1 项目名称：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理；

1.2 项目审批机关名称：铜陵市铜官区发展和改革委员会

1.3 批文名称及编号：《关于铜陵狮子山高新区污水处理厂二期工程项目可行性研究报告的批复》（区发改审〔2024〕17号）

1.4 资金来源：自筹资金

1.5 项目出资比例：100%

1.6 招标人：铜陵高新产业园发展有限公司

1.7 招标代理机构：安徽秉弘工程项目咨询有限公司

1.8 招标方式：公开招标

1.9评标办法：综合评估法

1.10定标方法：本次招标不采用评定分离

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理

2.2 招标项目编号：秉弘招标【2025】096号

2.3 标段划分：两个标段

2.4 招标项目标段编号：秉弘招标【2025】096号

2.5 建设地点：位于安徽省铜陵狮子山高新技术产业开发区内

2.6 建设规模：一标段：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套道路及排水系统工程，道路标准横断面宽度18米，全长约1500米，同时配套建设箱涵（最大管径约4m）、明渠、排水、照明、绿化、交通及其他辅助工程，监理服务费最高投标限价为50万元；

二标段：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套排水防涝泵站提升工程，主要建设内容为:总建筑面积571.25m2，新建泵房(泵站设计流量为15.8m³/s)、辅助用房、配套出水口及连通涵、围墙、污水管网、土方开挖、回填及外运、室外照明及设备安装等工程，监理服务费最高投标限价为35万元；

2.7 监理服务期：自合同生效之日起至缺陷责任期结束并交付之日止（一标段工程施工计划工期240日历天、二标段工程施工计划工期210日历天，缺陷责任期均为24个月）；

2.8 本项目最高投标限价：85万元（一标段最高投标限价为50万元、二标段最高投标限价为35万元）；

2.9 招标范围：工程施工、设备采购安装及缺陷责任期等全过程监理（包括但不限于项目施工等阶段的管理及协调配合相关监理服务，施工阶段的质量、进度、费用控制和安全、合同、信息管理以及组织协调等其它监理服务，缺陷责任期相关服务以及招标文件中所载明的内容及业主安排的其他事项）；

2.10 项目类别：工程监理服务。

3. 投标人资格要求（适用于两个标段）

3.1 投标人资质要求：投标人须具备有效的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理甲级资质。

3.2 投标人业绩要求：无

3.3 项目总监理工程师资质：投标人拟委任项目总监理工程师须具备有效的市政公用工程专业国家注册监理工程师资格。

3.4 项目总监理工程师业绩要求：无

3.5 投标人财务要求：无。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 两 个标段投标，但最多允许中标 一 个标段。

3.8本项目 非 专门面向中小企业招标。

4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

4.2 获取方式：

（1）不需要报名，在铜陵市公共资源交易中心网站（非进场交易栏)自行下载招标文件。

（2）招标文件费用支付方式：  /  。

4.3 招标文件价格：0元。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年09月08日15时00分，投标人应在投标截止时间前在铜陵市北斗星城B1栋1303室现场提交投标文件。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2025年09月08日15时00分。

6.2 开标地点：铜陵市北斗星城B1栋1303室。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在铜陵市公共资源交易中心网站（非进场交易栏)上发布。

8.联系方式

对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

8.1 招标人

招 标 人：铜陵高新产业园发展有限公司

地  址 ：铜陵市铜官区铜井东路2508号狮子山高新区管委会大楼11层

邮    编：244000

联 系 人：王先生

电    话：0562-6825006

8.2 招标代理机构

# 招标代理机构：安徽秉弘工程项目咨询有限公司

# 地  址：铜陵市北斗星城B1座1303室

# 邮  编： 244000

# 联系人：吴女士

# 电  话：19154012556

9.其他事项说明

9.1投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

9.2本项目无投标保证金。

第二章  投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2 | 建设资金 | 见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）资质条件：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）项目总监理工程师资格：见附录3 （4）其他人员最低要求：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 法律法规规定的不得存在的关联情形 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； （3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场，投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。如需要招标文件以外的招标人现有的相关技术资料可按招标公告中的联系人及联系方式联系招标人索取，投标人应自行核实资料的完整性和准确性。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 补充公告（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：投标截止3日前，逾期不予受理。 形式：相关澄清要求应通过 书面形式 提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过书面形式提出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在招标公告发布的网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过招标公告发布的网站公布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在招标公告发布的网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.4.1 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前。 |
| 2.4.2 | 对招标文件提出异议的方法 | 通过书面形式提出 |
| 2.4.3 | 招标文件的澄清和异议回复 | 通过招标公告发布的网站公布 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 见招标公告 |
| 3.2.3 | 投标报价其他要求 | 按总价报价，结算按合同约定方式结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的 |
| 3.6 | 备选投标方案 | 不允许递交 □允许递交 |
| 3.7.1 | 投标文件 | 投标时提供纸质投标文件正本一份，副本一份。 中标单位在领取中标通知书时需提供 3份副本纸质投标文件及电子版投标文件一份。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）开标按照投标人须知5.2 开标程序执行。 （2）公布投标人名称、标段名称、投标报价、监理服务期等招标文件要求公布的内容。 （3）多标段开标顺序：本项目按照一标段、二标段先后顺序依次进行开评标，每标段推荐1名中标候选人，各投标人可使用相同人力资源或不同人力资源同时投多个标段，但投标人按照开评标顺序，最多且只能被评标委员会评定为1个标段的第一中标候选人。投标人被评定为先评标标段的第一中标候选人后仍然参加后续标段的评审，但不得被推荐为后评标标段的中标候选人。 若投标人同时为两个标段或多个标段的第一中标候选人时，后开评标标段按此标段详细评分汇总表（得分由高到低排序）依次选择得分次高的投标人为第一中标候选人，以此类推。 评标结束后如某个标段存在异议、投诉等特殊情况造成中标人发生变化的情况，不影响其他标段排序。如某个标段的中标人发生变化，招标人依法对该标段进行重新招标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过3日内公示中标候选人。公示期不少于3日。 公示内容：中标候选人除公示国家和省规定的内容外，评标报告中载明的经评审认定的中标候选人业绩情况、投标人未通过评审的具体原因也一并公示。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。 |
| 7.4 | 确定中标人 | 是否授权评标委员会：是 否 不采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标结果，最长不超过3日。 |
| 7.5 | 中标通知书发出 | 公告中标结果的同时发放中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果 公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标结果，最长不超过3日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | （1）形式：银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可； （2）比例/金额：中标合同金额的2％。 注：若以银行保函、担保机构担保、保证保险形式提交履约保证金的，担保保证期限应与施工合同约定的期限保持一致。施工工期延期的，监理单位无需办理保函延期手续。 |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 5 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并及时缴纳保证金。 |
| 10 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1.1 | 图纸获取说明 | / |
| 10.1.2 | 获取与查看通知 | 本项目的澄清及修改等相关资料均通过招标公告发布网站公布，投标人应及时登录查看。 |
| 10.1.3 | 电子招标 | 本项目不采用电子招标投标方式。 |
| 10.2投标文件的编制要求 |  |  |
| 10.2.2 | 相关政策要求 | 关于履约保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）及安徽省住建厅《关于进一步推行房屋建筑和市政基础设施工程保函保险制度有关工作的通知》精神，全面推行保函、保证保险等方式，招标人不得限定各类保证金的形式为现金方式，不得强制预留工程款做为质量保证金。 |
| 10.3 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 专家质询、业绩奖项等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均通过书面形式完成，请各投标人在10分钟内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。 |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 本项目一标段招标代理服务费5000元整、二标段招标代理服务费3650元整。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位，不再向招标人收取。 |
| 10.5 | 其他 | 1.投标人一旦中标，在监理服务期内自行解决办公场所及食宿（不得在施工区域内），并配备必要的检测设备，一切费用由中标人自行承担，否则招标人有权扣除30%监理服务费。 2.拟派总监理工程师不得有异地（铜陵市以外地区）在监项目，协助办理施工许可证。 3.自开工之日起，监理人员严格执行实名制考勤制度，节假日实行值班制度，确保项目总监到岗不少于22天。未经发包人同意不得擅离职守，如无故缺勤，发包人有权处2000元/人/天罚款。 4.本工程监理服务费即签约合同价，监理服务费=中标价，不因工程结算的调增（调减）或工期的顺延（缩短）而增加（减少）费用，请投标人合理考虑上述因素和人员到岗履职情况，作出监理费的合理报价。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 10.7 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 10.10 | 招标人补充的 其他内容 | 本项目具体实施内容和服务时间以招标人要求为准，项目实施内容和服务时间根据实际情况可能增加或减少(具体以招标人最后实际确认的项目为准) ，投标人自行考虑风险，不得因项目延期或未完全实施对招标人要求索赔。 |

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1. 具备有效的营业执照。 2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。

注：投标人应提供营业执照、资质证书，纸质证照和电子证照皆可。

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

无

附录3  资格审查条件（项目总监理工程师最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目总监理工程师 | （1）项目总监理工程师资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供证书及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目总监理工程师近半年连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目总监理工程师参加社保的有效证明材料，项目总监理工程师的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。（退休人员须提供退休证明及劳务合同） （2）项目总监理工程师其他要求：必须严格按要求提供驻场服务。 |

附录4  资格审查条件（其他人员最低要求）

本工程一标段监理机构人员及专业配备最低要求

| 名称 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 见证员（可兼任） | 合计（总人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 备注： 1.总监理工程师必须具有有效的市政公用工程专业国家注册监理工程师注册执业证书； 2.配备的专业监理工程师须具有有效的市政公用工程专业《国家注册监理工程师注册执业证书》（或省级监理工程师证书）； 3.以上人员涉及的费用均包含在此次报价中，包括不限于人员工资、保险、交通、住宿、餐食等。 |  |  |  |  |  |

本工程二标段监理机构人员及专业配备最低要求

| 名称 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 见证员（可兼任） | 合计（总人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 备注： 1.总监理工程师必须具有有效的市政公用工程专业国家注册监理工程师注册执业证书； 2.配备的专业监理工程师须具有有效的机电安装工程专业《国家注册监理工程师注册执业证书》（或省级监理工程师证书）； 3.以上人员涉及的费用均包含在此次报价中，包括不限于人员工资、保险、交通、住宿、餐食等。 |  |  |  |  |  |

### 投标人须知正文修改一览表

投标人须知正文条款内容修改如下：

| 条款 编号 | 示范文本中条款内容 | 修改后条款内容 |
| --- | --- | --- |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被县级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目总监理工程师有行贿犯罪行为的；

（9）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“失信名单”；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加监理服务费或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 响应和偏离

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改和补充，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，必须以书面形式通知招标人，确认已收到该修改、补充。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式提出，异议材料需按规定实行签章。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 “投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，投标报价应包括国家规定的增值税税金。投标人应按“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写相应表格。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目无）

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8 投标文件的份数和装订

3.8.1 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.2 投标文件应当按本招标文件规定的正本与副本数量分别装订成册，并编制目录。

4  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应当密封包装。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将投标文件递交。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交。投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件的，应当以书面形式通知招标人。书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5  开标

5.1 开标时间、地点和人员

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、投标报价及其他内容；

（4）开标结束。

5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法和细则

1.总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

2.开标评标程序

2.1开标时，由代理机构人员从投标人中随机选取两名代表对投标文件的密封情况进行检查，若现场无投标人在场，则由招标人代表检查标书密封情况。

2.2开启投标文件正本。

2.3评标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改：①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

2.4评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.5现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.6评标委员会按评标办法，推荐有排序的中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.7当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做招标失败处理。

2.8招标失败的项目，评标委员会应出具招标失败分析报告，说明项目招标失败的理由外，分析招标失败产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次招标失败的措施和建议。

2.9 投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按否决投标处理：

2.9.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

2.9.2投标文件封面、投标函、报价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

2.9.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

2.9.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

2.9.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

2.9.6投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的报价书中的格式、内容与招标人提供给投标人报价格式、内容不一致，以致影响评标结果的。

②投标报价高于最高投标限价的。

③投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑤法律、法规规定的其它情形。

3. 投标资格评审（资信标评审）

| 序 号 | 评审项目 | 证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 按附录1资格审查条件(资质最低条件)提供材料 | 提供有效的营业执照、企业资质等级证书复印件或扫描件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。 |
| 2 | 项目总监理工程师 | 按附录3资格审查条件（项目总监理工程师最低要求）提供材料 | 提供有效的注册执业证书、在社保平台下载的社保缴纳证明或由社保部门盖章出具的证明，如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同）复印件或扫描件放入投标文件中，纸质证照和电子证照皆可。 |
| 3 | 承诺书 | 按格式要求填写、签章 | 由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书 |
| 4 | 诚信承诺书 | 无投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书，原件放入投标文件。 |
| 5 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书。需按给定的格式填写、签章 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章），原件放入投标文件。 身份证提供复印件或扫描件放入投标文件。 |
| 6 | 拟组建的项目监理机构 | 拟组建的项目监理机构满足本工程监理机构人员配备最低要求（详见附录4），专业人员配备齐全，完全满足招标文件的资格、专业、岗位及最低人数要求。 | 投标人须同时提供以下证明材料： 1.拟派项目总监理工程师的国家注册监理工程师注册执业证书、中华人民共和国居民身份证和投标截止时间前半年内在该投标人或者投标人不具备独立承担民事责任的分支机构连续三个月的社保缴纳证明【提供在社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明（如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同）】复印件或扫描件放入投标文件中。 2.拟派各专业监理工程师的国家注册监理工程师注册执业证书（或省级监理工程师证书）、中华人民共和国居民身份证和投标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明【提供在社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明（如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同）】复印件或扫描件放入投标文件中。 3.拟派监理员的提供中华人民共和国居民身份证和投标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明【提供在社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明（如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标 单位签订的有效期内的劳务合同）】复印件或扫描件放入投标文件中。 4.提供拟组建的项目监理机构配备人员清单表（格式自拟），放入投标文件中。 注：提供社会保险的任一险种，即视为提供了符合要求的社保证明（招标文件其他部分关于社保证明要求与此相同）。 |

备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为否决条件，仅用作判定其澄清或异议效力的依据。

（2）各类资质证书、营业执照、企业及项目总监资质等级证书等均不要求投标人提供原件。

（3）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

4.投标文件技术标及商务标评审

本项目采用综合评估法，满分为100分。

一标段评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩（5分） | 5分 | 投标企业近五年内承担过以下“类似项目”工程监理业绩。每提供一份有效的监理业绩证明材料的得5分，本项满分5分。 注：①“近五年”是指：自2020年8月1日至投标截止日，时间以监理合同中发包人签署的时间为准。 ②上述投标人的“类似项目”工程监理业绩是指：单项施工合同金额≥3500万元的市政公用工程监理业绩。 ③业绩规模中的“合同金额”以监理合同中注明的“工程概算投资额或建筑安装工程费”的金额为准；若无法体现或不满足上述业绩指标的，视为无效业绩。 ④“监理业绩证明材料”是指：提供监理合同和工程竣工验收证明资料（“竣工验收证明资料”是指必须经设计、建设、监理、施工单位盖章的竣工验收报告或竣工验收单或竣工验收备案表或竣工验收证明）扫描件放至投标文件中。 ⑤拟派总监理工程师业绩与投标人业绩可以重复计分。 |
| 总监理工程师业绩（5分） | 5分 | 投标人拟派总监理工程师近五年以总监理工程师或专业监理工程师身份完成过一项“类似项目”工程监理业绩的得5分，满分5分。 注：①“近五年”是指：自2020年8月1日至投标截止日，时间以监理合同中发包人签署的时间为准。 ②上述总监理工程师的“类似项目”工程监理业绩是指：单项施工合同金额≥3500万元的市政公用工程监理业绩。 ③业绩规模中的“合同金额”以监理合同中注明的“工程概算投资额或建筑安装工程费”的金额为准；若无法体现或不满足上述业绩指标的，视为无效业绩。 ④“监理业绩证明材料”是指：提供监理合同和工程竣工验收证明资料（“竣工验收证明资料”是指必须经设计、建设、监理、施工单位盖章的竣工验收报告或竣工验收单或竣工验收备案表或竣工验收证明）扫描件放至投标文件中。 ⑤工程竣工验收证明资料中必须能体现总监理工程师或专业监理工程师姓名，且必须与本次招标项目的拟派总监理工程师一致。 ⑥拟派总监理工程师业绩与投标人业绩可以重复计分。 |
| 监理实施方案（6分） | 6分 | 投标人自行编制监理实施方案，根据项目的内容和特点，特别是对项目的难点和关键点以及解决的办法，详实、科学和客观合理分析；以及对质量控制、进度控制、造价控制、合同和信息管理的方法及对工程的关键工序认识等方面进行分析，方案内容全面、完整、深刻、有针对性的得4.01~6.00分；方案内容较全面、较完整、较深刻、较有针对性的得2.01~4.0分；陈述不全面、不完整、不深刻、没有针对性的得1.01~2.0；未提供或内容与本项目完全不符的不得分。 |
| 监理费报价 | 84分 | 1.以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数： （1）初步评审：投标人的监理服务收费（即投标报价）高于本次招标文件约定的监理服务收费最高投标限价A的将被否决投标，同时该投标人的投标报价不再参与下述评审； （2）低于最高投标限价的82%（不含本数）或高于最高投标限价的92%（不含本数）的投标报价，均不参与以下平均值的计算。 当最高投标限价的82%与最高投标限价的92%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目招标失败。 2.计算投标报价算术平均值b （1）设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A； （2）当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值； （3）当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值； （4）计算评标基准值B：以算术平均值b为评标基准值B。 （5）有效投标报价等于评标基准值B值的得满分84分。报价每高于评标基准值1%扣0.5分，每低于评标基准值1%扣0.3分，计算公式为：84-¦投标人报价-评标基准值¦/评标基准值*（0.5或0.3）*100。 3.投标人的投标报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |

注：①当投标单位先前存在机构合并、分立、重组等情况造成以上提供的资料单位名称与营业执照上的单位名称不一致时，必须提供当地工商行政主管部门的变更证明材料。

②计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

二标段评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩（5分） | 5分 | 投标企业近五年内承担过以下“类似项目”工程监理业绩。每提供一份有效的监理业绩证明材料的得5分，本项满分5分。 注：①“近五年”是指：自2020年8月1日至投标截止日，时间以监理合同中发包人签署的时间为准。 ②上述投标人的“类似项目”工程监理业绩是指：单项施工合同金额≥1500万元的市政公用工程监理业绩。 ③业绩规模中的“合同金额”以监理合同中注明的“工程概算投资额或建筑安装工程费”的金额为准；若无法体现或不满足上述业绩指标的，视为无效业绩。 ④“监理业绩证明材料”是指：提供监理合同和工程竣工验收证明资料（“竣工验收证明资料”是指必须经设计、建设、监理、施工单位盖章的竣工验收报告或竣工验收单或竣工验收备案表或竣工验收证明）扫描件放至投标文件中。 ⑤拟派总监理工程师业绩与投标人业绩可以重复计分。 |
| 总监理工程师业绩（5分） | 5分 | 投标人拟派总监理工程师近五年以总监理工程师或专业监理工程师身份完成过一项“类似项目”工程监理业绩的得5分，满分5分。 注：①“近五年”是指：自2020年8月1日至投标截止日，时间以监理合同中发包人签署的时间为准。 ②上述总监理工程师的“类似项目”工程监理业绩是指：单项施工合同金额≥1500万元的市政公用工程监理业绩。 ③业绩规模中的“合同金额”以监理合同中注明的“工程概算投资额或建筑安装工程费”的金额为准；若无法体现或不满足上述业绩指标的，视为无效业绩。 ④“监理业绩证明材料”是指：提供监理合同和工程竣工验收证明资料（“竣工验收证明资料”是指必须经设计、建设、监理、施工单位盖章的竣工验收报告或竣工验收单或竣工验收备案表或竣工验收证明）扫描件放至投标文件中。 ⑤工程竣工验收证明资料中必须能体现总监理工程师或专业监理工程师姓名，且必须与本次招标项目的拟派总监理工程师一致。 ⑥拟派总监理工程师业绩与投标人业绩可以重复计分。 |
| 监理实施方案（6分） | 6分 | 投标人自行编制监理实施方案，根据项目的内容和特点，特别是对项目的难点和关键点以及解决的办法，详实、科学和客观合理分析；以及对质量控制、进度控制、造价控制、合同和信息管理的方法及对工程的关键工序认识等方面进行分析，方案内容全面、完整、深刻、有针对性的得4.01~6.00分；方案内容较全面、较完整、较深刻、较有针对性的得2.01~4.0分；陈述不全面、不完整、不深刻、没有针对性的得1.01~2.0；未提供或内容与本项目完全不符的不得分。 |
| 监理费报价 | 84分 | 1.以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数： （1）初步评审：投标人的监理服务收费（即投标报价）高于本次招标文件约定的监理服务收费最高投标限价A的将被否决投标，同时该投标人的投标报价不再参与下述评审； （2）低于最高投标限价的82%（不含本数）或高于最高投标限价的92%（不含本数）的投标报价，均不参与以下平均值的计算。 当最高投标限价的82%与最高投标限价的92%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目招标失败。 2.计算投标报价算术平均值b （1）设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A； （2）当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值； （3）当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值； （4）计算评标基准值B：以算术平均值b为评标基准值B。 （5）有效投标报价等于评标基准值B值的得满分84分。报价每高于评标基准值1%扣0.5分，每低于评标基准值1%扣0.3分，计算公式为：84-¦投标人报价-评标基准值¦/评标基准值*（0.5或0.3）*100。 3.投标人的投标报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |

注：①当投标单位先前存在机构合并、分立、重组等情况造成以上提供的资料单位名称与营业执照上的单位名称不一致时，必须提供当地工商行政主管部门的变更证明材料。

②计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

- 5.企业信用评审

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

5.1 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

5.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目总监理工程师“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

5.3 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为

投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。

5.4住建部门“黑名单”

投标人在铜陵市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

5.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

### 6.推荐中标候选人

评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐1名中标候选人。综合得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，由评标委员会抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

如本项目有业绩要求，评标委员会应在评标报告中载明经评审认可的中标候选人业绩情况。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

### 7.定标

##### 不采用“评定分离”方式的

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。出现异常情况的按照第二章“投标人须知”的7.4 定标条款执行。

- 第四章 工程综合说明

一、监理服务内容

根据国家法律法规、技术规范、本工程的设计文件及技术资料、业主的使用需求和管理要求、业主与第三方签订的与本工程有关的各种合同文件，对本招标文件中明确的工程实施全过程、全方位和全面的监理咨询服务。

监理工作的主要职责包括并不局限于：

（1）协助招标人做好招标阶段及施工准备工作；负责办理本项目相关前期的报批、报建、报审以及施工许可证等的办理等手续，招标人配合出具相关文件材料。

（2）及时向招标人提交监理规划及细则。

（3）组织施工图纸会审和技术交底。

（4）审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划等。

（5）审批工程开工报告。

（6）监督施工单位严格按照施工规范、施工图设计文件、施工合同及基本建设程序进行施工，通过检查施工过程中的各个环节控制施工质量，如结构的关键部位和隐蔽工程验收，原材料、设备和构件的进场检验、设备安装等，土建配合工艺管道、电力电气及设备预埋等；各相关标段中标人之间的统筹、协调等；及时发现并制止施工单位在施工过程中出现的违反规范、图纸、合同的行为。

（7）巡查：

①制定质量巡查方案；按批准的巡查方案执行巡查程序、巡查制度及巡查方法和巡查频率，对施工的质量、安全、进度、文明施工进行全方面巡查，对土建施工各合约方主体的安全和质量履责情况进行重点巡查；

②中标人对招标人直接负责，在质量安全巡查中发现有质量、安全事故隐患，应立即向招标人报告，及时反馈和汇报；

③按要求填写巡查日志，对巡查出的质量、安全、进度、安全文明施工，施工人员、机械、设备、材料、资金的投入，形成巡查报告，定期对巡查情况进行小结，每日的质量安全巡查结束后的当天18点前报送招标人并要求施工单位进行整改；

④定期对巡查中发现的问题，以质量安全巡查月报的形式进行汇总，并进行归纳和分析；月报中必须对巡查情况进行数据分类统计、分析，并提出相应的工作建议和意见，对工程质量做出评价意见；

⑤巡查的项目竣工验收后，编写项目施工安全巡查总结等过程资料，并整理归档（过程资料含监理日志、巡查单或整改通知单、月报、图片、录像等）。

（8）旁站要求：

①为确保施工质量满足国家及行业规范要求，监理人员必须对每道施工工序进行旁站监理，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；

②旁站人员需检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场取样进行复验。关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准执行情况；

③旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施并报告业主代表；

④应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字；

⑤做好旁站监埋记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。

（9）参与、协商工程设计变更，并做好设计变更的费用分析和技术分析。

（10）参与工程质量事故处理，商定工程质量事故处理措施和验收办法。

（11）检查施工单位的工程进度实施情况及事前、事中、事后的控制措施，定期检查进度计划执行情况，对实际进度计划滞后的，应及时采取措施促使施工单位进行纠正；对施工单位的工程进度措施、质量措施、安全措施进行纠偏，并提出整改意见。

（12）检查施工单位安全生产、文明施工的开展情况和保证措施。

（13）按时向招标人报送监理月报、监理例会纪要等，为工程建设提供各方面的信息咨询服务。

（14）认真进行工程验收和计量工作，审核施工单位申报的月度工程报表，按合同规定进行计量支付签证，控制工程投资。

（15）检查监督施工单位农民工工资支付情况。

（16）按合同要求和相关文件规定办理工程变更和签证，对签证办理的合理性及量价进行审核，并征得招标人同意后签署审核意见。

（17）对设备制造及与之相关的到货、安装、验收履行监理职责。

（18）组织工程竣工预验收和参加工程竣工验收，配合招标人开展竣工结算审核工作。

（19）工程预算复核、材料询价、结算资料复核。

（20）检查督促施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告并提出监理意见。

（21）监理工作完成后，及时整理汇总并向招标人提交完整的监理档案资料。

（22）合同约定的其他内容。

（23）未述及到的有关监理人职责，不限于对质量控制、进度控制、投资控制、安全监督管理、资料管理、信息管理、项目协调等的程序、措施均执行国家和安徽省及工程所在地有关行政主管部门和行业的最新规范、规定等。

（24）监理人应向发包人提供的信息和文件：

①定期的信息文件——监理月报；主要内容：周、月大事记；质量、进度、投资控制情况；监理人、承包人履约情况；其他应向招标人报送的情况等；

②定期的监理例会会议纪要；

③不定期的监理工作报告；

④发包人要求提交的其他报告。

2.监理单位负责工程建设项目的全过程监理和管理、督导。工期阶段包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的管理及监理服务。

2.1 根据国家现行的技术标准、规范、规程为招标人提供工程建设项目监理服务。

2.2 根据工程建设项目内容及要求为招标人提供监理及技术咨询服务，包括但不限于以下内容：

（1）实施监理工作前，编写监理规划和监理实施细则；确定监理部组成人员和职能分工。

（2）协助招标人召开第一次工地会议，起草会议纪要。

（3）定期主持召开工地例会、专项会议。

（4）审查承包人项目现场监理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全保证体系。

（5）审查承包人提交的施工组织设计、施工方案、总进度计划，提出审查意见。

（6）审查承包人开工申请报告，审查承包人各项施工准备工作，下达开工令。

（7）审核和确认承包人选择的分包单位、试验单位的资质及分包项目。

（8）审查承包人测量放线成果并检查对成果的保护措施；做好施工过程中测量复核、交验工作。

（9）督促承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，监理审核签认。

（10）审核承包人采用新材料、新设备、新技术、新工艺的施工工艺，组织专题论证，提出监理意见。

（11）检查承包人拟进场工程材料、半成品、成品、构配件、设备的质量，审查质量证明资料，需要时采用见证取样方式进行监控。

（12）监督承包人按施工规范和设计文件施工，对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程施工质量进行验收。施工中的重点部位、关键部位安排项目监理人员旁站。

（13）从安全、质量、工期、造价等方面审查设计变更，并提出监理建议。

（14）对施工中出现的质量缺陷下达整改通知，督促整改，检查验收。

（15）对重大质量隐患可能造成（或已发生）质量事故时，及时下达工程暂停令。下达工程暂停令应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能书面报告时，立即向委托人口头汇报并在 24 小时内作出书面报告。

（16）对需返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故报告，组织工程质量事故分析。督促承包人按设计认可的处理方案进行整改，对质量事故的处理过程和结果跟踪检查和验收，及时记录归档资料。

（17）协助委托人对工程项目造价目标进行风险分析，制定防范对策。

（18）审核承包人的施工图预算，设计变更、现场签证调整预算。

（19）审核已完合格工程的工作量，签署工程款支付证书，报送委托人。

（20）审核承包人编制的工程结算。

（21）审查工程总进度计划及年、季、月、周施工进度计划，并督促实施。

（22）根据施工合同条款、施工图及施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范对策，报委托人。

（23）分阶段检查进度控制情况，书面向委托人和承包人提出进度偏差的分析报告及调整意见。实际进度滞后于计划进度时，要求承包人提出纠偏措施并监督实施。

（24）建立合同台帐，收集整理相关资料，为处理费用索赔提供证据；协调处理合同纠纷和索赔事宜。

（25）审查承包人人员、设备的安全资格和安全专项方案，监督安全生产、文明施工。加强日常安全管理，定期组织有关单位进行安全大检查，发现问题督促责任方整改。

（26）协调施工中相关方工作。

（27）编报监理月报、监理工作阶段总结和专题报告。重点报告施工安全管理，工程质量、进度、投资控制的执行情况，提出工程中存在的问题及处理建议。

（28）审查竣工资料，组织单位工程竣工预验收，签署工程竣工报验单，提出工程质量评估报告。

（29）参加委托人组织的竣工验收，提交相关的监理资料，签署竣工验收报告。

（30）对保修期间质量问题提出监理意见，审核修复方案，监督修复过程并验收。

（31）提出存在的问题和解决建议。监理单位应运用在建设项目中的专业知识以及工程建设管理中的经验，提出存在的问题和解决建议，避免本项目在建筑工程中出现的问题。亦可综合考虑各特殊专业提前介入的时间节点，完成前期所有准备工作。

（32）实现项目前期设定的投资、进度、质量总目标，而且更能以更优的设计方案、合理的工程造价、合格的工程质量在目标工期内完成项目的全部建设工作。

（33）为项目建设附属设施、办公设施采购提供合理化建议及服务。

（34）为项目建设与施工提供合理化建议。

（35）其他要求：投标单位必须严格按招标文件要求提供驻场监理服务。监理单位应验收和复核施工单位采购的设备是否与清单及技术规范书参数内容一致，对施工单位未按要求配置的责令其整改。若未屡行核对工作，经建设单位发现后处监理单位以2000元/次的违约金。

二、其他要求

1.本项目监理费投标报价为完成本项目招标范围内所有内容的所有费用。本项目监理服务费为完成本项目所有内容的全部费用，包括（但不限于）与本项目监理有关的各项服务及服务中涉及到的材料消耗、人员工资、社会保险、验收、利润、加班工资、奖金、津贴、意外险、重大疾病补助、防暑降温费、教育培训费用、作业措施费、风险费、管理费、税费、交通费等一切费用，监理服务期限至工程缺陷责任期满回访合格止，不予调整工期延期所造成的监理费用。除此之外，招标人不再提供其他任何费用。

2.投标人投标前应进行现场勘查，须充分考虑各种风险因素，中标后不得以任何理由提出变更增加造价、调整监理中标费。

3.投标人中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对合同金额进行变更或拒绝服务。

4.除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.监理服务费用不因工程延期而增加。

6.中标人对质量控制须采用具有相应资质的专业试验室完成的，可在中标后进行协作或者委托，但相关费用已包含在投标报价中。

7.监理人员不能胜任现场工作要求和切实履行监理合同责任，业主认为有必要调整或增派监理人员的，投标人必须无条件服从。

第五章  合同条款

本监理合同按GF—2012—0202《建设工程监理合同》（示范文本）。

第一部分 协议书

委托人(全称)： 铜陵高新产业园发展有限公司

监理人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）及有关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）

2.工程地点：安徽省铜陵狮子山高新技术产业开发区内

3.工程规模：一标段：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套道路及排水系统工程，道路标准横断面宽度18米，全长约1500米，同时配套建设箱涵、明渠、排水、照明、绿化、交通及其他辅助工程；

二标段：铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套排水防涝泵站提升工程，主要建设内容为:总建筑面积571.25m2，新建泵房(泵站设计流量为15.8m³/s)、辅助用房、配套出水口及连通涵、围墙、污水管网、土方开挖、回填及外运、室外照明及设备安装等工程；

4.工作内容：工程施工、设备采购安装及缺陷责任期等全过程监理（包括但不限于项目施工等阶段的管理及协调配合相关监理服务，施工阶段的质量、进度、费用控制和安全、合同、信息管理以及组织协调等其它监理服务，缺陷责任期相关服务以及招标文件中所载明的内容及业主安排的其他事项）；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，

身份证号码：                  ，

注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                       。

六、期限

1. 监理期限：

自         年       月        日始，至      年      月     日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2025年   月   日。

2. 订立地点：            。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

电子邮箱：                      电子邮箱：

第二部分 通用条件

详见《建设工程委托监理合同》（规范文本）GF-2012-0202

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 执行通用条件   。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：详见中标后发放的图纸    。

2.1.2 监理工作内容还包括：工程质量控制、进度控制、投资控制、安全和文明施工管理、监督《建设工程施工合同》的履行管理、信息管理，协调委托人与工程建设有关各方面的工作关系等。国家监理规范规定的相应监理工作内容。监理资料整理并移交，二年内配合建设单位回访。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家现行的建筑法、建设工程质量管理条例、监理规范、施工规范等法律、法规、标准、规范；监理合同、施工合同、施工图纸；招标投标文件、变更及省市相关批文等工程文件。

2.2.2 相关服务依据包括：与工程相关技术标准、规程、规范等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1项目总监理工程师：

2.3.2监理机构其他人员（除项目总监理工程师外）组成：

总监代表：

专业监理工程师：

监理员：

2.3.3监理机构人员不得超过60周岁；

2.3.4 更换监理人员的其他情形：不得擅自更换投标所报项目总监理工程师和专业监理工程师，若擅自更换投标所报项目总监理工程师，监理人将向委托人承担5万元/人的违约金（除不可抗力外），若擅自更换投标所报项目专业监理工程师，监理人将向委托人承担1万元/人的违约金（除不可抗力外），若监理人未按前述规定递交违约金的，委托人有权终止合同。若因特殊情况，经委托人同意，可以更换项目总监理工程师和专业监理工程师，更换的监理人员资质应不低于被更换的监理人员资质。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制等，涉及工程延期、经济签证及设计変更等需经委托人同意方可发布通知。

在涉及工程延期    /  天内和（或）金额     /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  经委托人同意 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划、监理实施细则在开工前7日内，监理月报在每月25日前提交。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 答复

委托人同意在7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：  /    ，汇率为：  /    。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

①本工程监理服务费即签约合同价，监理服务费=中标价，不因工程结算的调增（调减）或工期的顺延（缩短）而增加（减少）费用。

②进度款每月按审核后的工程产值/施工合同价（不含暂列金及预估价）×中标监理费×70%支付；

③工程竣工验收合格，工程竣工资料和监理资料整理和验收合格并移交给城建档案馆等相关部门后（含监理资料编制、扫描、整理）付至监理合同价款85%；

④工程竣工结算资料终审完成并经确认签字盖章后付至监理合同价款的100%。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章，并加盖公章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：无延期补偿

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不执行此条款

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：不执行此条款

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交有关行政部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    （2）    种方式：

（1）提请   /     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   项目所在地     人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后    / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：           执行国家相关规定       。

监理人申明的保密事项和期限：           执行国家相关规定       。

第三方申明的保密事项和期限：           执行国家相关规定       。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：             /                       。

9. 补充条款

9.1 自开工之日起，监理人员严格执行实名制考勤制度，确保项目总监每月到岗不少于22天。未经发包人同意不得擅离职守，如无故缺勤，发包人有权处2000元/人/天罚款。

9.2施工过程中监理单位应及时履行监理业务，按时效完成相关联系函、通知单及其他监理工作的审批、签字及盖章义务。不得以甲方未及时支付监理费用拒绝签字或盖章。如发现承包人存在以上情况的，发现一次罚款2000元。发现两次以上的甲方有权解除合同并以监理费应付费款项的70%支付监理费用。

9.3 合同实施期间，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工等违规行为，监理未及时下达整改通知单的和施工单位未整改的。第一次发现委托人有权处罚监理人1000元，第二次发现委托人有权处罚监理人2000元；第三次发现委托人有权处罚监理合同价款的20%，并有权单方面终止合同，按已完工程监理费的 50%与监理人结算，通报行业主管部门。

9.4 施工过程中，监理人根据现场情况，结合招投标文件，据实签署签证，否则将扣除监理人履约保证金，所导致的一切后果，由监理人承担。

9.5 将农民工工资专用账户支付情况纳入监理日志内容，做好施工单位每月农民工工资发放监管，如监理项目施工单位农民工上访，每被上级主管部门通知一次，委托人有权处罚监理人2000元/次。

9.6 监理人按月向委托人报告工程进度、质量、投资、安全、文明施工和工程变更、工程资料的监控情况，及时处理现场问题，重大问题及时向委托人汇报并提出书面处理意见或建议。

9.7 施工现场的变更签证（包括工期、造价变更、经济签证）等应得到委托人书面同意后方可生效。监理人现场签证需项目总监理工程师签署，并加盖公章。

9.8 监理人与承包人串通，弄虚作假，降低工程质量，在不合格的工程验收单、建筑材料、建筑构件、配件和设备单按合格签验的，委托人可随时要求监理人更换监理工程师或总监，监理人需承担更换监理人员的违约金，并按照《建设工程质量管理条例》规定追究监理人责任，同时委托人有权解除合同，因此造成的损失由监理人承担。

9.9 监理人每月应组织月度工程进度进行验收，按实际工程进度做好月度工程量的审核工作，并将当月工程相关资料一并归档。工程竣工后应向委托人提交 5 套完整、规范的监理资料，如监理人不提供监理资料或资料不齐全、不规范，并在规定的时间内仍未整改完善按时提交的，委托人有权扣除履约保证金。

9.10 监理人必须严格控制工程进度。按月度、节点、总工期，因承包人原因完不成工程进度，监理人提出整改措施并应督促承包人整改。

9.11 监理人在进行竣工预验收时，对影响结构安全和使用功能的部位进行重点检验，形成预验文件。对检查出来的质量问题要督促承包人限期整改到位。

9.12 监理人要加强对质量通病的控制，关键施工节点、重点部位，监理人要全程旁站，逐个检查，做好检查台帐，并标记检查人和时间。

9.13 委托人对施工过程中给承包人的任何指令、变更、签证等，须同时告知监理人，并由监理人下达书面文件，委托人签字确认。

9.14 委托人及其上级主管部门关于工程建设质量、工期、安全文明施工等管理办法及规定是本合同的附件，与本合同有同等效力。

9.15 在委托人及上级主管部门的检查中，如监理人原因本项目被通报处理的，监理人将向委托人承担5000元/次的违约金。

9.16 工程档案资料归档要求执行铜陵市档案局（铜档【2017】52 号）等有关单位的规定，产生的费用包含在监理费中。

9.17 监理部人员每天必须在岗，节假日（春节除外）必须有专人在岗。

9.18 施工期间如有夜间施工，监理部必须有专人在岗，监理费用不再增加计取。

9.19 监理单位在申请支付监理费时必须提供监理员和总监理工程师到岗履职考勤表，否则，招标人有权拒付监理费。

9.20 监理人按投标书承诺的人员组建监理部，监理部人员必须按照本合同文件约定的时间在岗履职；没有经过委托人的书面同意，工程竣工验收前，不更换监理部人员，否则接受委托人处罚。

9.21  监理人须经过委托人授权才能实施的权限：图纸变更权、与经济有关的确认权、开工令、停工令、施工单位项目组成人员变更权限。监理单位在审核施工单位提供的工程联系单和签证前，必须征得建设单位同意，否则，该签证无效。

9.22.中标单位在投标文件所承诺的相关服务与实际现场情况不符的，达不到招标人招标要求的，每出现一次（项）承担2000元/次的违约金。

- 9.23中标单位派驻现场的监理人员未及时发现施工现场质量、安全问题，而经招标人或行政主管部门发现上述问题的，承担1000元/次的违约金。累计达到三次的，招标人可无条件解除监理合同，全额扣除中标单位所缴纳的履约保证金，拒付未支付的监理费用，给招标人造成损失的承担相应赔偿责任。

9.24.按照规范要求的旁站部位，招标人或质监站到场15分钟内没有见到监理人员，视同监理没有旁站，除承担该部位质量问题的监理责任外，承担500元/次的违约金，现场监理人员应该向招标人履行请销假制度，否则承担500元/次的违约金。

9.25.招标人如发现监理单位与承包人串通损害招标人利益的，一经发现招标人将有权解除合同，将中标单位清退出场，全额扣除中标单位所缴纳的履约保证金，拒付未支付的监理费用。

9.26.中标人需具有良好的职业道德与操守，忠实履行监理义务，一旦招标人发现有渎职、违规行为，中标人须无条件撤换相关人员，承担5000元/次的违约金，情节恶劣的，招标人有权解除合同，全额扣除履约保证金。

9.27.由于监理人员失职，造成工程管理失控出现质量和安全问题的，监理公司要承担连带责任。

9.28.同一类安全隐患（如临时用电、基坑支护、安全防护、高处作业、脚手架作业、吊装作业、有限空间作业、动火作业、实名制及安全培训技术交底、特种作业持证等10类安全隐患) 发生第1次按照合同约定承担违约责任；发生第2次加倍承担违约责任，以此类推累加承担违约责任；三次以上的按相关方合同约定条款“不服从管理”承担违约责任。

9.29 招标公告及其附件、投标文件视同合同的组成部分，招标公告及其附件相较于投标文件，具体优先解释权。

9.30 补充监理服务内容和要求:

9.30.1 协助委托人办理外围工作；协助委托人审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

9.30.2 参与委托人与施工单位签定施工合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督施工单位现场施工管理。

9.30.3 协助委托人做好开工前准备，审批开工报告，复核测量数据，经招标人同意下达开工令。

9.30.4 审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

9.30.5 审查施工单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划，协助委托人安排甲供材料的供应计划。

9.30.6 主持施工图技术交底，参与施工现场验收及设计变更的签证，及时审核施工变更工程量。

9.30.7 主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

9.30.8 检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

9.30.9 督促并审查施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

9.30.10 协助委托人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

9.30.11 参与审核工程结算，协助委托人审核工程造价，努力降低工程费用。

9.30.12 及时提供完整的监理资料（含监理日志原件一份），定期编制监理简报。

9.30.13 履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

9.30.14 协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。

9.30.15 每周组织参建各方召开工程例会，对工程质量、安全、成本、进度各方面情况进行通报，形成文字材料。

9.30.16 监理单位应验收和复核施工单位采购的设备是否与清单及技术规范书参数内容一致，对施工单位未按要求配置的责令其整改。若未屡行核对工作，经建设单位发现后处监理单位以2000元/次的违约金。

9.30.17完成监理规范要求的其他工作内容。

9.31履约保证金在项目竣工验收通过后的28天内退还。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：           /                              。

A-2 设计阶段：         /                        。

A-3 保修阶段：             /                                     。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  /             。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | / |  |  |
| 3. 其他人员 | / |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / |  |  |
| 2. 生活用房 | / |  |  |
| 3. 试验用房 | / |  |  |
| 4. 样品用房 | / |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

第六章   投标文件格式

铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称： 铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）

投 标 人：                                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

投标单位应按下列名称、顺序、格式编列投标文件：

1．法定代表人身份证明书（详见格式）

2．授权委托书（详见格式）

3．投标函（详见格式）

4. 无被限制投标承诺函（详见格式）

5.承诺书（详见格式）

6.诚信承诺书（详见格式）

7．投标综合说明

7．1企业概况

7．2监理过类似工程的合同一览表（详见格式）以及目前正在监理的工程一览表（详见格式）；

7．3派驻本工程的监理机构组织形式和人员，总监理工程师、各专业监理工程师的简历表（详见格式）；总监理工程师监理过类似工程、目前正在监理的工程一览表（详见格式）；拟派本项目总监理工程师和各专业监理工程师的资格证书，拟派本项目监理员和见证员，以及提供上述人员的投标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明，且应是投标人本单位工作人员。

7．4承诺企业及项目总监理工程师至投标截止之日都未在被限制投标期间内（受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚的）的承诺函；

8．投入本工程办公检测仪器、设备汇总表

9．监理规划和监理大纲

9.1监理工作概况；

9.2监理工作内容和依据；

9.3控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

9.4监理工作计划；

9.5监理人员工作守则；

9.6对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见；

9.7对本工程的其他建议、要求；

10．监理服务费投标报价表（详见格式）

11．相关证明材料

12. 投标人认为需要提供的其他证明材料

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日期：      年      月      日

授权委托书

致：                        ：

我以                  （公司名称）法定代表人的身份授权            （姓名）、身份证号              ，电话          ，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署  铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）    的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（公章）：

法定代表（签字或盖章）：

电话：

年      月      日

投标函

致：（招标人名称）

我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为的工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了此次工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。监理费分别为：

1、工程监理费为         ，负责本工程的总监是       、监理人数         人，执业资格为          、项目组成员人数为            人，服务期为         ，质量控制目标为            。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

6、如由我方中标，我方承诺在监理服务期内自行解决办公场所及食宿，并配备必要的交通工具和检测设备，一切费用由我方自行承担。

投标单位（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系地址：

电话：              邮编：

开户银行：          帐号：

年      月      日

无被限制投标承诺函

致：（招标人名称）

（投标单位名称）承诺，至投标截止之日，我公司不在招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：

企业法定代表人签字或盖章：

日期：      年      月      日

承诺书

致：（招标人名称）

如中标，参与工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的（填写项目总监名称、监理资格证书编号）为本工程的项目总监，并保证项目总监每月到岗不少于22天，合同期间不再担任其他工程监理业务。现场监理人员数每天不少于本工程监理机构人员配备最低要求规定的人数，每月到位率100%。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加      铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（   标段）项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月      日

企业已完成类似工程监理合同一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开竣工日期 |  |  | 监理服务费 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

企业目前正在监理的类似工程合同一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  |  | 预计完工时间 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

派驻此次招标工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经招标人单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

派驻现场监理人员简历表

工程名称：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事监理工作时间 |  |
| 监理培训证书号 |  | 监理工程师证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

注：每表一人。

总监理工程师已完成监理的工程一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  |  | 预计完工时间 |  |
| 结构形式 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

注：每个工程一表

总监理工程师目前正在监理的工程一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  |  | 预计完工时间 |  |
| 结构形式 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

注：每个工程一表

投入此次招标工程检测仪器、设备汇总表

工程名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：中标后，需按此表提供仪器、设备。

监理服务费投标报价表

| 项目名称 | 铜陵狮子山高新区污水处理厂二期配套工程监理（ 标段） |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） | 元 |
| 监理服务期 | 自合同生效之日起至缺陷责任期结束并交付之日止 |
| 备注 | 1.投标报价至多保留2位小数 2.本投标报价必须以人民币的形式表示。 3.投标人的报价应包含所提供服务、6%增值税费、人员工资等工作可能会发生的一切应有费用；中标后中标供应商不得以不完全了解为由增加任何费用。 4.本项目监理费用不因工程结算的调增或工期的顺延增加费用。 |

投标人：（全称）                   （盖公章）

地址：                   邮编：

电话：            传真：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日